Zápisnica č.2

zo stretnutia Tímu č.1/PSS v rámci predmetu Tímový projekt 2, konaného dňa 3.3.2009

Prítomní členovia: Martin Hrubý, Michal Olšovský, Tomáš Valko, Martin Šuvada, František Januš

Program:

- Rekapitulácia splnených úloh za predchádzajúci týždeň

- Rozdelenie úloh do budúceho týždňa

K bodu 1.)

Za posledný týždeň bol naším tímom vykonaný mierny progres. V rámci dokumentačných prác sme navrhli osnovu, podrobného návrhu, ktorý bude spísaný v najbližších týždňoch. Tiež sme sa rozhodli na doplnení analýzy o Versioning systémy, vzhľadom na to, že jeden z týchto systémov využijeme v projekte.

V rámci implementácie boli vykonané menšie zmeny v užívateľskom rozhraní, ktoré zjednodušujú prácu samotnému užívateľovi. Zároveň sme začali s implementáciou SVN – subversioning systému. Navrhli sme podobu, ako bude vyzerať inštalátor systému. Kvôli tomu sme zistili aj štruktúru databázových tabuliek v systéme Drupal.

K bodu 2.)

Dohodli sme sa na rozdelení úloh do nasledujúcich dní. Pokiaľ niektorý člen tímu nemôže/nestíha splniť pridelenú úlohu je jeho povinnosťou o tejto skutočnosti včas informovať zvyšok tímu.

Tomáš Valko a Martin Šuvada:

- Pokračovať v písaní dokumentácie – kapitola podrobný návrh systému.

- Navrhnúť zmeny v užívateľskom rozhraní systému pre správu projektov.

Michal Olšovský a Martin Hrubý:

- Pokračovať v implementácii SVN.

František Januš:

- Doplnenie kapitoly Analýza Versioning systémov do dokumentácie

- Napísať návrh SVN - subversioning systému do dokumentácie.

Zapísal František Januš