Zápisnica č.5

zo stretnutia Tímu č.1/PSS v rámci predmetu Tímový projekt 2, konaného dňa 24.3.2009

Prítomní členovia: Martin Hrubý, Michal Olšovský, Tomáš Valko, Martin Šuvada, František Januš

Program:

- Prezentácia súčasného stavu projektu

- Plán do budúceho stretnutia

K bodu 1.)

Môžeme konštatovať, že ciele stanovené na poslednom stretnutí boli splnené. Pre rekapituláciu ich stručne popíšeme v bodoch:

- Integrácia Subversion systému do užívateľského rozhrania nášho systému. Pokiaľ užívateľ vykoná úpravy na pôvodnom projekte a uloží ich, bude mať možnosť vrátiť sa aj k pôvodnej verzii. S každým uložením sa vytvorí nová verzia projektu  repozitári SVN. Verzie sú číslované inkrementálne, pričom s každou verziou sa ukladá aj poznámka, kto danú verziu uložil.

- V sekcii systému Správa projektov – Zoznam projektov, pre administrátora pribudla možnosť filtrovať projekty podľa ich zakladateľov.

- V systéme bola vytvorená špeciálna skupina užívateľov – Administrátori. Ako z názvu vyplýva, táto skupina bude mať okrem štandardných užívateľských právomocí aj administrátorské: Jedná sa o možnosť mazať aj projekty iných užívateľov, taktiež ich uzatvárať, možnosť ich spätne odomknúť a  meniť diskovú kvótu. Pokiaľ sa projekt uzavrie, je uložená iba jeho aktuálna verzia, predchádzajúce verzie sa vymažú. Jeho opätovným odomknutím, už teda nie je možné pristupovať k jeho už vymazaným predchádzajúcim verziám.

- V pravom informačnom paneli, bol pridaný sumár Verejných / Súkromných / Otvorených / Zatvorených projektov, ktorý užívateľa informuje o ich počte. Takto má užívateľ stále prehľad nielen o aktuálnom obsadení svojej diskovej kvóty, ale aj o počte jednotlivých typov projektov.

Všetky spomenuté zmeny boli prezentované pedagogickému vedúcemu. So súčasným stavom projektu vyjadril spokojnosť.

K bodu 2.)

Do budúceho stretnutia máme nasledujúci plán:

- Vyriešiť implementáciu konfliktných situácii, ktoré môžu nastať v prípade, že jeden projekt bude súčasne upravovaný a ukladaný viacerými užívateľmi.

- Následne, pokračovať v spisovaní kapitoly Implementácia.

- Premyslieť plán testovania systému. Samotné testovanie bude pozostávať z viacerých častí. Cieľom je komplexne otestovať celý systém.

Zapísal: František Januš