Zápisnica č.1

zo stretnutia Tímu č.1/PSS v rámci predmetu Tímový projekt 1, konaného dňa 6.10.2008

Prítomní členovia: Martin Hrubý, Michal Olšovský, Tomáš Valko, Martin Šuvada, František Januš

Program:

- Funkcie členov tímu

- Prvotná analýza zadania

- Web stránka tímu

- Stránka softvérového štúdia

K bodu 1.)

Funkcie členov tímu:

Team Leader: Martin Hrubý

Zapisovateľ: František Januš

Zodpovedný za web stránku tímu: Michal Olšovský

Zodpovední za výsledný stav projektovej dokumentácie: Tomáš Valko, Martin Šuvada

K bodu 2.)

Po konzultácii s odborným vedúcim skupiny sme sa dohodli predbežne dohodli na nasledujúcich bodoch:

- výsledná aplikácia bude fungovať pod OS Unix (predbežne Fedora Linux)

- výsledná aplikácia bude bežať na serveri, ktorý bude pre tím dostupný aj z vonku

- V zimnom semestri je nutné spraviť podrobnú analýzu riešenia, hrubý návrh, prototyp výsledného produktu

- K implementácii zadania budú potrebné znalosti z oblasti WEB serverov, Databáz, Java, Php, HTML, Css.

- Členovia tímu si musia rozdeliť prácu v rámci analýzy riešenia na:

          - Analýzy existujúcich/podobných riešení (Tomáš Valko)

          - Analýzu konkrétnej platformy/distirbucie pod ktoru bude riešenie implementované (Martin Hrubý)

          - Analýzu technológií, ktoré súvisia s témou projektu (Martin Šuvada)

          - Rôzne možnosti vývoja (František Januš)

K bodu 3.)

Do budúceho stretnutia (13.10.) je nutné vytvoriť WEB stránku tímu, na ktorej budú základné informácie o členoch tímu, zápisnice zo stretnutí, ponuka na projekt (vzhľadom na fakt, že nám bola pridelená iná téma, než na akú sme vypracovali ponuku, je zrejme nutné vypracovať novú ponuku). Do budúceho stretnutia sa spracuje predbežná analýza existujúcich riešení a možnosti vývoja aplikácie.

K bodu 4.)

Oficiálna stránka softvérového štúdia: labss2.fiit.stuba.sk

Zapísal: František Januš