Zápisnica č.8

zo stretnutia Tímu č.1/PSS v rámci predmetu Tímový projekt 1, konaného dňa 8.12.2008

Prítomní členovia: Michal Olšovský, Tomáš Valko, Martin Šuvada, František Januš

Program:

- Progres na projekte od posledného stretnutia

- Úlohy stanovené do konca semestra

K bodu 1.)

Pedagogickému vedúcemu bol prezentovaný progres na projekte dosiahnutý za posledný týždeň:

- Bol vyriešený problém s ukladaním stránok. Želaná stránka sa už uloží do pamäte servera bez problémov. Pedagogický vedúci systém vyskúšal, vyjadril spokojnosť so stavom jeho riešenia.

- Bolo mu spomenuté, že problém s obnovovaním starších verzií projektov jednotlivých užívateľov bude riešený pomocou subversioning systému SVN. To však bude predmetom riešenia v letom semestri.

- Bolo upravené užívateľské rozhranie v systéme Drupal. Najzásadnejšie funkcie systému, ktoré boli do implementované:

    - Vytváranie projektu

    - Mazanie projektu

    - Riadenie prístupu k projektom

    - Prehliadanie projektu užívateľom

- Bol stanovený termín prezentácie prototypu riešenia pred pedagogickým vedúcim a konkurenčným tímom – 17.12.2008 o 12:00.

K bodu 2.)

Do budúceho stretnutia, ktoré bude posledné v rámci predmetu Tímový projekt 1, boli stanovené nasledujúce úlohy:

- Spísanie dokumentácie, užívateľskej príručky ku prototypu riešenia. Túto dokumentáciu je nutné vytlačiť a odovzdať do 15.12.2008.

- Dopracovať notifikáciu užívateľov systému o zmene stavu ich projektu alebo projektu, ktorý je im zdieľaný.

- Na vypracovaní posudku prototypu konkurenčného tímu sa budú podieľať členovia tímu Martin Šuvada a František Januš.

Zapísal František Januš