# Zápis z 3. stretnutia tímu č. 2

Dátum a čas:	21.10.2008, 10:00 – 13:00

### Miestnosť:		softvérové štúdio (lab D07b)

### Prítomní:

Pedagóg:	Mgr. Daniela Chudá, PhD.

Členovia tímu:	Bc. Celestín Černák, Bc. Matúš Čelko, Bc. Matúš Coranič,

Bc. Robin Bábíček, Bc. Daniela Miloňová, Bc. Katarína Poláková

Záznam vytvoril: 	Bc. Matúš Coranič

### Téma stretnutia:		Vizualizácia a manažment

### Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

|  | Úloha | Zodpovednosť | Vypracovanie | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Pozrieť simulátory ostatných študentov | CCE | tím | 21.10.2008 | splnené |
| 1.2 | Návrh vizualizácie – dokončiť | RBA | RBA | 21.10.2008 | rozrobené |
| 1.3 | Návrh XML súboru - dokončiť | MCE. | MCE | 11.11.2008 | rozrobené |
| 1.5 | Plán práce na semester - upraviť | DMI | DMI | 21.10.2008 | splnené |
| 2.1 | Vytvoriť webovú stránku | KPO | KPO | 20.10.2008 | splnené |
| 2.2 | Napísať špecifikáciu požiadaviek | CCE | tím | 21.10.2008 | splnené |
| 2.3 | Vybrať softvérový nástroj pre manažment v tíme | KPO | tím | 21.10.2008 | čiastočne splnené |

### Opis stretnutia:

Prezentácia web stránky vedúcej a diskusia o jej aktualizovaní (kto, ako). Kontrola stavu predchádzajúcich úloh. Krátky opis študentských prác.

Rozdelenie jednotlivých požiadaviek na moduly:

- Editor stavu – diagramu

- Editor formálnej špecifikácie – prechodová funkcia

- Editor pásky/pások

- Pamäť vstupnej pásky a výstupnej pásky

- Simulátor, vykonávateľ akcií

Definovanie zobrazenia nedeterminizmu. Tri možnosti:

- Výber ďalšieho kroku používateľom

- Automatický výber správneho kroku

- Zobrazenie všetkých možností a to napríklad na ďalších kartách

Pri vývoji musíme pamätať na optimalizáciu kódu na pamäť pri prehľadaní stromu možností.

Ujasnili sme si otázku spätného kroku pri simulácii ako zatiaľ nepotrebnú.

Neskôr prebehla diskusia o softvérovom nástroji na manažment projektu a správu softvéru ako aj ich umiestnenia. Nakoniec sme vybrali dotProject a Tortoise SVN.

### Úlohy do ďalšieho stretnutia:

|  | Úloha | Zodpovednosť | Vypracovanie | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Návrh vizualizácie – dokončiť | RBA | RBA | 28.10.2008 |
| 1.3 | Návrh XML súboru - dokončiť | MCE | MCE | 11.11.2008 |
| 3.1 | Spustiť softvérový nástroj pre manažment v tíme | DMI | DMI | 28.10.2008 |