# Zápis z 5. stretnutia tímu č. 2

Dátum a čas:	4.11.2008, 10:00 – 13:00

### Miestnosť:		softvérové štúdio (lab D07b)

### Prítomní:

Pedagóg:	Mgr. Daniela Chudá, PhD.

Členovia tímu:	Bc. Celestín Černák, Bc. Matúš Čelko, Bc. Matúš Coranič,

Bc. Robin Bábíček, Bc. Daniela Miloňová, Bc. Katarína Poláková

Záznam vytvoril: 	Bc. Celestín Černák

### Téma stretnutia:		špecifikácie požiadaviek, vypracovanie dokumentácie

### Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

|  | Úloha | Zodpovednosť | Vypracovanie | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | - Návrh vizualizácie – dokončiť | RBA | RBA | 4.11.2008 | čiastočne splnené |
| 1.3 | - Návrh XML súboru – dokončiť | MCE | MCE | 25.11.2008 | rozrobené |
| 4.1 | - Aktualizácia dotProject | KPO | KPO | 4.11.2008 | splnené |
| 4.2. | - Prezentácia funkčnosti gui | RBA | RBA | 4.11.2008 | Čiastočne splnené |
| 4.3 | - Špecifikácia požiadaviek: Editor pások, Editor stavového diagramu + editor formálnej špecifikácie | RBA | RBA | 4.11.2008 | splnené |
| 4.4 | - Špecifikácia požiadaviek: Všeobecné požiadavky | KPO | KPO | 4.11.2008 | splnené |
| 4.5 | - Špecifikácia požiadaviek: Simulátor GUI | DMI | DMI | 4.11.2008 | splnené |
| 4.6 | - Špecifikácia požiadaviek: File management | CCE | CCE | 4.11.2008 | splnené |
| 4.7 | - Špecifikácia požiadaviek: Dostatočne všeobecný framework, Riadenie vlákien | MCE | MCE | 4.11.2008 | splnené |
| 4.8 | - Špecifikácia požiadaviek: Strom prehľadávania do šírky, jeho funkcionalita, Nastavenie rýchlosti, Deterministický/nedeterministický nástroj | MCOq | MCO | 4.11.2008 | splnené |
| 4.9 | - Sprevádzkovať SVN | CCE | CCE | 4.11.2008 | splnené |
| 4.10 | - Popísať spôsob akým sa bude zobrazovať nedeterminizmus | DMI | DMI | 4.11.2008 | splnené |
| 4.11 | - Analýza JFLAP xml schémy | MCE | MCE | 4.11.2008 | splnené |
| 4.12 | - Dokumentácia: Analýza simulátorov | CCE | CCE | 4.11.2008 | Čiastočne splnené |
| 4.13 | - Dokumentácie: Štruktúra dokumentu | MCO | MCO | 4.11.2008 | splnené |
| 4.14 | - Návrh prezentácie nedeterminizmu | RBA | RBA | 4.11.2008 | Čiastočne splnené |

### Opis stretnutia:

Diskusia o dokumentácii odovzdávanej 13.11, rozdelenie úloh na ďalší týždeň.

Do časti návrh riešenia dáme: GUI, XML, návrh jadra, prípady použitia.

Diskusia o prípadoch použitia: vytvorenie automatu, simulovanie automatu (deterministické a nedeterministické)

Pripojenie k SVN

### Úlohy do ďalšieho stretnutia:

|  | Úloha | Zodpovednosť | Vypracovanie | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Návrh vizualizácie – dokončiť | RBA | RBA | 11.11.2008 |
| 1.3 | Návrh XML súboru – dokončiť | MCE | MCE | 25.11.2008 |
| 4.2. | Prezentácia funkčnosti gui | RBA | RBA | 11.11.2008 |
| 4.12 | Dokumentácia: Analýza simulátorov | CCE | CCE | 11.11.2008 |
| 4.14 | Návrh prezentácie nedeterminizmu | RBA | RBA | 11.11.2008 |
| 5.1 | Aktualizácia dotProject | KPO | KPO | 11.11.2008 |
| 5.2 | Poslať fotku Katke | KPO | tím | 11.11.2008 |
| 5.3 | Spojenie špecifikácie požiadaviek od jednotlivých členov | CCE | CCE | 11.11.2008 |
| 5.4 | Návrh jadra systému | MCE | MCE | 11.11.2008 |
| 5.5 | Prípady použitia pre nedeterministickú simuláciu | DMI | DMI | 11.11.2008 |
| 5.6 | Prípady použitia pre deterministickú simuláciu | MCO | MCO | 11.11.2008 |
| 5.7 | Prípady použitia pre vytvorenie automatu | KPO | KPO | 11.11.2008 |
| 5.8 | Dokumentácia: Porovnanie simulátorov | MCO | MCO | 11.11.2008 |
| 5.9 | Dokumentácia: Riadenie projektu | DMI | DMI | 11.11.2008 |