# Zápis z 6. stretnutia tímu č. 2

Dátum a čas:	11.11.2008, 10:00 – 13:00

### Miestnosť:		softvérové štúdio (lab D07b)

### Prítomní:

Pedagóg:	Mgr. Daniela Chudá, PhD.

Členovia tímu:	Bc. Celestín Černák, Bc. Matúš Čelko, Bc. Matúš Coranič,

Bc. Robin Bábíček, Bc. Daniela Miloňová, Bc. Katarína Poláková

Záznam vytvoril: 	Bc. Robin Bábíček

### Téma stretnutia:		Finalizácia dokumentácie

### Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

|  | Úloha | Zodpovednosť | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Návrh vizualizácie – dokončiť | RBA + tím | 11.11.2008 | splnené |
| 1.3 | Návrh XML súboru – dokončiť | MCE | 11.11.2008 | rozpracované |
| 4.2. | Prezentácia funkčnosti gui | RBA + Tím | 11.11.2008 | splnené |
| 4.12 | Dokumentácia: Analýza simulátorov | CCE | 11.11.2008 | splnené |
| 4.14 | Návrh prezentácie nedeterminizmu | RBA | 11.11.2008 | splnené |
| 5.1 | Aktualizácia dotProject | KPO | 11.11.2008 | splnené |
| 5.2 | Poslať fotku Katke | Tím | 11.11.2008 | splnené |
| 5.3 | Spojenie špecifikácie požiadaviek od jednotlivých členov | CCE | 11.11.2008 | čiastočne splnené |
| 5.4 | Návrh jadra systému | MCE | 11.11.2008 | splnené |
| 5.5 | Prípady použitia pre nedeterministickú simuláciu | DMI | 11.11.2008 | splnené |
| 5.6 | Prípady použitia pre deterministickú simuláciu | MCO | 11.11.2008 | splnené |
| 5.7 | Prípady použitia pre vytvorenie automatu | KPO | 11.11.2008 | splnené |
| 5.8 | Dokumentácia: Porovnanie simulátorov | MCO | 11.11.2008 | splnené |
| 5.9 | Dokumentácia: Riadenie projektu | Danka | 11.11.2008 | splnené |

### Opis stretnutia:

Diskusia o verzionovaní dokumentov. Dohodli sme sa na konvencii mien.

Diskutovali sme požiadavky na dokumentáciu, dohodli sme sa na jej finálnej podobe. Upresnili sme formálnu úpravu dokumentácie, šablónu.

Prezentovali sme demo používateľského rozhrania, rozdiskutovali sme problematiku zobrazenia nedeterminizmu pri veľkom počte možností. Zobrazenie simulácie este sme rozdelili na dve samostatné časti. V jednej sa bude zobrazovať celý priebeh simulácie, v druhej sa zobrazí aktuálny stav pri každom kroku simulácie.

### Úlohy do ďalšieho stretnutia:

|  | Úloha | Zodpovednosť | Vypracovanie | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Návrh XML súboru – dokončiť | Matúš | Matúš | 25.11.2008 |
| 5.3 | Spojenie špecifikácie požiadaviek od jednodtlivých členov | CCE | CCE | 12.11.2008 |
| 6.1 | Aktualizácia DotProject | KPO | KPO | 18.11.2008 |
| 6.2 | Aktualizácia šablóny dokumentácie | MCO | MCO | 12.11.2008 |
| 6.3 | Dokončenie dokumentácie | Celo | tím | 12.11.2008 |
| 6.4 | Napísanie úvodu | MCE | MCE | 11.11.2008 |
| 6.5 | Aktualizácia prehľadu | MCO. | MCO | 12.11.2008 |
| 6.6 | Rozdelenie návrhu a špecifikácie – text a screenshoty k návrhu GUI | RBA | RBA | 12.11.2008 |
| 6.7 | Update use case diagramov | KPO | KPO | 12.11.2008 |
| 6.8 | Spojenie návrhu od jednotlivých členov | KPO | KPO | 12.11.2008 |
| 6.9 | Finalizácia dokumentu | CCE | CCE | 12.11.2008 |
| 6.10 | Aktualizovanie technickej dokumentácie | DMI | DMI | 12.11.2008 |