# Zápis z 8. stretnutia tímu č. 2

Dátum a čas:	25.11.2008, 10:00 – 11:30

### Miestnosť:		softvérové štúdio (lab D07b)

### Prítomní:

Pedagóg:	Mgr. Daniela Chudá, PhD.

Členovia tímu:	Bc. Celestín Černák, Bc. Matúš Čelko, Bc. Matúš Coranič,

Bc. Robin Bábíček, Bc. Daniela Miloňová, Bc. Katarína Poláková

Záznam vytvoril: 	Bc. Katarína Poláková

### Téma stretnutia:		Zhodnotenie posudku, začiatok implementácie

### Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

|  | Úloha | Zodpovednosť | Vypracovanie | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Návrh XML súboru – dokončiť | MCE | MCE | 25.11.2008 | čiastočne splnené |
| 7.1 | Vypracovanie posudku – analýza + zápisnice | DMI | KPO, DMI | 20.11.2008 | splnené |
| 7.2 | Vypracovanie posudku – návrh | MCO | MCO | 20.11.2008 | splnené |
| 7.3 | Vypracovanie posudku – špecifikácia | CCE. | CCE | 20.11.2008 | splnené |
| 7.4 | Vypracovanie posudku – ponuka | RBA | RBA | 20.11.2008 | splnené |
| 7.5 | Aktualizácia dotProject | KPO | KPO | 25.11.2008 | splnené |
| 7.6 | Framework | MCE | MCE | 25.11.2008 | splnené |
| 7.7 | Pozrieť využiteľné grafické knižnice | MCO | MCO | 25.11.2008 | splnené |

### Opis stretnutia:

Matúš našiel knižnicu pre kreslenie grafov – Jung.

Diskusia o prednáške k tímovému projektu. Dospeli sme k záveru že by bolo vhodné, aby si každý vyskúšal čo najviac činností.

Diskusia ohľadom potreby testera. Dohodli sme sa, že RBA bude testovač. Bude mať nasledujúce úlohy:

- Akceptačné testy

- Junit testy

Súťaž ISI TP Cup: rozhodli sme sa zapojiť do tejto súťaže. DMI s CCEom vypracovali prihlášku.

Vedúca nášho projektu priniesla ukázať možnosť textového zobrazenia nedeterminizmu. Upozornila na niektoré fakty:

- dĺžka stromu je závislá od dĺžky vstupu

- na viac ako 20 stavov väčšinou nenarazíme

- stromy nebudú veľmi široké a dlhé, pretože aplikácia je určená na testovanie a učenie

- ak je strom veľký použijeme textový výpis, inak bude grafický

Diskusia o posudku na našu dokumentáciu. Niektoré pripomienky akceptujeme a zapracujeme do finálnej verzie, ale niektorými sa nebudeme zaoberať.

- 4.úroveň nadpisov – môžme zapracovať

- Na záver kapitoly pridať logické zhrnutie

- Dopracovať metodiku posudzovania simulátorov a vložiť ju pred hodnotenie

- Kľúčové slová ako nedeterminizmus a determinizmus – skontrolovač či sú dostatočne vysvetlené, ak nie, treba to dopracovať

- Vysvetliť chýbajúce termíny

- Treba upresniť formuláciu kde je napísané že aplikácia bude applet, pretože to vyznieva ako by sme nerobili stand alone aplikáciu.

- Kapitola 1.5.6 – preformulovať

- Prehodnotiť diagramy či sú vhodne a jasne zobrazené

Na konci treba spomenúť čo sme zapracovali a čo nie.

Zmeny sa napíšu do revízie zmien.

Prototyp:

- Cieľom je funkčnosť, má dať odpoveď že to vieme urobiť

- Načíta jeden konkrétny vstup

- Odsimuluje tento vstup

- Otestuje funkcionalitu jadra

Technická dokumentácia:

- Čo prototyp robí

- Ako to robí

S vedúcou sme sa dohodli na prezentovaní prototypu na 9.12.

### Úlohy do ďalšieho stretnutia:

|  | Úloha | Zodpovednosť | Vypracovanie | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Návrh XML súboru – dokončiť | MCE | MCE | 2.12.2008 |
| 8.1 | Aktualizácia dotProject | KPO | KPO | 2.12.2008 |
| 8.2 | Prihláška na ISI TP Cup | DMI | DMI, CCE | 25.11.2008 |
| 8.3 | Prezentácia riadenia | KPO | KPO, CCE | 25.11.2008 |
| 8.4 | Programovanie prototypu - jadro | MCE | MCE | 9.12.2008 |
| 8.5 | Programovanie prototypu – GUI | MCO | MCO | 2.12.2008 |
| 8.6 | Parser XML | MCE | MCE | 2.12.2008 |
| 8.7 | Akceptačné testy k požiadavkam napísať | RBA | RBA | 9.12.2008 |