# Zápis z 9. stretnutia tímu č. 2

Dátum a čas:	2.12.2008, 10:00 – 12:00

### Miestnosť:		softvérové štúdio (lab D07b)

### Prítomní:

Pedagóg:	Mgr. Daniela Chudá, PhD.

Členovia tímu:	Bc. Celestín Černák, Bc. Matúš Čelko, Bc. Matúš Coranič,

Bc. Robin Bábíček, Bc. Daniela Miloňová, Bc. Katarína Poláková

Záznam vytvoril: 	Bc. Matúš Coranič

### Téma stretnutia:		Zhodnotenie implementovanej časti prototypu, úprava dokumentácie

### Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

|  | Úloha | Zodpovednosť | Vypracovanie | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Návrh XML súboru – dokončiť | MCE | MCE | 2.12.2008 | čiastočne splnené |
| 8.1 | Aktualizácia dotProject | KPO | KPO | 2.12.2008 | splnené |
| 8.2 | Prihláška na ISI TP Cup | DMI | DMI, CCE | 25.11.2008 | splnené |
| 8.3 | Prezentácia riadenia | KPO | KPO, CCE | 25.11.2008 | splnené |
| 8.4 | Programovanie prototypu - jadro | MCE | MCE | 9.12.2008 | rozpracované |
| 8.5 | Programovanie prototypu – GUI | MCO | MCO | 9.12.2008 | rozpracované |
| 8.6 | Parser XML | MCE | MCE | 2.12.2008 | splnené |
| 8.7 | Akceptačné testy k požiadavkam napísať | RBA | RBA | 9.12.2008 | rozpracované |

### Opis stretnutia:

Na začiatku stretnutia sa preberala implementovaná časť prototypu. Diskutovali sme o problémoch pri jeho tvorbe a to konkrétne:

- použitie a práca s jung knižnicou v prostredí NetBeans

- vzhľad pásky

- deterministické správanie sa jadra systému

Vzhľad pásky pre prototyp bude jednoduchý bez hláv a simulácie pohybu.

Neskôr sme prezentovali vytvorenú časť prototypu vedúcej.

Keďže sme zvolili agilný prístup k vývoju, zhodli sme sa, že musíme urýchliť prácu na prototype.

Prebehla aj diskusia o chybách v dokumentácii. Analyzovali sme nasledujúce nedostatky:

- v dokumente riadenia chýba výstup a nie len stav úlohy

- chýba Gantov diagram

- nedostatočne popísané úlohy jednotlivých manažérov (napr. riešenie konfliktných situácií)

- riadenie časť H –  opis podporných nástrojov

- nie je spomenutý pojem determinizmus

- prehľad simulátorov

- nie sú spomenuté technológie na vývoj

- úprava diagramov

- pojem ľubovoľný počet hláv na páske

Ďalšie zmeny potrebné v dokumentácii:

- doplniť metodiku, podľa ktorej sme porovnávali simulátory

- doplniť popis prototypovania – doplniť kapitolu

Nakoniec sme diskutovali o možnosti určenia manažéra pre riziká z dôvodu jemného časového sklzu. Taktiež padla otázka vytvárania prototypu aj počas skúškového obdobia, tá však nebola úplne a jasne zodpovedaná.

### Úlohy do ďalšieho stretnutia:

|  | Úloha | Zodpovednosť | Vypracovanie | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Návrh XML súboru – dokončiť | MCE | MCE | 9.12.2008 |
| 8.4 | Programovanie prototypu - jadro | MCE | MCE | 9.12.2008 |
| 8.5 | Programovanie prototypu – GUI | MCO | MCO | 9.12.2008 |
| 8.7 | Akceptačné testy k požiadavkam napísať | RBA | RBA | 9.12.2008 |
| 9.1 | Úprava dokumentácie | CCE | DMI, KPO, CCE | 9.12.2008 |
| 9.2 | Tvorba dokumentácie pre prototyp | CCE | DMI, KPO, CCE | 12.12.2008 |