# Zápis z 15. stretnutia tímu č. 2

Dátum a čas:	24.3.2009, 12:00 – 15:00

### Miestnosť:		softvérové štúdio (lab D07b)

### Prítomní:

Pedagóg:	Mgr. Daniela Chudá, PhD.

Členovia tímu:	Bc. Celestín Černák, Bc. Matúš Čelko, Bc. Matúš Coranič,

Bc. Robin Bábíček, Bc. Daniela Miloňová, Bc. Katarína Poláková

Záznam vytvoril: 	Bc. Matúš Coranič

### Téma stretnutia:		Riešenie známych problémov

### Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

|  | Úloha | Zodpovednosť | Vypracovanie | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Návrh XML súboru – dokončiť | MCE | MCE | 24.3.2009 | čiastočne splnené |
| 12.4 | Doriešenie problémov GUI – ikony, šípky | MCO | MCO | 24.3.2009 | čiastočne splnené |
| 12.6 | Dokončenie funkčnosti jadra | MCE | MCE | 24.3.2009 | čiastočne splnené |
| 12.7 | Knižnica na zadávanie množinového zápisu | MCO | MCO | 24.3.2009 | čiastočne splnené |
| 13.1 | Spojenie GUI a jadra | MCO | MCO, MCE | 24.3.2009 | čiastočne splnené |
| 13.3 | Obrazovky RAM a Počítadlového stroja | RBA | RBA | 24.3.2009 | rozpracované |
| 13.4 | Dokončiť špecifikáciu a návrh | CCE | CCE | 24.3.2009 | čiastočne splnené |
| 13.7 | WYSIWYG editor | MCE | MCE | 24.3.2009 | čiastočne splnené |
| 14.1 | Zmigrovať SVN na yweb | CCE | CCE | 24.3.2009 | splnené |
| 14.2 | Implementovať možnosť zastavenia pri cykle | MCE | MCE | 24.3.2009 | čiastočne splnené |
| 14.3 | Návrh položiek menu (aj pre testovacie otázky) | RBA | RBA | 24.3.2009 | rozpracované |
| 14.4 | Úprava dokumentácie Inž. dielo | CCE | KPO, CCE | 24.3.2009 | čiastočne splnené |
| 14.5 | Úprava dokumentácie Riadenie | CCE | DMI, CCE | 24.3.2009 | čiastočne splnené |

### Opis stretnutia:

Diskutovali sme o rozšírený abstraktu na IIT.SRC.

MCO a MCE prebrali problematiku prepojenia GUI a jadra.

Prezentovali sme výsledky pri zobrazovaní hrán a labelov. Taktiež sme zhodnotili grafický výstup a dohodli sa na jeho menších zmenách (ikony, ich veľkosť, možnosti označenia prechodu medzi stavmi).

Prebrali sme prístup k novému SVN.

Diskutovali sme o potrebe definovania nových funkcií v jadre potrebných v GUI (vzájomná interakcia).

### Úlohy do ďalšieho stretnutia:

|  | Úloha | Zodpovednosť | Vypracovanie | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Návrh XML súboru – dokončiť | MCE | MCE | 31.3.2009 |
| 12.4 | Doriešenie problémov GUI – ikony, šípky | MCO | MCO | 31.3.2009 |
| 12.6 | Dokončenie funkčnosti jadra | MCE | MCE | 31.3.2009 |
| 12.7 | Knižnica na zadávanie množinového zápisu | MCO | MCO | 31.3.2009 |
| 13.1 | Spojenie GUI a jadra | MCO | MCO, MCE | 31.3.2009 |
| 13.3 | Obrazovky RAM a Počítadlového stroja | RBA | RBA | 31.3.2009 |
| 13.4 | Dokončiť špecifikáciu a návrh | CCE | CCE | 31.3.2009 |
| 13.7 | WYSIWYG editor | MCE | MCE | 31.3.2009 |
| 14.1 | Zmigrovať SVN na yweb | CCE | CCE | 31.3.2009 |
| 14.2 | Implementovať možnosť zastavenia pri cykle | MCE | MCE | 31.3.2009 |
| 14.3 | Návrh položiek menu (aj pre testovacie otázky) | RBA | RBA | 31.3.2009 |
| 14.4 | Úprava dokumentácie Inž. dielo | CCE | KPO, CCE | 31.3.2009 |
| 14.5 | Úprava dokumentácie Riadenie | CCE | DMI, CCE | 31.3.2009 |