# Zápis zo 17. stretnutia tímu č. 2

Dátum a čas:	7.4.2009, 12:00 – 15:00

### Miestnosť:		softvérové štúdio (lab D07b)

### Prítomní:

Pedagóg:	Mgr. Daniela Chudá, PhD.

Členovia tímu:	Bc. Celestín Černák, Bc. Matúš Čelko, Bc. Matúš Coranič,

Bc. Robin Bábíček, Bc. Daniela Miloňová, Bc. Katarína Poláková

Záznam vytvoril: 	Bc. Katarína Poláková

### Téma stretnutia:		Riešenie známych problémov

### Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

|  | Úloha | Zodpovednosť | Vypracovanie | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Návrh XML súboru – dokončiť | MCE | MCE | 7.4.2009 | čiastočne splnené |
| 12.6 | Dokončenie funkčnosti jadra | MCE | MCE | 7.4.2009 | čiastočne splnené |
| 13.1 | Spojenie GUI a jadra | MCO | MCO, MCE | 7.4.2009 | čiastočne splnené |
| 13.3 | Obrazovky RAM a Počítadlového stroja | RBA | RBA | 7.4.2009 | odložené |
| 13.4 | Dokončiť špecifikáciu a návrh | CCE | CCE | 7.4.2009 | čiastočne splnené |
| 14.2 | Implementovať možnosť zastavenia pri cykle | MCE | MCE | 7.4.2009 | splnené |
| 14.3 | Návrh položiek menu (aj pre testovacie otázky) | RBA | RBA | 7.4.2009 | splnené |
| 16.1 | Napísať špecifikáciu testovania | DMI | DMI | 7.4.2009 | čiastočne splnené |
| 16.2 | Vstupná páska | RBA | RBA | 7.4.2009 | čiastočne splnené |
| 16.3 | Uloženie obrázku vo vektorovom tvare | MCO | MCO | 7.4.2009 | splnené |
| 16.4 | Doplnenie dokumentácie o nové texty | CCE | CCE, KPO | 7.4.2009 | čiastočne splnené |
| 16.5 | Prekreslenie diagramov | DMI | DMI | 7.4.2009 | splnené |

### Opis stretnutia:

Je potrebné začať testovať aplikáciu. Do Mantis sa budú zapisovať správy o chybách.

Zobrazovať nadčiarknute a podčiarknute písmená – bude potrebné urobiť nový font.

Framework okien, aby bola veľkost editovateľná ako napr. v NetBeans.

Implementovať menu.

### Úlohy do ďalšieho stretnutia:

|  | Úloha | Zodpovednosť | Vypracovanie | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Návrh XML súboru – dokončiť | MCE | MCE | 14.4.2009 |
| 12.6 | Dokončenie funkčnosti jadra | MCE | MCE | 14.4.2009 |
| 13.1 | Spojenie GUI a jadra | MCO | MCO, MCE | 14.4.2009 |
| 13.3 | Obrazovky RAM a Počítadlového stroja | RBA | RBA, KPO | 14.4.2009 |
| 13.4 | Dokončiť špecifikáciu a návrh | CCE | CCE | 14.4.2009 |
| 16.1 | Napísať špecifikáciu testovania | DMI | DMI | 14.4.2009 |
| 16.2 | Vstupná páska | MCO | MCO | 14.4.2009 |
| 16.4 | Doplnenie dokumentácie o nové texty | CCE | CCE, KPO | 14.4.2009 |
| 17.1 | Font na špeciálne znaky | RBA | RBA | 14.4.2009 |
| 17.2 | Zvýrazňovenie hrán | MCO | MCO | 14.4.2009 |
| 17.3 | Doladiť grafiku | MCO | MCO | 14.4.2009 |
| 17.4 | Testovanie | RBA | tím | 14.4.2009 |
| 17.5 | Lokalizácia – EN, SK | MCE | MCE | 14.4.2009 |