# Zápis zo 18. stretnutia tímu č. 2

Dátum a čas:	14.4.2009, 12:00 – 15:00

### Miestnosť:		softvérové štúdio (lab D07b)

### Prítomní:

Pedagóg:	Mgr. Daniela Chudá, PhD.

Členovia tímu:	Bc. Celestín Černák, Bc. Matúš Čelko, Bc. Matúš Coranič,

Bc. Robin Bábíček, Bc. Daniela Miloňová, Bc. Katarína Poláková

Záznam vytvoril: 	Bc. Celestín Černák

### Téma stretnutia:		Riešenie známych problémov

### Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

|  | Úloha | Zodpovednosť | Vypracovanie | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Návrh XML súboru – dokončiť | MCE | MCE | 14.4.2009 | čiastočne splnené |
| 12.6 | Dokončenie funkčnosti jadra | MCE | MCE | 14.4.2009 | čiastočne splnené |
| 13.1 | Spojenie GUI a jadra | MCO | MCO, MCE | 14.4.2009 | čiastočne splnené |
| 13.3 | Obrazovky RAM a Počítadlového stroja | RBA | RBA, KPO | 14.4.2009 | odložené |
| 13.4 | Dokončiť špecifikáciu a návrh | CCE | CCE | 14.4.2009 | čiastočne splnené |
| 16.1 | Napísať špecifikáciu testovania | DMI | DMI | 14.4.2009 | splnené |
| 16.2 | Vstupná páska | RBA | RBA | 14.4.2009 | čiastočne splnené |
| 16.4 | Doplnenie dokumentácie o nové texty | CCE | CCE, KPO | 14.4.2009 | čiastočne splnené |
| 17.1 | Font na špeciálne znaky | RBA | RBA | 14.4.2009 | čiastočne splnené |
| 17.2 | Zvýrazňovenie hrán | MCO | MCO | 14.4.2009 | splnené |
| 17.3 | Doladiť grafiku | MCO | MCO | 14.4.2009 | čiastočne splnené |
| 17.4 | Testovanie | RBA | tím | 14.4.2009 | čiastočne splnené |
| 17.5 | Lokalizácia – EN, SK | MCE | MCE | 14.4.2009 | čiastočne splnené |

### Opis stretnutia:

Diskutovali sme úpravy dokumentácie, možnosti vizualizácie pre RAM a AM.

Prebrali sme menu, treba vyriešiť:

- čo znamená new -> Alphabet ?

- odstrániť duplicitnú položku new

Diskutovali sme možnosť použitia Enerjy v Eclipse

### Úlohy do ďalšieho stretnutia:

|  | Úloha | Zodpovednosť | Vypracovanie | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Návrh XML súboru – dokončiť | MCE | MCE | 21.4.2009 |
| 12.6 | Dokončenie funkčnosti jadra | MCE | MCE | 21.4.2009 |
| 13.1 | Spojenie GUI a jadra | MCO | MCO, MCE | 21.4.2009 |
| 13.3 | Obrazovky RAM a Počítadlového stroja | RBA | RBA, KPO | 21.4.2009 |
| 13.4 | Dokončiť špecifikáciu a návrh | CCE | CCE | 21.4.2009 |
| 16.2 | Vstupná páska | RBA | RBA | 21.4.2009 |
| 16.4 | Doplnenie dokumentácie o nové texty | CCE | CCE, KPO | 21.4.2009 |
| 17.1 | Font na špeciálne znaky | RBA | RBA | 21.4.2009 |
| 17.3 | Doladiť grafiku | MCO | MCO | 21.4.2009 |
| 17.4 | Testovanie | RBA | tím | 21.4.2009 |
| 17.5 | Lokalizácia – EN, SK | MCE | MCE | 21.4.2009 |
| 18.1 | Zadávanie hrán podporujúce PDA a TM | MCO | MCO | 21.4.2009 |
| 18.2 | Príprava posteru | CCE | CCE | 21.4.2009 |
| 18.3 | Sprevádzkovať Enerjy | CCE | DMI | 21.4.2009 |