# Zápis zo 19. stretnutia tímu č. 2

Dátum a čas:	21.4.2009, 12:00 – 14:00

### Miestnosť:		softvérové štúdio (lab D07b)

### Prítomní:

Pedagóg:	Mgr. Daniela Chudá, PhD.

Členovia tímu:	Bc. Celestín Černák, Bc. Matúš Čelko, Bc. Matúš Coranič,

Bc. Robin Bábíček, Bc. Daniela Miloňová, Bc. Katarína Poláková

Záznam vytvoril: 	Bc. Daniela Miloňová

### Téma stretnutia:		Riešenie známych problémov

### Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

|  | Úloha | Zodpovednosť | Vypracovanie | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Návrh XML súboru – dokončiť | MCE | MCE | 21.4.2009 | čiastočne splnené |
| 12.6 | Dokončenie funkčnosti jadra | MCE | MCE | 21.4.2009 | čiastočne splnené |
| 13.1 | Spojenie GUI a jadra | MCO | MCO, MCE | 21.4.2009 | čiastočne splnené |
| 13.3 | Obrazovky RAM a Počítadlového stroja | RBA | RBA, KPO | 21.4.2009 | čiastočne splnené |
| 13.4 | Dokončiť špecifikáciu a návrh | CCE | CCE | 21.4.2009 | čiastočne splnené |
| 16.2 | Vstupná páska | RBA | RBA | 21.4.2009 | čiastočne splnené |
| 16.4 | Doplnenie dokumentácie o nové texty | CCE | CCE, KPO | 21.4.2009 | čiastočne splnené |
| 17.1 | Font na špeciálne znaky | RBA | RBA | 21.4.2009 | čiastočne splnené |
| 17.3 | Doladiť grafiku | MCO | MCO | 21.4.2009 | čiastočne splnené |
| 17.4 | Testovanie | RBA | tím | 21.4.2009 | čiastočne splnené |
| 17.5 | Lokalizácia – EN, SK | MCE | MCE | 21.4.2009 | splnené |
| 18.1 | Zadávanie hrán podporujúce PDA a TM | MCO | MCO | 21.4.2009 | splnené |
| 18.2 | Príprava posteru | CCE | CCE | 21.4.2009 | čiastočne splnené |
| 18.3 | Sprevádzkovať Enerjy | CCE | DMI | 21.4.2009 | splnené |

### Opis stretnutia:

Prebrali sme, čo by sa malo objaviť na posteri, keďže ho chceme využiť aj pri finálnej prezentácii.

- názov tímu, členovia tímu, vedúca

- časti procesu:

  - navrhnem simulátor (napr. predtým na papieri)

  - odsimulujem v simulátore

  - otestujem

- spomenúť, že sa plánuje testovanie na študentoch

Spísanie technickej dokumentácie

- Popísať základné moduly

- Popísať jednotlivé triedy a metódy

- Nájsť ktoré časti sú už kompletne dokončené (lokalizácia, konfiguračné parametre, jadro konečného automatu, ...)

Na stretnutí sa diskutovalo aké rozmedzie má byť na nastavení rýchlosti, určilo sa 0 – 2 sekundy.

Ďalším diskutovaným problémom bol pohyb viacerých hláv po páske, kde používateľ vidí len časť vstupnej pásky a tak sa môže stať, že neuvidí ich činnosť. Dohodli sme sa, 6e výrez pásky bude sledovať prvú hlavu (označenie ID 1), a malým textom na boku pásky upozorní, že v skrytej časti pásky sa pohybuje iná hlava.

Posun hlavy ID 2

vľavo

| a | c | d | a | e |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pri simulácii nedeterminizmu, používateľ si môže vybrať či chce sám určovať ďalší krok alebo

### Úlohy do ďalšieho stretnutia:

|  | Úloha | Zodpovednosť | Vypracovanie | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Návrh XML súboru – dokončiť | MCE | MCE | 28.4.2009 |
| 12.6 | Dokončenie funkčnosti jadra | MCE | MCE | 28.4.2009 |
| 13.1 | Spojenie GUI a jadra | MCO | MCO, MCE | 28.4.2009 |
| 13.3 | Obrazovky RAM a Počítadlového stroja | KPO | KPO | 28.4.2009 |
| 13.4 | Dokončiť špecifikáciu a návrh | CCE | CCE | 28.4.2009 |
| 16.2 | Vstupná páska | RBA | RBA | 28.4.2009 |
| 16.4 | Doplnenie dokumentácie o nové texty | CCE | CCE, KPO | 28.4.2009 |
| 17.1 | Font na špeciálne znaky | RBA | RBA | 28.4.2009 |
| 17.3 | Doladiť grafiku | MCO | MCO | 28.4.2009 |
| 17.4 | Testovanie | RBA | tím | 28.4.2009 |
| 18.1 | Zadávanie hrán podporujúce PDA a TM | MCO | MCO | 28.4.2009 |
| 18.2 | Príprava posteru | CCE | CCE | 24.4.2009 |
| 19.1 | Nájsť externý tool na diagramy tried | KPO | KPO | 28.4.2009 |
| 19.2 | Technická dokumentácia | CCE | DMI, KPO | 28.4.2009 |
| 19.3 | Radio button pre výber pri nedeterminizme | MCE | MCE | 28.4.2009 |
| 19.4 | Nastavenie rýchlosti | MCO | MCO | 28.4.2009 |
| 19.5 | Indikácia pohybu ďalších hláv | RBA | RBA | 28.4.2009 |