# Zápis z 20. stretnutia tímu č. 2

Dátum a čas:	28.4.2009, 13:00 – 15:00

### Miestnosť:		softvérové štúdio (lab D07b)

### Prítomní:

Pedagóg:	Mgr. Daniela Chudá, PhD.

Členovia tímu:	Bc. Celestín Černák, Bc. Matúš Čelko, Bc. Matúš Coranič,

Bc. Robin Bábíček, Bc. Daniela Miloňová, Bc. Katarína Poláková

Záznam vytvoril: 	Bc. Katarína Poláková

### Téma stretnutia:		Riešenie známych problémov

### Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

|  | Úloha | Zodpovednosť | Vypracovanie | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Návrh XML súboru – dokončiť | MCE | MCE | 28.4.2009 | čiastočne splnené |
| 12.6 | Dokončenie funkčnosti jadra | MCE | MCE | 28.4.2009 | čiastočne splnené |
| 13.1 | Spojenie GUI a jadra | MCO | MCO, MCE | 28.4.2009 | čiastočne splnené |
| 13.3 | Obrazovky RAM a Počítadlového stroja | KPO | KPO | 28.4.2009 | splnené |
| 13.4 | Dokončiť špecifikáciu a návrh | CCE | CCE | 28.4.2009 | splnené |
| 16.2 | Vstupná páska | RBA | RBA | 28.4.2009 | čiastočne splnené |
| 16.4 | Doplnenie dokumentácie o nové texty | CCE | CCE, KPO | 28.4.2009 | čiastočne splnené |
| 17.1 | Font na špeciálne znaky | RBA | RBA | 28.4.2009 | čiastočne splnené |
| 17.3 | Doladiť grafiku | MCO | MCO | 28.4.2009 | čiastočne splnené |
| 17.4 | Testovanie | RBA | tím | 28.4.2009 | čiastočne splnené |
| 18.1 | Zadávanie hrán podporujúce PDA a TM | MCO | MCO | 28.4.2009 | čiastočne splnené |
| 18.2 | Príprava posteru | CCE | CCE | 24.4.2009 | splnené |
| 19.1 | Nájsť externý tool na diagramy tried | KPO | KPO | 28.4.2009 | splnené |
| 19.2 | Technická dokumentácia | CCE | DMI, KPO | 28.4.2009 | čiastočne splnené |
| 19.3 | Radio button pre výber pri nedeterminizme | MCE | MCE | 28.4.2009 | splnené |
| 19.4 | Nastavenie rýchlosti | MCO | MCO | 28.4.2009 | splnené |
| 19.5 | Indikácia pohybu ďalších hláv | RBA | RBA | 28.4.2009 | čiastočne splnené |

### Opis stretnutia:

Do predbežného odovzdania vedúcej tímu dňa 30.5. na CD je potrebné zahrnúť dokumentáciu, vývojársku príručku aj s implementáciou.  V implementáciije potrebné zahrnúť diagram tried a popis dôležitých metód.

Využitie aplikácie v praxi:

- RAM – strojový kód, základy vypočítateľnosti

- KA + ZA – prekladače, kompilátory

### Úlohy do ďalšieho stretnutia:

|  | Úloha | Zodpovednosť | Vypracovanie | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Návrh XML súboru – dokončiť | MCE | MCE | 12.5.2009 |
| 12.6 | Dokončenie funkčnosti jadra | MCE | MCE | 12.5.2009 |
| 13.1 | Spojenie GUI a jadra | MCO | MCO, MCE | 12.5.2009 |
| 16.2 | Vstupná páska | RBA | RBA | 12.5.2009 |
| 16.4 | Doplnenie dokumentácie o nové texty | CCE | CCE, KPO | 12.5.2009 |
| 17.1 | Font na špeciálne znaky | RBA | DMI, KPO | 12.5.2009 |
| 17.3 | Doladiť grafiku | MCO | MCO | 12.5.2009 |
| 17.4 | Testovanie | RBA | tím | 12.5.2009 |
| 18.1 | Zadávanie hrán podporujúce PDA a TM | MCO | MCO | 12.5.2009 |
| 19.2 | Technická dokumentácia | CCE | DMI, KPO | 12.5.2009 |
| 19.5 | Indikácia pohybu ďalších hláv | RBA | RBA | 12.5.2009 |
| 20.1 | Vytvorenie stromu prechodov | MCO | MCO | 12.5.2009 |
| 20.2 | Editor prechodovaj funkcie | MCO | MCO | 12.5.2009 |
| 20.3 | Pridanie tlačítok | MCO | MCO | 12.5.2009 |