# Zápis z 21. stretnutia tímu č. 2

Dátum a čas:	12.5.2009, 13:00 – 15:00

### Miestnosť:		softvérové štúdio (lab D07b)

### Prítomní:

Pedagóg:	Mgr. Daniela Chudá, PhD.

Členovia tímu:	Bc. Celestín Černák, Bc. Matúš Čelko, Bc. Matúš Coranič,

Bc. Robin Bábíček, Bc. Daniela Miloňová, Bc. Katarína Poláková

Záznam vytvoril: 	Bc. Celestín Černák

### Téma stretnutia:		Riešenie známych problémov

### Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

|  | Úloha | Zodpovednosť | Vypracovanie | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Návrh XML súboru – dokončiť | MCE | MCE | 12.5.2009 | čiastočne splnené |
| 12.6 | Dokončenie funkčnosti jadra | MCE | MCE | 12.5.2009 | čiastočne splnené |
| 13.1 | Spojenie GUI a jadra | MCO | MCO, MCE | 12.5.2009 | čiastočne splnené |
| 16.2 | Vstupná páska | RBA | RBA | 12.5.2009 | čiastočne splnené |
| 16.4 | Doplnenie dokumentácie o nové texty | CCE | CCE, KPO | 12.5.2009 | splnené |
| 17.1 | Font na špeciálne znaky | RBA | DMI, KPO | 12.5.2009 | splnené |
| 17.3 | Doladiť grafiku | MCO | MCO | 12.5.2009 | čiastočne splnené |
| 17.4 | Testovanie | RBA | tím | 12.5.2009 | čiastočne splnené |
| 18.1 | Zadávanie hrán podporujúce PDA a TM | MCO | MCO | 12.5.2009 | čiastočne splnené |
| 19.2 | Technická dokumentácia | CCE | DMI, KPO | 12.5.2009 | splnené |
| 19.5 | Indikácia pohybu ďalších hláv | RBA | RBA | 12.5.2009 | čiastočne splnené |
| 20.1 | Vytvorenie stromu prechodov | MCO | MCO | 12.5.2009 | čiastočne splnené |
| 20.2 | Editor prechodovaj funkcie | MCO | MCO | 12.5.2009 | čiastočne splnené |
| 20.3 | Pridanie tlačítok | MCO | MCO | 12.5.2009 | čiastočne splnené |

### Opis stretnutia:

Diskutovali sme výslednú podobu dokumentácie. Rozhodli sme sa pre zapracovanie revízií formou pridania nového dokumentu s vyznačenými zmenenými/novými časťami v porovnaní s pôvodnou verziou.

Preberali sme priebeh výslednej prezentácie produktu. Bližšie informácie budú uvedené v maily od prof. Bielikovej.

Diskutovali sme potrebu vykonať a zdokumentovať testovanie forrmou test-cases na všetky dôležité časti aplikácie.

### Úlohy do ďalšieho stretnutia:

|  | Úloha | Zodpovednosť | Vypracovanie | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Návrh XML súboru – dokončiť | MCE | MCE | 18.5.2009 |
| 12.6 | Dokončenie funkčnosti jadra | MCE | MCE | 18.5.2009 |
| 13.1 | Spojenie GUI a jadra | MCO | MCO, MCE | 18.5.2009 |
| 16.2 | Vstupná páska | RBA | RBA | 18.5.2009 |
| 17.3 | Doladiť grafiku | MCO | MCO | 18.5.2009 |
| 17.4 | Testovanie | RBA | tím | 18.5.2009 |
| 18.1 | Zadávanie hrán podporujúce PDA a TM | MCO | MCO | 18.5.2009 |
| 19.5 | Indikácia pohybu ďalších hláv | RBA | RBA | 18.5.2009 |
| 20.1 | Vytvorenie stromu prechodov | MCO | MCO | 18.5.2009 |
| 20.2 | Editor prechodovaj funkcie | MCO | MCO | 18.5.2009 |
| 20.3 | Pridanie tlačítok | MCO | MCO | 18.5.2009 |
| 21.1 | Finalizácia dokumentácie | CCE | CCE, KPO, DMI | 18.5.2009 |
| 21.2 | Grafická implementácia zásobníka | MCO | MCO | 18.5.2009 |
| 21.3 | Finalizácia technickej dokumentácie | CCE | CCE, DMI, KPO | 18.5.2009 |
| 21.4 | Doplnenie časti testovanie | CCE | tím | 18.5.2009 |
| 21.5 | Finalizácia Riadenie | DMI | DMI | 18.5.2009 |
| 21.6 | Pripraviť statickú stránku | KPO | KPO | 18.5.2009 |
| 21.7 | Aktualizácia DotProjectu | KPO | tím | 18.5.2009 |