Plán práce na letný semester

|  | Popis činnosti | Stav |
| --- | --- | --- |
| 1. týždeň | zhodnotenie pripomienok na projekt, dopracovanie nedostatkov, úprava plánu na letný semester | splnené |
| 2. týždeň | podrobný návrh prototypu, plán testovania, implementácia navrhovaných zmien, | splnené |
| 3. týždeň | implementácia (doriešenie nedeterminizmu v KA) | splnené |
| 4. týždeň | implementácia (doladenie KA), testovanie, porovnanie RAM a AM | splnené |
| 5. týždeň | implementácia (funkcionalita pre zásobníkový automat, doladenie problémov s grafikou), analýza RAM a AM | splnené |
| 6. týždeň | implementácia (menu, vstupná páska, doladenie problémov s grafikou),testovanie, obrazovky RAM a AM | splnené |
| 7. týždeň | implementácia (stromy možných riešení – graficky, ), testovanie | splnené |
| 8. týždeň | implementácia (funkcionalita pre TM, doladenie problémov s grafikou), dokumentácia | splnené |
| 9. týždeň | implementácia (testovací mód), dokumentácia, testovanie | splnené |
| 10. týždeň | odovzdanie čiastkového produktu a dokumentácie k produktu | splnené |
| 11. týždeň | testovanie, dokončenie dokumentácie | splnené |
| 12. týždeň | odovzdanie celkového výsledku projektu | splnené |