Upresnenie plánu na zimný semester

|  | Popis činnosti | Zodpovednosť | Vypracovanie | Termín plánovaného ukončenia | Termín skutočného ukončenia | Stav | Výstup úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Pozrieť simulátory + tabuľka porovnaní | Celo | Tím | 14.10.2008 | 21.10.2008 | splnené | tabuľka |
| 1.2 | Návrh vizualizácie | Robin | Tím | 14.10.2008 | 11.11.2008 | splnené | obrázok |
| 1.3 | Návrh XML súboru | Matúš Č. | Matúš Č. | 25.11.2008 |  | čiastočne splnené | XML súbor |
| 1.4 | Rozdelenie úloh v tíme | Celo | Celo | 14.10.2008 | 14.10.2008 | splnené | - |
| 1.5 | Plán práce na semester | Danka | Danka | 14.10.2008 | 21.10.2008 | splnené | dokument |
| 2.1 | Vytvoriť webovú stránku | Katka | Katka | 20.10.2008 | 20.10.2008 | splnené | web. stránka |
| 2.2 | Napísať špecifikáciu požiadaviek | Celo | Tím | 21.10.2008 | 21.10.2008 | splnené | text |
| 2.3 | Vybrať softvérový nástroj pre manažment v tíme | Katka | Tím | 21.10.2008 | 21.10.2008 | splnené | - |
| 3.1 | Spustiť softvérový nástroj pre manažment v tíme | Danka | Danka | 28.10.2008 | 28.10.2008 | splnené | softvérový nástroj |
| 4.1 | Aktualizácia dotProject | Katka | Katka | 4.11.2008 | 4.11.2008 | splnené | - |
| 4.2 | Prezentácia funkčnosti gui | Robin | Robin, tím | 4.11.2008 | 11.11.2008 | splnené | prezentácia |
| 4.3 | Špecifikácia požiadaviek: Editor pások, Editor stavového diagramu + editor formálnej špecifikácie | Robin | Robin | 4.11.2008 | 4.11.2008 | splnené | text |
| 4.4 | Špecifikácia požiadaviek: Všeobecné požiadavky | Katka | Katka | 4.11.2008 | 4.11.2008 | splnené | text |
| 4.5 | Špecifikácia požiadaviek: Simulátor GUI | Danka | Danka | 4.11.2008 | 4.11.2008 | splnené | text |
| 4.6 | Špecifikácia požiadaviek: File management | Celo | Celo | 4.11.2008 | 4.11.2008 | splnené | text |
| 4.7 | Špecifikácia požiadaviek: Dostatočne všeobecný framework, Riadenie vlákien | Matúš Č. | Matúš Č. | 4.11.2008 | 4.11.2008 | splnené | text |
| 4.8 | Špecifikácia požiadaviek: Strom prehľadávania do šírky, jeho funkcionalita, Nastavenie rýchlosti, Deterministický/nedeterministický nástroj | Matúš C. | Matúš C. | 4.11.2008 | 4.11.2008 | splnené | text |
| 4.9 | Sprevádzkovať SVN | Celo | Celo | 4.11.2008 | 4.11.2008 | splnené | SVN |
| 4.10 | Popísať spôsob akým sa bude zobrazovať nedeterminizmus | Danka | Danka | 4.11.2008 | 4.11.2008 | splnené | text |
| 4.11 | Analýza JFLAP XML schémy | Matúš Č. | Matúš Č. | 4.11.2008 | 4.11.2008 | splnené | - |
| 4.12 | Dokumentácia: Analýza simulátorov | Celo | Celo | 4.11.2008 | 11.11.2008 | splnené | text |
| 4.13 | Dokumentácie: Štruktúra dokumentu | Matúš C. | Matúš C. | 4.11.2008 | 4.11.2008 | splnené | šablóna |
| 4.14 | Návrh prezentácie nedeterminizmu | Robin | Robin | 4.11.2008 | 11.11.2008 | splnené | prezentácia |
| 5.1 | Aktualizácia dotProject | Katka | Katka | 11.11.2008 | 11.11.2008 | splnené | - |
| 5.2 | Poslať fotku Katke | Katka | Tím | 11.11.2008 | 11.11.2008 | splnené | fotka |
| 5.3 | Spojenie špecifikácie požiadaviek od jednotlivých členov | Celo | Celo | 11.11.2008 | 11.11.2008 | splnené | dokument |
| 5.4 | Návrh jadra systému | Matúš Č. | Matúš Č. | 11.11.2008 | 11.11.2008 | splnené | dokument |
| 5.5 | Prípady použitia pre nedeterministickú simuláciu | Danka | Danka | 11.11.2008 | 11.11.2008 | splnené | diagram |
| 5.6 | Prípady použitia pre deterministickú simuláciu | Matúš C. | Matúš C. | 11.11.2008 | 11.11.2008 | splnené | diagram |
| 5.7 | Prípady použitia pre vytvorenie automatu | Katka | Katka | 11.11.2008 | 11.11.2008 | splnené | diagram |
| 5.8 | Dokumentácia: Porovnanie simulátorov | Matúš C. | Matúš C. | 11.11.2008 | 11.11.2008 | splnené | dokument |
| 5.9 | Dokumentácia: Riadenie projektu | Danka | Danka | 11.11.2008 | 11.11.2008 | splnené | dokument |
| 6.1 | Aktualizácia DotProject | Katka | Katka | 18.11.2008 | 11.11.2008 | splnené | - |
| 6.2 | Aktualizácia šablóny dokumentácie | Matúš C. | Matúš C. | 12.11.2008 | 11.11.2008 | splnené | šablóna |
| 6.3 | Dokončenie dokumentácie | Celo | Tím | 12.11.2008 | 12.11.2008 | splnené | dokument |
| 6.4 | Napísanie úvodu | Matúš Č. | Matúš Č. | 11.11.2008 | 11.11.2008 | splnené | text |
| 6.5 | Aktualizácia prehľadu | Matúš C. | Matúš C. | 12.11.2008 | 11.11.2008 | splnené | dokument |
| 6.6 | Rozdelenie návrhu a špecifikácie – text a screenshoty k návrhu GUI | Robin | Robin | 12.11.2008 | 11.11.2008 | splnené | text |
| 6.7 | Update use case diagramov | Katka | Katka | 12.11.2008 | 11.11.2008 | splnené | diagramy |
| 6.8 | Spojenie návrhu od jednotlivých členov | Katka | Katka | 12.11.2008 | 11.11.2008 | splnené | dokument |
| 6.9 | Finalizácia dokumentu | Celo | Celo | 12.11.2008 | 12.11.2008 | splnené | dokument |
| 6.10 | Aktualizovanie technickej dokumentácie | Danka | Danka | 12.11.2008 | 11.11.2008 | splnené | dokument |
| 7.1 | Vypracovanie posudku – analýza + zápisnice | Danka | Katka, Danka | 20.11.2008 | 20.11.2008 | splnené | text |
| 7.2 | Vypracovanie posudku - návrh | Matúš C. | Matúš C. | 20.11.2008 | 20.11.2008 | splnené | text |
| 7.3 | Vypracovanie posudku - špecifikácia | Celestín | Celestín | 20.11.2008 | 20.11.2008 | splnené | text |
| 7.4 | Vypracovanie posudku - ponuka | Robin | Robin | 20.11.2008 | 20.11.2008 | splnené | text |
| 7.5 | Aktualizácia dotProject | Katka | Katka | 25.11.2008 | 25.11.2008 | splnené | - |
| 7.6 | Framework | Matúš Č. | Matúš Č. | 25.11.2008 | 25.11.2008 | splnené | program |
| 7.7 | Pozrieť využiteľné grafické knižnice | Matúš C | Matúš C. | 25.11.2008 | 25.11.2008 | splnené | knižnica |
| 8.1 | Aktualizácia dotProject | Katka | Katka | 2.12.2008 | 2.12.2008 | splnené | - |
| 8.2 | Prihláška na ISI TP Cup | Danka | Danka, Celestín | 25.11.2008 | 25.11.2008 | splnené | prihláška |
| 8.3 | Prezentácia riadenia | Katka | Katka, Celestín | 25.11.2008 | 25.11.2008 | splnené | prezentácia |
| 8.4 | Programovanie prototypu - jadro | Matúš Č. | Matúš Č. | 9.12.2008 | 14.12.2008 | splnené | logická časť prototypu |
| 8.5 | Programovanie prototypu GUI | Matúš C. | Matúš C. | 9.12.2008 | 14.12.2008 | splnené | grafická časť prototypu |
| 8.6 | Parser XML | Matúš Č. | Matúš Č. | 2.12.2008 | 2.12.2008 | splnené | program |
| 8.7 | Akceptačné testy k požiadavkám | Robin | Robin | 9.12.2008 |  | čiastočne splnené | program |
| 9.1 | Úprava dokumentácie | Celestín | Danka, Katka, Celestín | 9.12.2008 | 15.12.2008 | splnené | dokument |
| 9.2 | Tvorba dokumentácie pre prototyp | Celestín | Danka, Katka, Celestín | 12.12.2008 | 15.12.2008 | splnené | dokument |
| 10.1 | Poslať mail s vybraným termínom prezentácie | Celestín | Celestín | 12.12.2008 | 12.12.2008 | splnené | email |
| 10.2 | Pozrieť RAM simulátory pre vedúcu | Katka | Katka | 15.12.2008 | 15.12.2008 | splnené | prehľad simulátorov |