Príloha C: Zápisnice zo stretnutí

# Obsah

Obsah	C-2

Zápisnica zo stretnutia č. 1	C-3

Zápisnica zo stretnutia č. 2	C-6

Zápisnica zo stretnutia č. 3	C-10

Zápisnica zo stretnutia č. 4	C-14

Zápisnica zo stretnutia č. 5	C-18

Zápisnica zo stretnutia č. 6	C-23

Zápisnica zo stretnutia č. 7	C-27

Zápisnica zo stretnutia č. 8	C-31

Zápisnica zo stretnutia č. 9	C-36

Zápisnica zo stretnutia č. 10	C-40

Zápisnica zo stretnutia č. 1

| Dátum: 08.10.2008 | Miesto: DE-35 | Čas: 17:00 – 19:30 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Róbert Čapla Bc. Martin Rončkevič Bc. Martin Ľudvík Bc. Michal Hečko Bc. Martin Pašmík Bc. Peter Holic |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Stretnutie viedol: | Bc. Róbert Čapla |
| Zapisovateľ: | Bc. Peter Holic |

| Program stretnutia: | - Úvod do tímového projektu - Návrhy k práci v tímovom projekte - Určenie vedúcich rolí v tíme - Návrh technológií na riešenie zadania - 5. Rozdelenie úloh na riešenie |
| --- | --- |

Priebeh stretnutia

## 1. Úvod do tímového projektu

-	Dr. Polášek informoval o organizácii predmetu Tímový projekt a o činnostiach, ktoré sú potrebné pre úspešné absolvovanie predmetu

## 2. Návrhy k práci v tímovom projekte

-	Dr. Polášek informoval o okolnostiach práce tímového projektu, účel za ktorým je projekt vytváraný

- Dr. Polášek podal svoje návrhy, ktoré by sa dali v danej práci realizovať:

-	prehľadnosť stránky pre jednoduché ovládanie používateľom

-	poskytnutie panoramatických pohľadov vybraných destinácií pre lepšie zorientovanie sa potenciálneho zákazníka o blízkom okolí

-	poskytnutie možnosti potenciálnemu zákazníkovi nahliadnuť do danej ubytovne alebo rekreačného zariadenia pomocou existujúcich webových kamier alebo inštalácia takejto webovej kamery na takéto miesto po dohode s majiteľom

-	vytvorenie inteligentného agenta, ktorý na základe volieb používateľa vie poskytnúť relevantné údaje

-	vytvorenie agenta, ktorý podľa mena používateľa (alebo aj ďalších informácií) vyhľadá o ňom informácie na webe, na základe ktorých mu potom poskytne pre neho zaujímavé služby alebo informácie

-	prepojenie destinácií z cestovných katalógov s možnosťou nahliadnutia na okolie cez satelitné fotografie

-	personalizácia webu podľa predošlých volieb zákazníka a poskytnutie podobných služieb a pobytov prednostne

## 3. Určenie vedúcich rolí v tíme

- po vzájomnej dohode sa prerozdelili vedúce role v tíme medzi jednotlivých členov nasledovne:

Róbert Čapla	- Vedúci tímu

Martin Rončkevič	- Manažér vývoja

Martin Pašmík	- Manažér plánovania

Martin Ľudvík	- Manažér kvality

Michal Hečko	- Manažér podporných prostriedkov a rizík

Peter Holic	- Dokumentarista

## 4. Návrh technológií na riešenie zadania

- diskusia ohľadom použitia technológií, ktoré sú vhodné a nevhodné na riešenie tímového projektu

- vybrané technológie: framework Liferay, JSP, JAVA servlets, Google API,...

Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí

-	neexistujú žiadne úlohy z predchádzajúcich stretnutí

Úlohy na ďalšie obdobie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Získanie prehľadu o existujúcich riešeniach a používaných technológiách | Všetci | - | 15.10.2008 |
| 1.2 | Pripravenie ukážky použitia JSP + JAVA servlets | Michal Hečko | Prezentácia | 15.10.2008 |
| 1.3 | Pripravenie ukážky použitia frameworku Liferay | Martin Rončkevič | Prezentácia | 15.10.2008 |
| 1.4 | Analýza Google API a overenie možností jeho následného použitia v projekte | Martin Pašmík | Prezentácia | 15.10.2008 |
| 1.5 | Získanie prehľadu o podporných prostriedkoch na vedenie softvérového projektu | Róbert Čapla | Prezentácia | 15.10.2008 |
| 1.6 | Navrhnutie šablón pre zápisnice zo stretnutia a projektový denník | Peter Holic | Šablóny | 15.10.2008 |

Zápisnica zo stretnutia č. 2

| Dátum: 15.10.2008 | Miesto: D006 | Čas: 17:00 – 19:30 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Róbert Čapla Bc. Martin Rončkevič Bc. Martin Ľudvík Bc. Michal Hečko Bc. Martin Pašmík Bc. Peter Holic |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Stretnutie viedol: | Bc. Peter Holic |
| Zapisovateľ: | Bc. Martin Rončkevič |

| Program stretnutia: | - Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí - Doplnenie návrhov k projektu - Určenie technológií na vypracovanie projektu - Určenie prostriedkov na podporu vývoja a manažmentu projektu - Vypracovanie diagramov použitia pre projekt - 6. Zadelenie úloh na vypracovanie |
| --- | --- |

Priebeh stretnutia

## 1. Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Stav úlohy | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Získanie prehľadu o existujúcich riešeniach a používaných technológiách | Všetci | Ukončená | 15.10.2008 |
| 1.2 | Pripravenie ukážky použitia JSP + JAVA servlets | Michal Hečko | Ukončená | 15.10.2008 |
| 1.3 | Pripravenie ukážky použitia frameworku Liferay | Martin Rončkevič | Ukončená | 15.10.2008 |
| 1.4 | Analýza Google API a overenie možností jeho následného použitia v projekte | Martin Pašmík | Ukončená | 15.10.2008 |
| 1.5 | Získanie prehľadu o podporných prostriedkoch na vedenie softvérového projektu | Róbert Čapla | Ukončená | 15.10.2008 |
| 1.6 | Navrhnutie šablón pre zápisnice zo stretnutia a projektový denník | Peter Holic | Ukončená | 15.10.2008 |

## 2. Doplnenie návrhov k projektu

Doplnil návrhy, ktoré neboli zapracované v poslednej zápisnici:

- Dr. Polášek:

-	okrem poskytnutia panoramatických pohľadov vybraných destinácií pre lepšie zorientovanie sa potenciálneho zákazníka o blízkom okolí, tiež poskytnúť zákazníkovi možnosť výhľadu z ponúkaných izieb a priestorov, virtuálna prechádzka

-	vytvorenie inteligentného agenta, ktorý na základe volieb používateľa vie poskytnúť relevantné údaje, možnosť rýchleho vyhľadávania pomocou jednoduchého dotazníka, ktorý vypĺňa používateľ na základe svojich preferencií

- orientácia na stránkach destinácií aj podľa sluchu (typická hudba danej krajiny) 
s možnosťou takúto hudbu vypnúť, aby neobťažovala zákazníka

- Róbert Čapla:

- možnosť výberu požadovanej destinácie zákazníkom pomocou interaktívnej mapy

## 3. Určenie technológií na vypracovanie projektu

Po prezentáciách Michala Hečka a Martina Rončkeviča o vybraných technológiách, ktorá sa uskutočnila ešte pred začiatkom stretnutia tímu v oficiálnom čase, sa tím uzhodol na používaní nasledovných technológií: JSP, HTML, JAVA Servlets, Ajax, CSS.

## 4. Určenie prostriedkov na podporu vývoja a manažmentu projektu

Po prednáške z tímového projektu, ktorá sa venovala práve tejto problematike a naštudovaní vybraných podporných prostriedkov sa tím uzhodol na používaní podporného prostriedku Assembla za účelom manažmentu vývoja kódu a pre manažment plánovania podporný prostriedok Microsoft Project. Touto problematikou je však ešte potrebné zaoberať sa a zistiť podrobnejšie informácie ohľadom požiadaviek na projekt, či je ich možné realizovať pomocou zvolených prostriedkov.

## 5. Vypracovanie diagramov použitia pre projekt

Spoluprácou všetkých členov tímu sme na stretnutí identifikovali vystupujúce role a existujúce aktivity, ktoré sa budú vyskytovať na webovom portáli. Vypracovali sme jednoduchú schému, ktorá bude ďalej spracovaná a na ďalšom stretnutí poslúži ako ukážka funkcionality portálu pre zákazníka.

## 6. Zadelenie úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Naštudovanie zvolených podporných prostriedkov, či poskytujú všetku funkcionalitu, ktorú budeme potrebovať | Michal Hečko | Správa | 22.10.2008 |
| 2.2 | Vytvorenie prezentačných webových stránok nášho projektu | Martin Rončkevič | Webové stránky | 22.10.2008 |
| 2.3 | Informovanie sa o hardvérových a softvérových možnostiach vo výpočtovom stredisku | Róbert Čapla | Správa | 22.10.2008 |
| 2.4 | Vypracovanie diagramu prípadov použitia | Martin Ľudvík | Diagram | 22.10.2008 |
| 2.5 | Analyzovanie stránok existujúcich cestovných kancelárií a vytvorenie návrhu pre náš projekt | Všetci | Prezentácia | 22.10.2008 |

Zápisnica zo stretnutia č. 3

| Dátum: 22.10.2008 | Miesto: D006 | Čas: 17:00 – 19:30 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Róbert Čapla Bc. Martin Rončkevič Bc. Martin Ľudvík Bc. Michal Hečko Bc. Martin Pašmík Bc. Peter Holic |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Stretnutie viedol: | Bc. Martin Rončkevič |
| Zapisovateľ: | Bc. Michal Hečko |

| Program stretnutia: | - Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí - Dopracovanie diagramu činností - Diskusia o dizajne stránky - Doplnenie návrhov k projektu - Spresnenie požiadaviek na produkt - Diskusia o úlohách do budúcnosti - Stanovanie si časového harmonogramu pre činnosti v zimnom semestri - Zhodnutie sa na dizajne stránok - 9. Zadelenie úloh na vypracovanie |
| --- | --- |

Priebeh stretnutia

## 1. Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Stav úlohy | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Naštudovanie zvolených podporných prostriedkov, či poskytujú všetku funkcionalitu, ktorú budeme potrebovať | Michal Hečko | Ukončená | 22.10.2008 |
| 2.2 | Vytvorenie prezentačných webových stránok nášho projektu | Martin Rončkevič | Ukončená | 22.10.2008 |
| 2.3 | Informovanie sa o hardvérových a softvérových možnostiach vo výpočtovom stredisku | Róbert Čapla | Riešená | 22.10.2008 |
| 2.4 | Vypracovanie diagramu prípadov použitia | Martin Ľudvík | Riešená | 22.10.2008 |
| 2.5 | Analyzovanie stránok existujúcich cestovných kancelárií a vytvorenie návrhu pre náš projekt | Všetci | Ukončená | 22.10.2008 |

## 2. Dopracovanie diagramu činností

Tím po vzájomnej diskusii doriešil niektoré sporné úlohy, ktoré sa vyskytli pri tvorbe diagramov použitia pre portál. Podkladom boli vytvorené diagramy Martinom Ľudvíkom s vyznačenými spornými úlohami a prepojeniami.

## 3. Diskusia o dizajne stránky

Róbert Čapla a Martin Rončkevič predniesli svoju predstavu o možnom dizajne portálu a viacero alternatív k tomuto návrhu. Svoju predstavu realizovali pomocou ukážok existujúcich riešení spolu s uvedením možných kombinácií a zmien. V následnej diskusii ostatní členovia pripomienkovali predložený návrh a doplnili svoju predstavu o dizajne portálu. Ďalšia diskusia nedospela k dohode o finálnej verzii dizajnu portálu.

## 4. Doplnenie návrhov k projektu

Doplnil návrhy, ktoré neboli zapracované v poslednej zápisnici:

- Dr. Polášek:

- poskytovanie predpovede počasia pre vybrané destinácie, na požiadanie používateľa. Predpoveď počasia (teplota vzduchu a vody, oblačnosť, výška snehu, oblačnosť a ďalšie) by bola realizovaná pre vzdialenú budúcnosť s využitím existujúcich portálov poskytujúcich takéto služby, na základe štatistík z minulých rokov.

## 5. Spresnenie požiadaviek na produkt

Dr. Polášek spresnil požiadavky na vyvíjaný portál. Nemá sa jednať o komplexný systém pre cestovnú kanceláriu, poskytujúci plnú funkcionalitu potrebnú pre používateľov, administrátorov a klientov. Cieľom je vytvorenie webového rozhrania pre používateľa so zameraním sa na použitie rôznych technológií, ktoré mu umožnia plánovanie dovolenky.

## 6. Diskusia o úlohách do budúcnosti

Dr. Polášek stanovil úlohy do budúceho stretnutia:

- Vytvorenie prezentácie pre zákazníka

- zoznam požiadaviek zákazníka, ktoré budú implementované a doplnené návrhy tímu

- použité technológie prezentovať v dokumente spolu s ukážkou pre lepšie pochopenie

- zaslanie prezentácie zákazníkovi napred

- Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku

- osobné kontaktovanie vedúceho výpočtového strediska za účelom jednoznačného dohodnutia si požiadaviek na potrebné hardvérové a softvérové prostriedky

- inštalovanie požadovaného softvéru (Tomcat a MySQL server) na stretnutí, ak to bude možné

- Vytvorenie dizajnu stránky

- dohodnutie sa na dizajne stránky pre budúcu konzultáciu

- zahrnutie vytvoreného dizajnu stránky do prezentácie pre zákazníka

- Získanie informácií o problematike cestovných kancelárií

- vyhľadanie prác študentov, ktorý sa zaoberali touto problematikou na našej fakulte

(diplomová práca Silvii Káčerikovej)

- informovanie sa  a vyhľadanie informácií o relevantných prácach študentov Fakulty Hospodárskej Informatiky (FHI) na EU

## 7. Stanovanie si časového harmonogramu pre činnosti v zimnom semestri

Dohodnutie sa na časovom harmonograme činností na zimný semester spĺňajúceho požiadavky pre tímové projekty.

- vypracovanie a odovzdanie analýzy a špecifikácie projektu	do	 11.11.2008, 23:59

- vypracovanie a odovzdanie návrhu projektu	do 18.11.2008, 23:59

- vypracovanie a odovzdanie prototypu projektu	do   2.12.2008, 23:59

## 8. Zhodnutie sa na dizajne stránok

Opätovné riešenie dizajnu portálu tímom s využitím tabule na vykresľovanie predstáv jednotlivých členov o dizajne stránky sa dospelo ku kompromisu. Dosiahnutý koncept bude slúžiť ako východiskový dizajn stránky.

## 9. Zadelenie úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Vytvorenie prezentácie pre zákazníka a ukážky dizajnu stránky | Čapla, Rončkevič | Prezentácia | 26.10.2008 |
| 3.2 | Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku | Michal Hečko | Funkčné prostredie | 28.10.2008 |
| 3.3 | Získanie informácií o problematike cestovných kancelárií z diplomových prác na našej fakulte | Peter Holic | Správa | 28.10.2008 |
| 3.4 | Získanie informácií o problematike cestovných kancelárií z diplomových prác na FHI | Čapla, Holic | Správa | 28.10.2008 |
| 3.5 | Naštudovanie technológie pre UML sekvenčné diagramy | Martin Ľudvík | Správa | 28.10.2008 |

Zápisnica zo stretnutia č. 4

| Dátum: 29.10.2008 | Miesto: D006 | Čas: 17:00 – 19:30 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Róbert Čapla Bc. Martin Rončkevič Bc. Martin Ľudvík Bc. Michal Hečko Bc. Martin Pašmík Bc. Peter Holic |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Zadávateľ: | Alexandra |
| Stretnutie viedol: | Bc. Michal Hečko |
| Zapisovateľ: | Bc. Martin Ľudvík |

| Program stretnutia: | - Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí - Diskusia k úlohám z predchádzajúceho stretnutia - Prehliadnutie prezentácie pre zákazníka - Diskusia o dizajne stránky - Diskusia o sekvenčných diagramoch - Konzultovanie otázok s vedúcim - Diskusia so zadávateľom - 8. Pridelenie úloh na vypracovanie |
| --- | --- |

Priebeh stretnutia

## 1. Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Stav úlohy | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Vytvorenie prezentácie pre zákazníka a ukážky dizajnu stránky | Čapla, Rončkevič | Ukončená | 26.10.2008 |
| 3.2 | Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku | Michal Hečko | Riešená | - |
| 3.3 | Získanie informácií o problematike cestovných kancelárií z diplomových prác na našej fakulte | Peter Holic | Riešená | - |
| 3.4 | Získanie informácií o problematike cestovných kancelárií z diplomových prác na FHI EU | Čapla, Holic | Zrušená | 28.10.2008 |
| 3.5 | Naštudovanie technológie pre UML sekvenčné diagramy | Martin Ľudvík | Ukončená | 28.10.2008 |

## 2. Diskusia k úlohám z predchádzajúceho stretnutia

Jednotliví členovia tímu podali správu o svojich úlohách zvyšným členom tímu. Neukončené úlohy:

1.	Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku - nepodarilo sa osobne kontaktovať vedúceho výpočtového strediska a tak ani nainštalovať potrebné softvérové prostriedky.

2.	Získanie informácií o problematike cestovných kancelárií z diplomových prác na našej fakulte - staršie diplomové práce študentov našej fakulty nie sú dostupné v knižnici elektronickej ani tlačenej forme. Pre ich získanie bol kontaktovaný ich vedúci, ktorý ich však do začiatku stretnutia nedodal.

3.	Získanie informácií o problematike cestovných kancelárií z diplomových prác na FHI –nepodarilo sa nájsť práce na EU súvisiace s cestovnými kanceláriami, ktoré by sa zaoberali ich štruktúrou a tak nám pomohli k lepšiemu porozumeniu fungovania cestovných kancelárií.

## 3. Prehliadnutie prezentácie pre zákazníka

Tím si spoločne prehliadol prezentáciu produktu pre zákazníka, ktorá bola k dispozícii v tlačenej forme. K prezentácii žiaden z členov nemal väčšie pripomienky.

## 4. Diskusia o dizajne stránky

Po zhodnutí sa tímu na dizajne stránky a rozložení jednotlivých používateľských prvkov sa začal preberať farebný dizajn stránky. Východisko tvoril farebný dizajn stránky navrhnutý v prezentácii pre zákazníka. Jednotlivý členovia tímu sa k nemu postupne vyjadrili a doplnili svoje návrhy.

Návrhy:

1.	Dizajn celého portálu podľa ročných období, farba loga a iných doplnkov.

2.	Systém farebného značenia jednotlivých zájazdov podľa krajiny ako v katalógu cestovných kancelárií. Zájazdy pre každú krajinu majú spoločné farebné značenie, pre lepšiu vizuálnu orientáciu sa v katalógu.

3.	Riešenie podfarbenia pomocou virtuálneho prehliadania katalógu cestovných kancelárií v portáli.

## 5. Diskusia o sekvenčných diagramoch

Martin Ľudvík prezentoval vytvorené ukážky sekvenčných diagramov pre „objednanie zájazdu cez vyhľadávanie v katalógu“ a „objednanie zájazdu s použitím vyhľadávacej mapy“, spolu s komentármi o sporných bodoch. Zvyšní členovia tímu nemali k predvedenej ukážke väčšie pripomienky a v sporných bodoch súhlasili s návrhmi na ich riešenie, ktoré boli tiež uvedené v komentároch.

## 6. Konzultovanie otázok s vedúcim

Otázky, ktoré sa vyskytli v predchádzajúcich bodoch boli konzultované s vedúcim projektu.

-	zmeniť názvoslovie prípadu použitia „košík“, ktorý presne nevystihuje podstatu zamýšľanej funkcionality a v terminológii cestovných kancelárií nie je používaný

-	odobrenie možnosti neprihlásených používateľov portálu cestovnej kancelárii hodnotiť jednotlivé zájazdy, ktoré sú v ponuke cestovnej kancelárie

-	odobrenie možnosti prihlásených používateľov portálu cestovnej kancelárii pridávať komentáre k jednotlivým zájazdom, ktoré sú v ponuke cestovnej kancelárie

-	nepoužívať v sekvenčných diagramoch riešenia skokom ale nahradiť ich slučkami

-	podrobnejší popis jednotlivých činností a slučiek v sekvenčných diagramoch

## 7. Diskusia so zadávateľom

Diskusia členov tímu so zadávateľom o webovom portáli cestovnej kancelárie. V diskusii zadávateľom potvrdil svoje požiadavky na produkt a súhlasil s navrhnutými riešeniami tímu. zadávateľom by uvítal skoršie odovzdanie produktu do 31.3.2009, hlavne vyriešenú grafickú stránku, aj keď nie s úplnou funkcionalitou.

## 8. Zadelenie úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku | Michal Hečko | Funkčné prostredie | 5.11.2008 |
| 3.3 | Získanie informácií o problematike cestovných kancelárií z diplomových prác na našej fakulty | Peter Holic | Správa | 5.11.2008 |
| 4.1 | Vypracovanie sekvenčných diagramov pre vybrané úlohy | Čapla, Ľudvík | Diagramy | 5.11.2008 |
| 4.2 | Vytvorenie základnej kostry projektu, SVN | Michal Hečko | Kostra projektu | 5.11.2008 |
| 4.3 | Vytvorenie dátového modelu | Martin Pašmík | Model | 5.11.2008 |
| 4.4 | Vytvorenie grafického používateľského rozhrania portálu | Martin Rončkevič | GUI portálu | 5.11.2008 |
| 4.5 | Vytvorenie kostry pre projektovú dokumentáciu | Peter Holic | Kostra dokumentácie | 5.11.2008 |

Zápisnica zo stretnutia č. 5

| Dátum: 5.11.2008 | Miesto: D006 | Čas: 17:00 – 19:30 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Róbert Čapla Bc. Martin Rončkevič Bc. Martin Ľudvík Bc. Michal Hečko Bc. Martin Pašmík Bc. Peter Holic |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Stretnutie viedol: | Bc. Martin Ľudvík |
| Zapisovateľ: | Bc. Martin Pašmík |

| Program stretnutia: | - Stav úloh z predchádzajúcich stretnutí - Diskusia k úlohám z predchádzajúceho stretnutia - Prezentácia a pripomienky k dátovému modelu - Prezentácia a pripomienky k dizajnu stránok - Prezentácia a pripomienky k sekvenčným diagramom - Diskusia k pripomienkam - Diskusia k forme dokumentácie - Riešenie personalizácie webu pre používateľa - Zadelenie úloh na vypracovanie |
| --- | --- |

Priebeh stretnutia

## 1 Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Stav úlohy | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku | Michal Hečko | Riešená | 5.11.2008 |
| 3.3 | Získanie informácií o problematike cestovných kancelárií z diplomových prác na našej fakulte | Peter Holic | Pozastavená | 5.11.2008 |
| 4.1 | Vypracovanie sekvenčných diagramov pre vybrané úlohy | Čapla, Ľudvík | Ukončená | 5.11.2008 |
| 4.2 | Vytvorenie základnej kostry projektu, SVN | Michal Hečko | Ukončená | 5.11.2008 |
| 4.3 | Vytvorenie dátového modelu | Martin Pašmík | Ukončená | 5.11.2008 |
| 4.4 | Vytvorenie grafického používateľského rozhrania portálu | Martin Rončkevič | Ukončená | 5.11.2008 |
| 4.5 | Vytvorenie kostry pre projektovú dokumentáciu | Peter Holic | Ukončená | 5.11.2008 |

## 2. Diskusia k úlohám z predchádzajúceho stretnutia

Jednotliví členovia tímu podali správu o svojich úlohách zvyšným členom tímu. Neukončené úlohy:

-	Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku - nepodarilo sa osobne kontaktovať vedúceho výpočtového strediska a tak ani nainštalovať potrebné softvérové prostriedky.

-	Získanie informácií o problematike cestovných kancelárií z diplomových prác na našej fakulte – úloha bola dočasne pozastavená, pretože sa čaká na vyjadrenie vedúceho týchto prác alebo samotné dodanie prác.

## 3. Prezentácia a pripomienky k dátovému modelu

Dr. Polášek si prehliadol vypracovaný dátový model pre webové stránky cestovnej kancelárie a mal nasledovné pripomienky:

- doplnenie polí metód a samotných metód k jednotlivým triedam

## 4. Prezentácia a pripomienky k dizajnu stránok

Dr. Polášek si prehliadol vypracovaný návrh dizajnu webovej stránky a mal nasledovné pripomienky a návrhy:

- rozdeliť filter na jednoduchý a zložitý s možnosť skrývania a zobrazovania

- rozdeliť stránku na okná, kde sa vždy aktívne okno zväčší a prenesie do popredia (štýl Windows okien)

- premenovanie mapy, ktorá bude poskytovať  satelitný pohľad z vesmíru na vybranú destináciu z „Mapa“ na vhodnejší názov

- zobrazovať predpoveď počasia v danej destinácii/krajine pri voľbe konkrétneho termínu zájazdu

- doplniť existujúci návrh, vypracovať ďalšie obrazovky a vypracovať alternatívny návrh, z ktorého by sa mohlo čerpať

## 5. Prezentácia a pripomienky k sekvenčným diagramom

Dr. Polášek si prehliadol vypracované sekvenčné diagramy a mal nasledovné pripomienky:

- doplniť názvy jednotlivých sekvenčných diagramov

- používať prefix „db“ pre označenie objektov pracujúcich s databázou a prefix „form“ pre označenie objektov pracujúcich s formulármi

- zmeniť vkladanie zájazdu do „košíka“ od používateľa, na vkladanie zájazdu do „košíka“ cez detail zájazdu

- premenovanie roly „košík“

- používať správny typ slučky

## 6. Diskusia k pripomienkam

Po prezentácií jednotlivých úloh a vznesení pripomienok Dr. Poláškom k nim sa viedla diskusia, kde sa tím spolu so svojím vedúcim pokúsil vyriešiť zmienené pripomienky.

Dátový model:

- doplnenie polí metód a samotných metód k jednotlivým triedam

-	Martin Pašmík oznámil, že polia metód boli nezobrazené úmyselne, pretože neboli definované všetky metódy a ak ich nemohol zatiaľ zapracovať do vytvoreného modelu. Model bol vytvorený len ako logický.

Dizajn stránok:

- rozdeliť filter na jednoduchý a zložitý s možnosťou skrývania a zobrazovania

- túto pripomienku plánuje tím zapracovať len pre vyhľadávacieho agenta, pre filter sa zapracuje len postupné rozbaľovanie vyhľadávacích kritérií na základe dovtedy zadaných kritérií

- rozdeliť stránku na okná, kde sa vždy aktívne okno zväčší a prenesie do popredia (štýl Windows okien)

- tím v diskusii dospel k názoru, že vypracovanie požadovanej funkcionality si vyžaduje použitie Flash alebo inej technológii, ktorá by umožňovala vykresľovanie. Keďže žiaden člen tímu neovláda takéto technológie na dostatočnej úrovni, tak sa od tejto funkcionality zatiaľ upúšťa

- premenovanie mapy, ktorá bude poskytovať satelitný pohľad z vesmíru na vybranú destináciu z „Mapa“ na pútavejší názov

-	v diskusii padol návrh na pomenovanie danej funkcionality „satelitný náhľad“, „z vtáčej perspektívy“, alebo „vesmírna panoráma“

- zobrazovať predpoveď počasia (ďalšie informácie o zájazde súvisiace s počasím) v danej destinácii/krajine pri voľbe konkrétneho termínu zájazdu

-	tím za zhodol, že zvolenú službu nie je problém implementovať a riešenie bude vypracované s využitím štatistických údajov z minulých rokov s presnosťou na mesiace

Sekvenčné diagramy:

- premenovanie role „košík“

-	v diskusii padol návrh na pomenovanie danej role „vyhliadnuté zájazdy“ alebo „vybrané zájazdy“

## 7. Diskusia k forme dokumentácie

Tím má vypracovať kostru dokumentácie podľa požiadaviek pani Bielikovej, ktorá má štruktúru napísanú na príslušnej stránke tímového projektu. Takto vypracovaná kostra má byť zaslaná Dr. Poláškovi na konzultovanie, či spĺňa všetky náležitosti, aby prípadné pripomienky mohli byť zapracované do finálnej verzie.

## 8. Riešenie personalizácie webu pre používateľa

Tím sa po pripomienke Dr. Poláška podrobnejšie zaoberal problematikou personalizácie webových stránok pre používateľa. Členovia tímu po diskusii dospeli k zhode na rozsahu personalizácie webových stránok. Portál bude poskytovať možnosť rozšíreného profilu používateľa, ktorý bude pri prihlásení používateľa vyplnení vyhľadanými informáciami z Internetu, ale používateľ bude mať tiež možnosť svoj profil vyplniť osobne. V prípade, že používateľ nevyplnil svoj rozšírený profil, bude použitý profil vytvorený z vyhľadaných informácií na internete. V opačnom prípade sa použije používateľov preferovaný profil. Podľa tohto profilu sa mu budú zvýrazňovať doplňujúce informácie k jednotlivým zájazdom 
(napr.: zvýraznenie „tagov“ hrubým písmom) a zobrazovať TOP zájazdy (na hlavnej stránke).

## 9. Zadelenie úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku | Michal Hečko | Funkčné prostredie | 12.11.2008 |
| 5.1 | Vytvorenie dokumentácie ku kontextu systému | Michal Hečko | Dokument | 12.11.2008 |
| 5.2 | Vytvorenie dokumentácie k špecifikácii funkcií | Róbert Čapla | Dokument | 12.11.2008 |
| 5.3 | Vytvorenie dokumentácie k špecifikácii údajov v systéme | Martin Pašmík | Dokument | 12.11.2008 |
| 5.4 | Vytvorenie dokumentácie k špecifikácii správania systému | Martin Ľudvík | Dokument | 12.11.2008 |
| 5.5 | Dopracovanie grafického používateľského rozhrania portálu | Martin Rončkevič | GUI portálu | 12.11.2008 |
| 5.6 | Dopracovanie sekvenčných diagramov pre vybrané úlohy | Martin, Ľudvík | Diagramy | 12.11.2008 |
| 5.7 | Dopracovanie dátového modelu | Martin Pašmík | Diagramy | 12.11.2008 |
| 5.8 | Doplnenie kostry dokumentácie | Peter Holic | Dokumentácia | 10.11.2008 |
| 5.9 | Zjednotenie jednotlivých častí dokumentácie | Peter Holic | Dokumentácia | 12.11.2008 |

Zápisnica zo stretnutia č. 6

| Dátum: 12.11.2008 | Miesto: D006 | Čas: 17:00 – 19:15 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Robert Čapla Bc. Martin Rončkevič Bc. Martin Ľudvík Bc. Michal Hečko Bc. Martin Pašmík Bc. Peter Holic |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Zadávateľ: |  |
| Stretnutie viedol: | Bc. Martin Pašmík |
| Zapisovateľ: | Bc. Robert Čapla |

| Program stretnutia: | - Stav úloh z predchádzajúcich stretnutí - Diskusia k úlohám z predchádzajúceho stretnutia - Diskusia k dokumentácii - Plánovanie úloh na vytvorenie prototypu - Diskusia k návrhu rozhraní so zákazníkom - Zadelenie úloh na vypracovanie |
| --- | --- |

Priebeh stretnutia

## Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Stav úlohy | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku | Michal Hečko | Riešená | 12.11.2008 |
| 5.1 | Vytvorenie dokumentácie ku kontextu systému | Michal Hečko | Ukončená | 12.11.2008 |
| 5.2 | Vytvorenie dokumentácie k špecifikácii funkcií | Robert Čapla | Ukončená | 12.11.2008 |
| 5.3 | Vytvorenie dokumentácie k špecifikácii údajov v systéme | Martin Pašmík | Ukončená | 12.11.2008 |
| 5.4 | Vytvorenie dokumentácie k špecifikácii správania systému | Martin Ľudvík | Ukončená | 12.11.2008 |
| 5.5 | Dopracovanie grafického používateľského rozhrania portálu | Martin Rončkevič | Ukončená | 12.11.2008 |
| 5.6 | Dopracovanie sekvenčných diagramov pre vybrané úlohy | Martin, Ľudvík | Ukončená | 12.11.2008 |
| 5.7 | Dopracovanie dátového modelu | Martin Pašmík | Ukončená | 12.11.2008 |
| 5.8 | Doplnenie kostry dokumentácie | Peter Holic | Ukončená | 10.11.2008 |
| 5.9 | Zjednotenie jednotlivých častí dokumentácie | Peter Holic | Ukončená | 12.11.2008 |

## Diskusia k úlohám z predchádzajúceho stretnutia

Jednotliví členovia tímu podali správu o svojich úlohách zvyšným členom tímu. Neukončené úlohy:

-	Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku - nepodarilo sa osobne kontaktovať vedúceho výpočtového strediska a tak ani nainštalovať potrebné softvérové prostriedky.

## Diskusia k dokumentácii

Členovia tímu vyjadrili svoj názor na stav dokumentácie a navrhli sa zmeny na dopracovanie:

- dopísanie analýzy existujúcich webových stránok cestovných kancelárii

- dopísanie analýzy k technológii webových kamier a panoramatických záberov

- dopísanie analýzy k interaktívnej mape

- dopísanie sprievodného textu k návrhu rozhraní

## Plánovanie úloh na vytvorenie prototypu

Tím začal diskusiu k požiadavkám na prototyp. Navrhli sa technológie a kroky, ktoré bude treba podniknúť na vytvorenie prototypu.

- predloženie plánu na tvorbu prototypu

- vytvorenie kostry HTML a CSS

- hľadanie technológie na animovanie stránok – jQuery

- vytvorenie tabuliek pre databázu

## Diskusia k návrhu rozhraní so zákazníkom

Bola vykonaná prezentácia návrhu grafických rozhraní zadávateľovi a Dr. Poláškovi. Zadávateľ a Dr. Polášek sa vyjadrili k prezentovanému návrhu:

- pri vyhľadávaní cez filter rozšíriť formy turizmu (pobytové zájazdy, poznávacie zájazdy, agroturistika,… )

- pri vyhľadávaní cez filter vypísať informáciu o počte nájdených zájazdov spĺňajúcich zadané kritéria

- pri vyhľadávaní cez filter nedovoľovať vyhľadávanie bez zadaného žiadneho parametru

- pri detaile zájazdu spresniť položku „cena zájazdu“, doplniť informáciu o poplatkoch, ktoré sú v tejto cene zahrnuté a ktoré nie (doprava, strava, víza, poistenie…)

- pri detaile zájazdu zmeniť popis tlačidla „vyhliadnuť“ na vhodnejší popis

- pri prezeraní vyhliadnutých zájazdov rozlíšiť vyhliadnuté a už objednané zájazdy

- možnosť prepínanie portálu do iných jazykov

## Zadelenie úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku | Michal Hečko | Funkčné prostredie | 19.11.2008 |
| 6.1 | Analýza existujúcich webových stránok cestovných kancelárii | Martin Pašmík | Dokument | 13.11.2008 |
| 6.2 | Analýza technológii webových kamier a panoramatických záberov | Robert Čapla | Dokument | 13.11.2008 |
| 6.3 | Analýza k interaktívnej mape | Robert Čapla | Dokument | 13.11.2008 |
| 6.4 | Vytvorenie sprievodného textu k návrhu grafických rozhraní | Martin Rončkevič | Dokument | 13.11.2008 |
| 6.5 | Finalizácia dokumentácie | Peter Holic | Dokumentácia | 13.11.2008 |
| 6.6 | Vytvorenie úvodných stránok prototypu (CSS + HTML) | Martin Rončkevič | Kostra webových stránok | 19.11.2008 |
| 6.7 | Získanie prehľadu z technológie jQuery | Robert Čapla | Správa | 19.11.2008 |
| 6.8 | Dodanie informácií o formách turizmu a druhoch poplatkov pri cenách zájazdov | Zadávateľ | Informácie | 19.11.2008 |

Zápisnica zo stretnutia č. 7

| Dátum: 19.11.2008 | Miesto: D006 | Čas: 17:00 – 19:00 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Robert Čapla Bc. Martin Rončkevič Bc. Martin Ľudvík Bc. Michal Hečko Bc. Martin Pašmík Bc. Peter Holic |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Stretnutie viedol: | Bc. Robert Čapla |
| Zapisovateľ: | Bc. Peter Holic |

| Program stretnutia: | - Stav úloh z predchádzajúcich stretnutí - Diskusia k úlohám z predchádzajúceho stretnutia - Diskusia k vypracovaniu posudku - Diskusia k vytvorenej kostre webových stránok - Spresnenie návrhu - Vyhľadávanie technológií na animovanie stránok - Zadelenie úloh na vypracovanie |
| --- | --- |

Priebeh stretnutia

## Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Stav úlohy | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku | Michal Hečko | Riešená | 19.11.2008 |
| 6.1 | Analýzy existujúcich webových stránok cestovných kancelárii | Martin Pašmík | Ukončená | 13.11.2008 |
| 6.2 | Analýzy technológii webových kamier a panoramatických záberov | Robert Čapla | Ukončená | 13.11.2008 |
| 6.3 | Analýzy k interaktívnej mape | Robert Čapla | Ukončená | 13.11.2008 |
| 6.4 | Vytvorenie sprievodného textu k návrhu grafických rozhraní | Martin Rončkevič | Ukončená | 13.11.2008 |
| 6.5 | Finalizácie dokumentácie | Peter Holic | Ukončená | 13.11.2008 |
| 6.6 | Vytvorenie úvodných stránok prototypu (CSS + HTML) | Martin Rončkevič | Ukončená | 19.11.2008 |
| 6.7 | Získanie prehľadu z technológie jQuery | Robert Čapla | Riešená | 19.11.2008 |
| 6.8 | Dodanie informácií o formách turizmu a druhoch poplatkov pri cenách zájazdov | Zadávateľ | Riešená | 19.11.2008 |

## Diskusia k úlohám z predchádzajúceho stretnutia

Jednotliví členovia tímu podali správu o svojich úlohách zvyšným členom tímu. Neukončené úlohy:

-	Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku - nepodarilo sa osobne kontaktovať vedúceho výpočtového strediska ani v čase konzultačných hodín a tak ani nainštalovať potrebné softvérové prostriedky.

-	Získanie prehľadu z technológie jQuery – Robert Čapla predviedol niekoľko zaujímavých ukážok ako riešiť animovanie častí stránky. Nakoľko to však nie je postačujúce na splnenie našich požiadaviek, tak úloha ostáva riešená.

- Dodanie informácií o formách turizmu a druhoch poplatkov pri cenách zájazdov – nakoľko zadávateľ projektu nedodal sľúbené informácie, tak úloha ostáva riešená.

## Diskusia k vypracovaniu posudku

Pre potrebu odovzdania posudku druhého tímu sa viedla diskusia aj na túto tému. Niektorí členovia mali už pripravené poznámky na túto tému, tak sa k nim vyjadrili aj ostatní. Jednalo sa hlavne od štruktúru dokumentu a nedostatky v logickom a fyzickom modeli.

## Diskusia k vytvorenej kostre webových stránok

Martin Rončkevič predviedol kostru stránok, ktorú vytvoril. Po predvedení boli vznesené pripomienky k niektorým detailom ako tlačidlá cez linky a štruktúra kostry CSS. Ku kostre CSS sa vyjadril manažér vývoja, ktorý prisľúbil, že sa na ňu pozrie osobne do ďalšieho stretnutia.

## Spresnenie návrhu

Úprava interaktívnej mapy:

-	zobrazovanie destinácii na mape pomocou postavičiek, ktoré zobrazujú možné aktivity v daných destináciách.

-	grafické rozlíšenie postavičiek pre rôzne typy aktivít, ktoré je možné v danej lokalite v danom čase vykonávať (postavička v trenkách s nafukovacou loptou pre kúpanie, postavička v otepľovačkách s čapicou a lyžami pre lyžovanie atď.)

-	možnosť zobrazenia len určitých tipov postavičiek, podľa požiadaviek používateľa

-	pri výbere použitia mapy sa objavia postavičky pre všetky možné aktivity z ktorých si používateľ vyberie niekoľkých, ktorí sa následne rozmiestnia po mape

-	jednotlivé postavičky nebudú animovaní, čiastočne animované budú len postavičky, ktoré budú mať funkciu „checkboxov“ pre zobrazenie jednotlivých tipov postavičiek na mape

Výber dátumu pre zájazd:

- dátum pre zájazd by sa nezadával vložením hodnôt do polí, ale cez posuvný pás, ktorý by umiestnil na časovej osi na obdobie, kde hľadá zájazd

- v posuvnom páse boli zvýraznené týždne roku ktoré by slúžili na presnejšiu orientáciu. Samotný posuvný pás by mal motív ročných období, aby umožňoval orientáciu s dlhodobého hľadiska.

## 6.	Vyhľadávanie technológií na animovanie stránok

Po spresnení návrhu a potrebu vhodnej technológie pre splnenie požiadaviek na projekt sa hľadala technológia vhodná na nami požadované druhy animácie. Po nasledujúcom prezretí technológií jQuery, Swift, JavaFX a Flash, tím dospel k názoru, že by bolo vhodné naštudovať technológiu Flash. Nakoľko žiadny člen tímu nemá so spomenutou technológiu väčšie skúsenosti, tak sa ešte pokračuje v hľadaní vhodných alternatív.

## 7.	Zadelenie úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku | Michal Hečko | Funkčné prostredie | 26.11.2008 |
| 6.8 | Získanie prehľadu z technológie jQuery | Robert Čapla | Správa | 26.11.2008 |
| 6.9 | Dodanie informácií o formách turizmu a druhoch poplatkov pri cenách zájazdov | Zadávateľ | Informácie | 26.11.2008 |
| 7.1 | Vypracovanie posudku na druhý tím po obsahovej stránke | Pašmík, Ľudvík | Dokument | 20.11.2008 |
| 7.2 | Vypracovanie posudku na druhý tím po formálnej stránke | Peter Holic | Dokument | 20.11.2008 |
| 7.3 | Zjednotenie častí posudkov do finálneho posudku | Peter Holic | Dokument posudku | 20.11.2008 |
| 7.4 | Úprava CSS kostry | Michal Hečko | Upravená kostra CSS | 26.11.2008 |
| 7.5 | Dopracovanie ďalších stránok prototypu | Martin Rončkevič | Webové stránky | 26.11.2008 |

Zápisnica zo stretnutia č. 8

| Dátum: 26.11.2008 | Miesto: D006 | Čas: 17:00 – 19:40 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Robert Čapla Bc. Martin Rončkevič Bc. Martin Ľudvík Bc. Michal Hečko Bc. Martin Pašmík Bc. Peter Holic |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Zadávateľ: | Alexandra |
| Stretnutie viedol: | Bc. Peter Holic |
| Zapisovateľ: | Bc. Martin Rončkevič |

| Program stretnutia: | - Stav úloh z predchádzajúcich stretnutí - Diskusia k úlohám z predchádzajúceho stretnutia - Diskusia k webovým stránkam prototypu - Prezentovanie informácií zadávateľom - Diskusia ku konkrétnemu návrhu interaktívnej mapy - Zadelenie úloh na vypracovanie |
| --- | --- |

Priebeh stretnutia

## Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Stav úlohy | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku | Michal Hečko | Riešená | 26.11.2008 |
| 6.8 | Získanie prehľadu z technológie jQuery | Róbert Čapla | Ukončená | 26.11.2008 |
| 6.9 | Dodanie informácií o formách turizmu a druhoch poplatkov pri cenách zájazdov | Zadávateľ | Ukončená | 26.11.2008 |
| 7.1 | Vypracovanie posudku na druhý tím po obsahovej stránke | Pašmík, Ľudvík | Ukončená | 20.11.2008 |
| 7.2 | Vypracovanie posudku na druhý tím po formálnej stránke | Peter Holic | Ukončená | 20.11.2008 |
| 7.3 | Zjednotenie častí posudkov do finálneho posudku | Peter Holic | Ukončená | 20.11.2008 |
| 7.4 | Úprava CSS kostry | Michal Hečko | Ukončená | 26.11.2008 |
| 7.5 | Dopracovanie ďalších stránok prototypu | Martin Rončkevič | Riešená | 26.11.2008 |

## Diskusia k úlohám z predchádzajúceho stretnutia

Jednotliví členovia tímu podali správu o svojich úlohách zvyšným členom tímu. Neukončené úlohy:

-	Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku - nepodarilo sa osobne kontaktovať vedúceho výpočtového strediska ani v čase konzultačných hodín a tak ani nainštalovať potrebné softvérové prostriedky.

-	Dopracovanie ďalších stránok prototypu – ďalšie stránky prototypu neboli vytvorené, nakoľko sa preferovala úprava už existujúcich stránok podľa našich požiadaviek.

## Diskusia k webovým stránkam prototypu

Pred samotnou diskusiou bola vykonaná prezentácia upravených stránok prototypu pre cestovnú kanceláriu. Michal Hečko predniesol svoj návrh na úpravu CSS a tým aj čiastočnú vizuálnu zmenu stránky, ktorý podľa ostatných členov tímu prispel k lepšiemu dojmu zo stránky, zjednotením jednotlivých častí stránky. Okrem zmeny vizuálnej stránky boli vykonané aj úpravy v štruktúre kostry, ktoré boli diskutované na poslednom stretnutí.

## Prezentovanie informácií zadávateľom

Zadávateľ na stretnutí prezentoval informácie, ktoré sľúbil na poslednom stretnutí dodať:

- formy cestovného ruchu

- formy ubytovania

- formy dopravy

- delenie stravy

- zvýraznenie „last minute” zájazdov na úvodnej stránky cestovnej kancelárie

- zasielanie informácií o ponukách zákazníkom cez e-mail

- poskytovanie informácii o profile spoločnosti

- cena zájazdu – spresniť, čo spomenutá cena zahŕňa a čo nie

- členenie katalógu na domácu a zahraničnú dovolenku

Spomenuté informácie tím zapracuje do už vytvoreného návrhu do tej miery, ako to bude dovoľovať navrhnutý dátový model a neprekročili sa požiadavky na produkt tímového projektu. Na riešení niektorých bodov sa tým zhodol v nasledujúcej diskusii.

„Last minute“ – zobrazenie „last minute“ zájazdov pre neprihláseného používateľa, pre prihláseného používateľa sa zobrazia preferované zájazdy na základe dovtedy objednaných zájazdov.

Formy cestovného ruchu:

- rekreačný

- kultúrny

- poznávací

- kúpeľný

- liečebný (zdravotný)

- športový

- turistický

- vidiecky

- poľovnícky (lovecký)

- incentívny

- zážitkový

- nákupný

- ekoturizmus

- vesmírny

Formy ubytovania (s uvedením úrovni ubytovania, hviezdičky):

- hotel 1-5*

- garni hotel 1-3*

- horský hotel 1-3*

- kongresový hotel 3-5*

- wellness hotel 3-5*

- kúpeľný hotel 3-5*

- botique hotel 4-5*

- apartmánový hotel 1-3*

- motel 1-4*

- botel 1-3*

- penzión 1-3*

- apartmánový dom 2-3*

- turistická ubytovňa 1-2*

- chatová osada 1-3*

- kemping 1-4*

- minikemp 2-4*

- taborisko

- ubytovanie v súkromí (izba, objekt, prázdninový byt) 1-3*

Formy dopravy:

- letecká doprava

- autokarová doprava

- lodná doprava

- vlastná doprava

Položky ceny zájazdu:

- letenka, ubytovanie, slovensky hovoriaci sprievodca, transfer na letisko, polpenzia (raňajky, all inclusive)

- -cena nezahŕňa letecké poplatky, víza

## Diskusia ku konkrétnemu návrhu interaktívnej mapy

Interaktívna mapa je jedna z funkcionalít webovej stránky cestovnej kancelárie, ktorú je možné dobre prezentovať v prototype. Aj keď v prototype sa bude jednať o stacionárnu mapu bez väčšej interaktivity od používateľa, tím už riešil aj finálnu podobu tejto funkcionality.

Na poslednom stretnutí bolo navrhnuté použitie postavičiek, (zvieratká, avatary) pre symbolizovanie aktivít, ktoré sa dajú realizovať v destinácii. V diskusii sa ďalej riešila presnejšia podoba mapy, podoba postavičiek ako aj podoba mapy, ktorá bude prezentovaná v prototype.

Postavičky – podoba postavičiek bude podľa zhodnutí sa členov tímu na konkrétnom návrhu, môže sa jednať o postavu človeka, zvieratka alebo avatar, ktorý bude jednoznačne symbolizovať danú aktivitu. Pre základ boli navrhnuté dve postavičky pre letnú a zimnú dovolenku, kúpanie sa a lyžovanie. Tento návrh bude doplnený o tieto typy postavičiek:

- poznávacie zájazdy

- agroturistika, poľovnícke zájazdy

- vesmírna turistika

Pre väčší rozsah počtu postavičiek bolo navrhnuté ich zgrupovanie podľa hustoty ich výskytu. Výsledná postavička bude podľa najviac zastúpenej aktivity vo vybranej lokalite, ale po nájdení myšou na obrázok postavičky sa zobrazia informácie aj o ďalších aktivitách. Postavičky na mape sa budú zobrazovať podľa miesta prihlásenia používateľa (zistenie IP a jej lokalizovanie na krajinu) k jeho aktuálnemu ročnému obdobiu.

Mapa – východiskom pre mapu bude google maps API. Poskytuje potrebnú funkcionalitu pre približovanie a odďaľovanie mapy, možnosť pridať vlastný „marker“ (posotavičku) a rôzne typy máp, ktoré vizuálne pôsobia elasticky a mapa sa javí v troch rozmeroch. Po identifikovaním miesta odkiaľ si používateľ prezerá stránky cestovnej kancelárie, bude jeho poloha (štát) zvýraznený na mape.

Mapa v prototype – mapa v prototype bude pozostávať zo stacionárnych obrázkov. Interaktívna bude len vybraná lokalita, ktorá sa bude dať priblížiť.

## 6.	Zadelenie úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku | Michal Hečko | Funkčné prostredie | 3.12.2008 |
| 8.1 | Úprava CSS a vytvorenie stránok prototypu | Hečko, Rončkevič | Webové stránky | 3.12.2008 |
| 8.2 | Vytvorenie obrázkov mapy do prototypu | Martin Pašmík | Obrázky | 3.12.2008 |
| 8.3 | Vytvorenie návrhu ďalších postavičiek | Martin Ľudvík | Postavičky | 3.12.2008 |

Zápisnica zo stretnutia č. 9

| Dátum: 3.12.2008 | Miesto: D006 | Čas: 17:00 – 19:40 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Robert Čapla Bc. Martin Rončkevič Bc. Martin Ľudvík Bc. Michal Hečko Bc. Martin Pašmík Bc. Peter Holic |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Zadávateľ: |  |
| Stretnutie viedol: | Bc. Martin Rončkevič |
| Zapisovateľ: | Bc. Michal Hečko |

| Program stretnutia: | - Stav úloh z predchádzajúcich stretnutí - Diskusia k úlohám z predchádzajúceho stretnutia - Prehľad stránok prototypu - Hľadanie alternatív pre grafiku návrhu - Prezentácia prototypu zadávateľovi - Diskusia k prototypu a návrhy na dopracovanie - Zadelenie úloh na vypracovanie |
| --- | --- |

Priebeh stretnutia

## Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Stav úlohy | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku | Michal Hečko | Riešená | 3.12.2008 |
| 8.1 | Úprava CSS a vytvorenie stránok prototypu | Hečko, Rončkevič | Riešená | 3.12.2008 |
| 8.2 | Vytvorenie obrázkov mapy do prototypu | Martin Pašmík | Ukončená | 3.12.2008 |
| 8.3 | Vytvorenie návrhu ďalších postavičiek | Martin Ľudvík | Riešená | 3.12.2008 |

## Diskusia k úlohám z predchádzajúceho stretnutia

Jednotliví členovia tímu podali správu o svojich úlohách zvyšným členom tímu. Neukončené úlohy:

-	Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku – nepodarilo sa osobne kontaktovať vedúceho výpočtového strediska ani v čase konzultačných hodín a tak ani nainštalovať potrebné softvérové prostriedky.

-	Úprava CSS a vytvorenie stránok prototypu – úprava CSS kostry bola vykonaná, boli vypracované stránky pre väčšinu zobrazení, je však ešte potrebné dopracovať niektoré stránky pri detaily destinácii

## Prehľad stránok prototypu

Martin Rončkevič prezentoval tímu vytvorené stránky prototypu. Vysvetlil postupnosť prezerania stránok prototypu, aby zobrazené stránky boli logicky správne a nasledovali na predchádzajúce voľby. Predviedol možné alternatívy prezerania vytvorených stránok, ktoré boli vytvorené.

## Hľadanie alternatív pre grafiku návrhu

Po prezentácii prototypu tím začal hľadať vhodné alternatívy pre postavičky na mape. Tie sa nezdali vhodné z grafického návrhu, pretože spôsobom vyobrazenia nezapadali do mapy, kde boli umiestnené. Tím našiel niekoľko vhodných riešení, cez zobrazenie postavičiek pomocou symbolov alebo ikon aktivít.

## 5. Prezentácia prototypu zadávateľovi

Rovnako ako bola na začiatku stretnutia vykonaná prezentácia prototypu tímu, bola vykonaná aj prezentácia zadávateľovi. Bola vysvetlená funkčnosť a obmedzenie, ktoré plynú z prototypu. Zadávateľ nemal k predvedenému prototypu žiadne väčšie výhrady.

## 6.	Diskusia k prototypu a návrhy na dopracovanie

Na základe predvedeného prototypu vyjadril svoje pripomienky a návrhy aj vedúci tímu:

priestor – prezentácia priestoru pomocou interaktívnej mapy je vhodné riešenie ako zákazníkovi poskytnúť možnosť nájsť si zájazd iným spôsobom ako cez vypĺňanie filtra

čas – existujúci prototyp stránok neobsahuje možnosť zobrazenia informácii o čase. Vo výslednom produkte bude potrebné dopracovať vizuálnu prezentáciu času, v ktorom si používateľ vyberá pobyt. Zobrazenie motívov ročného obdobia na stránke (leto – slnko, pláž, more; zima – sneh, vločky, kopce).

typ postavičky na mape – v prototype boli 2 typy postavičiek pre zájazd v lete a zime. Do výsledného produktu bude potrebné dopracovať postavičky pre formy cestovného ruchu ako požadoval zadávateľ. Pre ich veľký počet však bude potrebné ich zgrupovanie do príbuzných skupín, aby veľký počet rôznych typov postavičiek nepôsobil na používateľa zmätočne.

záložky pri detaile – dopracovať záložky do prototypu aspoň pre jeden zájazd.

inteligentný poradca – v prototype inteligentný poradca zobrazoval na všetkých stránkach rovnaké informácie. Potreby dopracovať poradcu si bol tím vedomý a možné riešenia konzultoval s vedúcim. Z diskusie vyšli 3 možné funkcie, ktoré môže poradca používateľovi poskytovať:

- Vyhľadávanie zájazdu na základe vstupu od používateľa – používateľ zadá požiadavku na svoju dovolenku do „text boxu“ a po potvrdení vstupu poradca vykoná „full text” vyhľadávanie nad databázou (tagy, názvy, zájazdy)

- Dopytovanie sa používateľa a vyhľadanie zájazdu – poradca bude poskytovať používateľovi alternatívy, z ktorých si ten bude vyberať. Poradca bude na základe používateľových volieb postupne spresňovať svoje dotazy až po určitú úroveň, kedy zo získaných informácii bude možné vyhľadať obmedzený počet zájazdov.

- Nájdenie optimálnej dovolenky – poradca na základe toho, na ktorej stránke sa bude používateľ nachádzať, bude používateľovi poskytovať možnosti na nájdenie optimálneho zájazdu. Na základe vyplnených údajov používateľom bude poradca ponúkať možnosť zobrazenia podobných zájazdov na základe typu ubytovania, lokality, v ktorej používateľ hľadá zájazd, ceny zájazdu alebo kvality, ktorú používateľ požaduje.

## 7.	Zadelenie úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku | Michal Hečko | Funkčné prostredie | 10.12.2008 |
| 9.1 | Dopracovanie stránok prototypu | Martin Rončkevič | Webové stránky | 10.12.2008 |
| 9.2 | Dopracovanie postavičiek do mapy | Martin Ľudvík | Obrázky | 10.12.2008 |

Zápisnica zo stretnutia č. 10

| Dátum: 10.12.2008 | Miesto: D006 | Čas: 17:00 – 18:45 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Robert Čapla Bc. Martin Rončkevič Bc. Martin Ľudvík Bc. Michal Hečko Bc. Martin Pašmík Bc. Peter Holic |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Stretnutie viedol: | Bc. Michal Hečko |
| Zapisovateľ: | Bc. Martin Ľudvík |

| Program stretnutia: | - Stav úloh z predchádzajúcich stretnutí - Diskusia k úlohám z predchádzajúceho stretnutia - Diskusia k prototypu - Vypracovanie návrhu úprav do dokumentácie z posudku - Zadelenie úloh na vypracovanie |
| --- | --- |

Priebeh stretnutia

## Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Stav úlohy | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku | Michal Hečko | Pozastavená | - |
| 9.1 | Dopracovanie stránok prototypu | Martin Rončkevič | Ukončená | 3.12.2008 |
| 9.2 | Dopracovanie postavičiek do mapy | Martin Ľudvík | Ukončená | 3.12.2008 |

## Diskusia k úlohám z predchádzajúceho stretnutia

Jednotliví členovia tímu podali správu o svojich úlohách zvyšným členom tímu. Neukončené úlohy:

-	Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku – nepodarilo sa osobne kontaktovať vedúceho výpočtového strediska ani v čase konzultačných hodín a tak ani nainštalovať potrebné softvérové prostriedky. Úloha je pozastavená do začiatku ďalšieho semestra.

-	Úprava CSS a vytvorenie stránok prototypu – úprava CSS kostry bola vykonaná, boli vypracované stránky pre väčšinu zobrazení, je však ešte potrebné dopracovať niektoré stránky pri detaily destinácii

## Diskusia k prototypu

Prehliadnutie poslednej verzie prototypu a spísanie detailov, ktoré je potrebné dopracovať. Zapracovanie mapy s novými postavičkami, vyplnenie doplňujúcich informácii o zájazdoch, dopracovanie galérie obrázkov a panoramatického pohľadu pre zájazdy.

## Vypracovanie návrhu úprav z posudku do dokumentácie

Tím spoločne postupne prečítal celý posudok a zhodol sa na relevantnosti jednotlivých pripomienok. Relevantné pripomienky boli poznačené do dokumentácie projektu a pred odovzdaním ich bude potrebné do dokumentácie zapracovať.

## 5.	Zadelenie úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Finalizovanie dokumentácie | Holic Peter | Dokumentácia | 15.12.2008 |
| 10.2 | Dopracovanie popisu logického modelu | Martin Pašmík | Dokument | 14.12.2008 |
| 10.3 | Dopracovanie postavičiek do mapy prototypu | Martin Pašmík | Mapa s postavičkami | 14.12.2008 |
| 10.4 | Úprava obrázku 3. v dokumentácii | Michal Hečko | Obrázok | 14.12.2008 |
| 10.5 | Vypracovanie dokumentu cieľov a výsledkov prototypu | Martin Ľudvík | Dokument | 14.12.2008 |