Slovenská technická univerzita v Bratislave

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava

Tatranky

Riadenie projektu

verzia 1.0

Obsah

Zoznam tabuliek	III

1	Úvod	1

2	Zloženie tímu	2

Bc. Robert Čapla	2

Bc. Michal Hečko	2

Bc. Peter Holic	2

Bc. Martin Ľudvík	2

Bc. Martin Pašmík	2

Bc. Martin Rončkevič	3

3	Plán projektu	4

3.1	Plán na zimný semester	4

4	Rozdelenie úloh	7

4.1	Manažér tímu: Bc. Róbert Čapla	7

4.2	Manažér vývoja: Bc. Michal Hečko	7

4.3	Manažér plánovania: Bc. Martin Ľudvík	7

4.4	Manažér kvality: Bc. Martin Pašmík	7

4.5	Manažér podporných prostriedkov a rizík: Bc. Martin Rončkevič	7

4.6	Dokumentarista: Bc. Peter Holic	8

5	Autorstvo častí dokumentácie	9

6	Komunikácia v tíme	10

6.1	Stretnutie tímu	10

6.2	Použité nástroje	10

6.2.1	Google groups	10

6.2.2	Assembla a Subversion	11

6.2.3	Stránka tímu	11

6.3	Ostatné formy komunikácie	11

# Zoznam tabuliek

Tab. 1: Podrobný plán na zimný semester

Tab. 2: Autorstvo častí dokumentácie

# Úvod

Tento dokument vznikol ako dokumentácia k riadeniu projektu v predmete Tvorba softvérového systému v tíme.

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť informácie o fungovaní, riadení a komunikácii v projekte. V kapitole číslo 2 sú predstavený jednotlivý členovia tímu. V kapitole číslo 3 je rozpísaný plán projektu na zimný semester. V ďalšej  kapitole číslo 4 sa nachádza rozdelenie rolí v tíme s popisom povinností jednotlivých členov. V kapitole číslo 5 je uvedené autorstvo častí dokumentácie.

# Zloženie tímu

Táto kapitola obsahuje predstavenie jednotlivých členov nášho tímu. Náš tím pozostáva zo šiestich členov. Každý člen tímu je v súčasnosti študentom Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len FIIT STU BA). Všetci členovia tímu študujú inžiniersky program Softvérové inžinierstvo.

Predstavenie členov tímu:

## Bc. Robert Čapla

Momentálne pracuje ako PHP programátor pre softvérovú firmu Creative Solutions, s.r.o., ktorá sa zaoberá tvorbou a vývojom webových portálov (Obedovat.sk, Nakupovat.sk). Vytvoril backendovú časť systému on-line objednávok, momentálne dokončuje frontendovú. Má skúsenosti s návrhom a implementáciou webových stránok (oficiálna stránka Slovenskej Asociácie Pretláčania Rukou). Aktívne ovláda technológie XHTML, PHP, JavaScript, CSS, Ajax, MySQL.

## Bc. Michal Hečko

Pracuje ako JAVA junior programátor pre softvérovú firmu Centaur s.r.o., ktorá sa zaoberá tvorbou webových aplikácií. Má skúsenosti s programovaním aplikácii pre Internet a ovláda niekoľko technológií, ktoré s Internetom súvisia - HTML, CSS, JavaScript, AJAX, JAVA EE, JSP, PHP, databázy (Oracle, MySQL). Pracuje ako backend a frontend programátor.

## Bc. Peter Holic

Ovláda programovacie jazyky: JAVA, C a C++. Okrem toho má základy znalostí s databázami (SQL a MySQ) a tvorbou webových stránok v HTML. Jeho záujmom je umelá inteligencia, ktorej sa venoval aj v rámci bakalárskej práce a bude túto tému riešiť aj v rámci diplomového projektu.

## Bc. Martin Ľudvík

Špecializuje sa v oblasti interakcie, grafiky a grafických "engine-ov", čomu nasvedčuje aj výber témy bakalárskeho projektu - Interaktívna manipulácia s 3D grafmi. Zastáva názor, že interakcia a grafické rozhranie je tým prvým, a teda najsugestívnejším prvkom, ktorý pôsobí na používateľa softvérového systému. Aj týmto prístupom by rád obohatil projekt, o ktorý usilujeme. V neposlednom rade ho zaujímajú otázky návrhu softvérových systémov, architektonické a návrhové vzory i celá štábna kultúra súvisiaca s vývojom takéhoto systému vôbec.

## Bc. Martin Pašmík

Momentálne pracuje ako Java programátor so zameraním na deployment (applety, Java Web Start v kombinácii s html/xhtml, javascriptom a CSS). Zaujíma sa o aktuálne webové technológie a svoje poznatky by rád využil aj v tomto projekte.

## Bc. Martin Rončkevič

Java, PHP programátor, grafik. Momentálne druhý rok pracuje vo firme Eea. Pracoval na projekte z oblasti komunikačných riešení pre armádu Českej a Slovenskej republiky (frontend). Navrhol a implementoval portál www.svetkaktusov.sk vrátane CMS systému (frontend, backend, design). Prepracoval firemný web pomocou portálového riešenia Liferay. Vytvoril web kapely Rocklina exil. Pripravil nový dizajn stránok pre Slovenskú asociáciu pretláčania rukou.

# Plán projektu

Táto kapitola obsahuje rozpísaný plán tímu na zimný semester.

## Plán na zimný semester

V tab. 1 je uvedený podrobný plán činností tímu na zimný semester.

Tab.1: Plán činností na zimný semester

|  | Podrobný plán na zimný semester |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Popis úlohy | Vypracoval | Zodpovedná osoba | Výstup úlohy/ stav úlohy | Dátum ukončenia | Dátum začiatku |
| 1.1 | Získanie prehľadu o existujúcich riešeniach a používaných technológiách | Všetci | Róbert Čapla | -/ ukončená | 15.10.2008 | 8.10.2008 |
| 1.2 | Pripravenie ukážky použitia JSP + JAVA servlets | Michal Hečko | Michal Hečko | Prezentácia/ ukončená | 15.10.2008 | 8.10.2008 |
| 1.3 | Pripravenie ukážky použitia frameworku Liferay | Martin Rončkevič | Martin Rončkevič | Prezentácia/ ukončená | 15.10.2008 | 8.10.2008 |
| 1.4 | Analýza Google API a overenie možností jeho následného použitia v projekte | Martin Pašmík | Martin Pašmík | Prezentácia/ ukončená | 15.10.2008 | 8.10.2008 |
| 1.5 | Získanie prehľadu o podporných prostriedkoch na vedenie softvérového projektu | Róbert Čapla | Róbert Čapla | Prezentácia/ ukončená | 15.10.2008 | 8.10.2008 |
| 1.6 | Navrhnutie šablón pre zápisnice zo stretnutia a projektový denník | Peter Holic | Peter Holic | Šablóny/ ukončená | 15.10.2008 | 8.10.2008 |
| 2.1 | Naštudovanie zvolených podporných prostriedkov, či poskytujú všetku funkcionalitu, ktorú budeme potrebovať | Michal Hečko | Michal Hečko | Správa/ ukončená | 22.10.2008 | 15.10.2008 |
| 2.2 | Vytvorenie prezentačných webových stránok nášho projektu | Martin Rončkevič | Martin Rončkevič | Webové stránky/ ukončená | 22.10.2008 | 15.10.2008 |
| 2.3 | Informovanie sa o hardvérových a softvérových možnostiach vo výpočtovom stredisku | Róbert Čapla | Róbert Čapla | Správa/ ukončená | 22.10.2008 | 15.10.2008 |
| 2.4 | Vypracovanie diagramu prípadov použitia | Martin Ľudvík | Martin Ľudvík | Diagram/ ukončená | 22.10.2008 | 15.10.2008 |
| 2.5 | Analyzovanie stránok existujúcich cestovných kancelárií a vytvorenie návrhu pre náš projekt | Všetci | Martin Ľudvík | Prezentácia/ ukončená | 22.10.2008 | 15.10.2008 |
| 3.1 | Vytvorenie prezentácie pre zákazníka a ukážky dizajnu stránky | Čapla, Rončkevič | Róbert Čapla | Prezentácia/ ukončená | 26.10.2008 | 22.10.2008 |
| 3.2 | Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku | Michal Hečko | Michal Hečko | Funkčné prostredie/ pozastavená | - | 22.10.2008 |
| 3.3 | Získanie informácií o problematike cestovných kancelárií z diplomových prác na našej fakulte | Peter Holic | Peter Holic | Správa/ riešená | 28.10.2008 | 22.10.2008 |
| 3.4 | Získanie informácií o problematike cestovných kancelárií z diplomových prác na FHI | Čapla, Holic | Peter Holic | Správa/ zrušená | 28.10.2008 | 22.10.2008 |
| 3.5 | Naštudovanie technológie pre UML sekvenčné diagramy | Martin Ľudvík | Martin Ľudvík | Správa/ ukončená | 28.10.2008 | 22.10.2008 |
| 3.2 | Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku | Michal Hečko | Michal Hečko | Funkčné prostredie/ riešená | 5.11.2008 | 22.10.2008 |
| 3.3 | Získanie informácií o problematike cestovných kancelárií z diplomových prác na našej fakulty | Peter Holic | Peter Holic | Správa/ pozastavená | 5.11.2008 | 22.10.2008 |
| 4.1 | Vypracovanie sekvenčných diagramov pre vybrané úlohy | Čapla, Ľudvík | Martin Ľudvík | Diagramy/ ukončená | 5.11.2008 | 28.10.2008 |
| 4.2 | Vytvorenie základnej kostry projektu, SVN | Michal Hečko | Michal Hečko | Kostra projektu/ ukončená | 5.11.2008 | 28.10.2008 |
| 4.3 | Vytvorenie dátového modelu | Martin Pašmík | Martin Pašmík | Model/ ukončená | 5.11.2008 | 28.10.2008 |
| 4.4 | Vytvorenie grafického používateľského rozhrania portálu | Martin Rončkevič | Martin Rončkevič | GUI portálu/ ukončená | 5.11.2008 | 28.10.2008 |
| 4.5 | Vytvorenie kostry pre projektovú dokumentáciu | Peter Holic | Peter Holic | Kostra dokumentácie/ ukončená | 5.11.2008 | 28.10.2008 |
| 3.1 | Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku | Michal Hečko | Michal Hečko | Funkčné prostredie/ riešená | 12.11.2008 | 22.10.2008 |
| 5.1 | Vytvorenie dokumentácie ku kontextu systému | Róbert Čapla | Róbert Čapla | Dokument/ ukončená | 12.11.2008 | 5.11.2008 |
| 5.2 | Vytvorenie dokumentácie k špecifikácii funkcií | Róbert Čapla | Róbert Čapla | Dokument/ ukončená | 12.11.2008 | 5.11.2008 |
| 5.3 | Vytvorenie dokumentácie k špecifikácii údajov v systéme | Martin Pašmík | Martin Pašmík | Dokument/ ukončená | 12.11.2008 | 5.11.2008 |
| 5.4 | Vytvorenie dokumentácie k špecifikácii správania systému | Martin Ľudvík | Martin Ľudvík | Dokument/ ukončená | 12.11.2008 | 5.11.2008 |
| 5.5 | Vytvorenie dokumentu k architektúre systému | Michal Hečko | Michal Hečko | Dokument/ ukončená | 12.11.2008 | 5.11.2008 |
| 5.6 | Dopracovanie grafického používateľského rozhrania portálu | Martin Rončkevič | Martin Rončkevič | GUI portálu/ ukončená | 12.11.2008 | 5.11.2008 |
| 5.7 | Dopracovanie sekvenčných diagramov pre vybrané úlohy | Martin, Ľudvík | Martin, Ľudvík | Diagramy/ ukončená | 12.11.2008 | 5.11.2008 |
| 5.8 | Dopracovanie dátového modelu | Martin Pašmík | Martin Pašmík | Diagramy/ ukončená | 12.11.2008 | 5.11.2008 |
| 5.9 | Dopracovanie diagramov činností | Martin Pašmík | Martin Pašmík | Diagramy/ ukončená | 12.11.2008 | 5.11.2008 |
| 5.10 | Doplnenie kostry dokumentácie | Peter Holic | Peter Holic | Dokumentácia/ ukončená | 10.11.2008 | 5.11.2008 |
| 5.11 | Zjednotenie jednotlivých častí dokumentácie | Peter Holic | Peter Holic | Dokumentácia/ ukončená | 12.11.2008 | 5.11.2008 |
| 6.1 | Analýza existujúcich webových stránok cestovných kancelárii | Martin Pašmík | Martin Pašmík | Dokument/ ukončená | 13.11.2008 | 12.11.2008 |
| 6.2 | Analýza technológii webových kamier a panoramatických záberov | Robert Čapla | Robert Čapla | Dokument/ ukončená | 13.11.2008 | 12.11.2008 |
| 6.3 | Analýza k interaktívnej mape | Robert Čapla | Robert Čapla | Dokument/ ukončená | 13.11.2008 | 12.11.2008 |
| 6.4 | Vytvorenie sprievodného textu k návrhu grafických rozhraní | Martin Rončkevič | Martin Rončkevič | Dokument/ ukončená | 13.11.2008 | 12.11.2008 |
| 6.5 | Finalizácia dokumentácie | Peter Holic | Peter Holic | Dokumentácia/ ukončená | 13.11.2008 | 12.11.2008 |
| 6.6 | Vytvorenie úvodných stránok prototypu (CSS + HTML) | Martin Rončkevič | Martin Rončkevič | Kostra webových stránok/ ukončená | 19.11.2008 | 12.11.2008 |
| 6.7 | Získanie prehľadu z technológie jQuery | Robert Čapla | Robert Čapla | Správa/ ukončená | 26.11.2008 | 12.11.2008 |
| 6.8 | Dodanie informácií o formách turizmu a druhoch poplatkov pri cenách zájazdov | Zadávateľ | Robert Čapla | Informácie/ ukončená | 26.11.2008 | 12.11.2008 |
| 7.1 | Vypracovanie posudku na druhý tím po obsahovej stránke | Pašmík, Ľudvík | Peter Holic | Dokument/ ukončená | 20.11.2008 | 19.11.2008 |
| 7.2 | Vypracovanie posudku na druhý tím po formálnej stránke | Peter Holic | Peter Holic | Dokument/ ukončená | 20.11.2008 | 19.11.2008 |
| 7.3 | Zjednotenie častí posudkov do finálneho posudku | Peter Holic | Peter Holic | Dok. posudku/ ukončená | 20.11.2008 | 19.11.2008 |
| 7.4 | Úprava CSS kostry | Michal Hečko | Michal Hečko | Upravená kostra CSS/ ukončená | 3.12.2008 | 19.11.2008 |
| 7.5 | Dopracovanie ďalších stránok prototypu | Martin Rončkevič | Martin Rončkevič | Webové stránky/ ukončená | 15.12.2008 | 19.11.2008 |
| 8.2 | Vytvorenie obrázkov mapy do prototypu | Martin Pašmík | Martin Pašmík | Obrázky/ ukončená | 3.12.2008 | 26.11.2008 |
| 8.3 | Vytvorenie návrhu ďalších postavičiek | Martin Ľudvík | Martin Ľudvík | Postavičky/ ukončená | 10.12.2008 | 26.11.2008 |
| 9.1 | Dopracovanie postavičiek do mapy | Martin Ľudvík | Martin Ľudvík | Obrázky/ ukončená | 10.12.2008 | 3.12.2008 |
| 10.1 | Finalizovanie dokumentácie | Peter Holic | Peter Holic | Dokumentácia/ ukončená | 15.12.2008 | 10.12.2008 |
| 10.2 | Dopracovanie popisu logického modelu | Martin Pašmík | Martin Pašmík | Dokument/ ukončená | 14.12.2008 | 10.12.2008 |
| 10.3 | Dopracovanie postavičiek do mapy prototypu | Martin Pašmík | Martin Pašmík | Mapa s postavičkami/ ukončená | 14.12.2008 | 10.12.2008 |
| 10.4 | Úprava obrázku 3. v dokumentácii | Michal Hečko | Michal Hečko | Obrázok/ ukončená | 14.12.2008 | 10.12.2008 |
| 10.5 | Vypracovanie dokumentu cieľov a výsledkov prototypu | Martin Ľudvík | Martin Ľudvík | Dokument/ ukončená | 14.12.2008 | 10.12.2008 |

# Rozdelenie úloh

V tejto kapitole je popísané rozdelenie rolí v tíme a zoznam povinností plynúcich z týchto rolí pre jednotlivých členov tímu. K rozdeleniu úloh medzi jednotlivých členov tímu sa vykonalo na prvom oficiálnom stretnutí tímu 8.10.2008. Rozdelenie úloh bolo na základe preferencií jednotlivých členov tímu na základe demokratického hlasovania. V priebehu ďalšieho stretnutia 15.10.2008 sa ukázala potrebná zmena na poste manažéra vývoja vyplývajúca zo zvolenia technológie, ktorá sa bude používať pri vývoji produktu.

Toto delenie rolí v tíme nie je striktné a platí dohoda medzi jednotlivými členmi tímu, že si navzájom pomáhame, ak sa niekto vyskytne v časovej tiesni alebo z iného dôvodu nestíha plniť svoje povinnosti plynúce z jeho roly. Prerozdelenie povinností člena tímu je na ochote ostatných členov podľa ich vyťaženosti alebo o rozdelení povinností rozhodne manažér tímu.

Zoznam rolí s popisom povinností:

## Manažér tímu: Bc. Róbert Čapla

- motivovanie členov tímu

- riešenie konfliktných situácií

- komunikácia s vedúcim a zadávateľom projektu

- dohľad nad plnením úloh

## Manažér vývoja: Bc. Michal Hečko

- navrhovanie technológií na použitie

- dohľad nad vytvorením produktu požadovanej kvality

- dohľad nad činnosťami súvisiacimi s vývojom

- tvorenie dokumentácie súvisiacej s vývojom

## Manažér plánovania: Bc. Martin Ľudvík

- vytváranie plánu pre tím

- vyhodnocovanie plnenia plánu

- tvorenie dokumentácie súvisiacej s plánovaním

## Manažér kvality: Bc. Martin Pašmík

- dohľad nad vytvorením produktu požadovanej kvality

- testovanie vytváraného produktu

- tvorenie dokumentácie súvisiacej s kvalitou produktu a testovaním

## Manažér podporných prostriedkov a rizík: Bc. Martin Rončkevič

- motivovanie členov tímu

- publikovanie výsledkov tímu

- manažment rizík

- tvorba prezentácií

## Dokumentarista: Bc. Peter Holic

- tvorba šablón dokumentov

- zbieranie a archivovanie vytvorenej dokumentácie

- zadávanie úloh súvisiacich s tvorbou dokumentácie

- zjednocovanie dokumentácie z vytvorených dokumentov

# Autorstvo častí dokumentácie

Táto kapitola obsahuje tabuľku s uvedením autorstva jednotlivých častí dokumentácie. Autorom sa myslí člen tímu, ktorý vytvoril dokument, z ktorého sa vychádzalo pri tvorbe dokumentácie.

Tab. 2: Autorstvo častí dokumentácie

| Dokument | Kapitola | Autor |
| --- | --- | --- |
| Riadenie projektu | Kostra dokumentácie | Peter Holic |
|  | Úvod | Peter Holic |
|  | Zloženie tímu | Róbert Čapla |
|  | Plán projektu | Martin Ľudvík |
|  | Rozdelenie úloh | Peter Holic |
|  | Autorstvo častí dokumentácie | Peter Holic |
| Inžinierske dielo | Kostra dokumentácie | Peter Holic |
|  | Analýza | Peter Holic |
|  | Kontext systému | Michal Hečko |
|  | Analýza existujúcich cestovných kancelárií | Martin Pašmík |
|  | Analýza rolí v systéme | Martin Ľudvík |
|  | Analýza funkcií systému | Čapla, Rončkevič |
|  | Analýza dátového modelu | Martin Ľudvík |
|  | Analýza technológií | Michal Hečko |
|  | Špecifikácia | Peter Holic |
|  | Špecifikácia architektúry systému | Michal Hečko |
|  | Špecifikácia rolí v systéme | Martin Ľudvík |
|  | Špecifikácia funkcií v systéme | Róbert Čapla |
|  | Špecifikácia údajov v systéme | Martin Pašmík |
|  | Hrubý návrh | Peter Holic |
|  | Návrh funkcií systému | Čapla, Rončkevič |
|  | Návrh údajov v systéme | Martin Pašmík |
|  | Návrh správania systému | Martin Ľudvík |
|  | Návrh rozhraní systému | Martin Rončkevič |

# Komunikácia v tíme

Komunikácia pri práci v tíme si vyžaduje výmenu informácií. Náš tím sa skladá zo šiestich členov a je potrebné zabezpečiť, aby každý mal prehľad o všetkých činnostiach, termínoch a povinnostiach, ktoré vyplývajú z práce v tíme. Na zabezpečenie komunikácie bolo potrebné kvôli jej rozsahu použiť nástroje umožňujúce takúto komunikáciu. V tejto kapitole budú opísané použité nástroje, ktoré nám pomáhajú vzájomnú komunikáciu uľahčiť a zefektívniť.

## Stretnutie tímu

Stretnutia tímu v rámci predmetu Tímový projekt vytvárajú základ pre komunikáciu v tíme. Stretnutia prebiehajú v priestoroch fakulty vo výpočtov stredisku, D006. Stretnutia sa začínajú o 17. hodine a trvajú 2,5 hodiny. Tieto stretnutia majú svoju štruktúru, ktorej sa pridŕžame:

- Prehľad úloh, ktoré boli zadané na predchádzajúcich stretnutiach.

- Diskutovanie o úlohách, ktoré je potrebné riešiť.

- Naplánovanie úloh do budúcnosti.

Z každého stretnutia je vytvorená zápisnica, kde sa podrobne popisuje priebeh celého stretnutia s problémami, ktoré sa riešili a vykonané aktivity. Stretnutie je vedené členom tímu, ktorý na poslednom stretnutí vypracoval zápisnicu spolu s pedagogickým dozorom. Vedenie stretnutia však nie je striktné a podieľajú sa na ňom spoločne všetci členovia tímu. Zápisnicu zo stretnutia vypracuje člen, ktorý je na to určený podľa zostaveného plánu.

## Použité nástroje

Opis nástrojov s ich využitím, ktoré tím používa pri komunikácii.

### Google groups

Diskusná skupina na Google groups bola založená ešte pred prvým osobným stretnutím tímu. Bola použitá na dohovorenie si prvého stretnutia tímu, kde sa dohodol postup na vypracovanie ponuky.

V neskorších štádiách Google groups slúži na diskusiu k riešeným úlohám. K riešeným problémom sa tak majú možnosť vyjadriť všetci členovia tímu a tak prispieť k ich urýchlenému riešeniu. Tiež je tento nástroj používaný ako spoločné úložisko pracovných verzií dokumentov alebo ich častí.

Výhodou tohto nástroja je však možnosť posielania mailov o nových príspevkoch, čo urýchľuje informovanie ostatných členov.

### Assembla a Subversion

Tento webový nástroj je používaný na riadenie aktivít na projekte. Umožňuje vytváranie míľnikov, úloh a tiketov, ktoré stanovujú povinnosti jednotlivých členov tímu a činnosti, ktoré je potrebné vykonať. Vytvárané úlohy a tikety sú na základe zápisníc zo stretnutí. Míľniky sú vytvorené na základe etapy projektu, ktorá sa práve rieši.

Súčasťou nástroja Assembla aj možnosť Subversion. Subverziovanie je používané pri vytváraní dokumentácie a prototypu. Umožňuje prácu viacerým členom tímu s tým istým súborom (dokumentácia, zdrojové kódy) bez toho, aby sa navzájom obmedzovali.

### Stránka tímu

Stránka tímu slúži na prezentáciu tímu. Stránka poskytuje informácie o riešenom zadaní, aktuálne riešených úlohách, pláne do budúcnosti, členoch tímu a výstupoch, ktoré tím dosiahol. Stránka je pravidelne aktualizovaná a dopĺňaná o nové zápisnice zo stretnutí a vypracované dokumentácie.

## Ostatné formy komunikácie

Okrem spomenutých nástrojov tím používa na komunikáciu IM, e-mail, SMS a telefonovanie. Tieto prostriedky sú určené na komunikáciu medzi vybranými členmi tímu, keď je potrebné rýchlo riešiť vzniknutý problém alebo niektorý člen tímu práve nemá možnosť prístupu na internet.

Prílohy

V tejto časti sú uvedené prílohy týkajúce sa riadenia projektu.

Zoznam príloh:

Príloha A: Ponuka na vypracovanie projektu

Príloha B: Šablóna zápisnice

Príloha C: Zápisnice zo stretnutí

Príloha D: Posudok na dokumentáciu tímu č. 14

Príloha E: Posudok tímu číslo 14 na náš tím

Príloha F: Vyjadrenie k posudku

Príloha G: Preberacie protokoly