Zápisnica zo stretnutia č. 3

| Dátum: 22.10.2008 | Miesto: D006 | Čas: 17:00 – 19:30 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Robert Čapla Bc. Martin Rončkevič Bc. Martin Ľudvík Bc. Michal Hečko Bc. Martin Pašmík Bc. Peter Holic |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Stretnutie viedol: | Bc. Martin Rončkevič |
| Zapisovateľ: | Bc. Michal Hečko |

| Program stretnutia: | 1. Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí 2. Dopracovanie diagramu činností 3. Diskusia o dizajne stránky 4. Doplnenie návrhov k projektu 5. Spresnenie požiadaviek na produkt 6. Diskusia o úlohách do budúcnosti 7. Stanovanie si časového harmonogramu pre činnosti v zimnom semestri 8. Zhodnutie sa na dizajne stránok 9. Zadelenie úloh na vypracovanie |
| --- | --- |

# Priebeh stretnutia

## 1. Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Stav úlohy | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Naštudovanie zvolených podporných prostriedkov, či poskytujú všetku funkcionalitu, ktorú budeme potrebovať | Michal Hečko | Ukončená | 22.10.2008 |
| 2.2 | Vytvorenie prezentačných webových stránok nášho projektu | Martin Rončkevič | Ukončená | 22.10.2008 |
| 2.3 | Informovanie sa o hardvérových a softvérových možnostiach vo výpočtovom stredisku | Robert Čapla | Riešená | 22.10.2008 |
| 2.4 | Vypracovanie diagramu prípadov použitia | Martin Ľudvík | Riešená | 22.10.2008 |
| 2.5 | Analyzovanie stránok existujúcich cestovných kancelárií a vytvorenie návrhu pre náš projekt | Všetci | Ukončená | 22.10.2008 |

## 2. Dopracovanie diagramu činností

Tím po vzájomnej diskusii doriešil niektoré sporné úlohy, ktoré sa vyskytli pri tvorbe diagramov použitia pre portál. Podkladom boli vytvorené diagramy Martinom Ľudvíkom s vyznačenými spornými úlohami a prepojeniami.

## 3. Diskusia o dizajne stránky

Robert Čapla a Martin Rončkevič predniesli svoju predstavu o možnom dizajne portálu a viacero alternatív k tomuto návrhu. Svoju predstavu realizovali pomocou ukážok existujúcich riešení spolu s uvedením možných kombinácií a zmien. V následnej diskusii ostatní členovia pripomienkovali predložený návrh a doplnili svoju predstavu o dizajne portálu. Ďalšia diskusia nedospela k dohode o finálnej verzii dizajnu portálu.

## 4. Doplnenie návrhov k projektu

Doplnil návrhy, ktoré neboli zapracované v poslednej zápisnici:

- Dr. Polášek:

- poskytovanie predpovede počasia pre vybrané destinácie, na požiadanie používateľa. Predpoveď počasia (teplota vzduchu a vody, oblačnosť, výška snehu, oblačnosť a ďalšie) by bola realizovaná pre vzdialenú budúcnosť s využitím existujúcich portálov poskytujúcich takéto služby, na základe štatistík z minulých rokov.

## 5. Spresnenie požiadaviek na produkt

Dr. Polášek spresnil požiadavky na vyvíjaný portál. Nemá sa jednať o komplexný systém pre cestovnú kanceláriu, poskytujúci plnú funkcionalitu potrebnú pre používateľov, administrátorov a klientov. Cieľom je vytvorenie webového rozhrania pre používateľa so zameraním sa na použitie rôznych technológií, ktoré mu umožnia plánovanie dovolenky.

## 6. Diskusia o úlohách do budúcnosti

Dr. Polášek stanovil úlohy do budúceho stretnutia:

- Vytvorenie prezentácie pre zákazníka

- zoznam požiadaviek zákazníka, ktoré budú implementované a doplnené návrhy tímu

- použité technológie prezentovať v dokumente spolu s ukážkou pre lepšie pochopenie

- zaslanie prezentácie zákazníkovi napred

- Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku

- osobné kontaktovanie vedúceho výpočtového strediska za účelom jednoznačného dohodnutia si požiadaviek na potrebné hardvérové a softvérové prostriedky

- inštalovanie požadovaného softvéru (Tomcat a MySQL server) na stretnutí, ak to bude možné

- Vytvorenie dizajnu stránky

- dohodnutie sa na dizajne stránky pre budúcu konzultáciu

- zahrnutie vytvoreného dizajnu stránky do prezentácie pre zákazníka

- Získanie informácií o problematike cestovných kancelárií

- vyhľadanie prác študentov, ktorý sa zaoberali touto problematikou na našej fakulte

(diplomová práca Silvii Káčerikovej)

- informovanie sa  a vyhľadanie informácií o relevantných prácach študentov Fakulty Hospodárskej Informatiky (FHI) na EU

## 7. Stanovanie si časového harmonogramu pre činnosti v zimnom semestri

Dohodnutie sa na časovom harmonograme činností na zimný semester spĺňajúceho požiadavky pre tímové projekty.

- vypracovanie a odovzdanie analýzy a špecifikácie projektu	do	 11.11.2008, 23:59

- vypracovanie a odovzdanie návrhu projektu	do 18.11.2008, 23:59

- vypracovanie a odovzdanie prototypu projektu	do   2.12.2008, 23:59

## 8. Zhodnutie sa na dizajne stránok

Opätovné riešenie dizajnu portálu tímom s využitím tabule na vykresľovanie predstáv jednotlivých členov o dizajne stránky sa dospelo ku kompromisu. Dosiahnutý koncept bude slúžiť ako východiskový dizajn stránky.

## 9. Zadelenie úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Vytvorenie prezentácie pre zákazníka a ukážky dizajnu stránky | Čapla, Rončkevič | Prezentácia | 26.10.2008 |
| 3.2 | Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku | Michal Hečko | Správa | 28.10.2008 |
| 3.3 | Získanie informácií o problematike cestovných kancelárií z diplomových prác na našej fakulty | Peter Holic | Správa | 28.10.2008 |
| 3.4 | Získanie informácií o problematike cestovných kancelárií z diplomových prác na FHI | Čapla, Holic | Správa | 28.10.2008 |
| 3.5 | Naštudovanie technológie pre UML sekvenčné diagramy | Martin Ľudvík | Správa | 28.10.2008 |