Zápisnica zo stretnutia č. 4

| Dátum: 29.10.2008 | Miesto: D006 | Čas: 17:00 – 19:30 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Robert Čapla Bc. Martin Rončkevič Bc. Martin Ľudvík Bc. Michal Hečko Bc. Martin Pašmík Bc. Peter Holic |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Zákazník: | Alexandra |
| Stretnutie viedol: | Bc. Michal Hečko |
| Zapisovateľ: | Bc. Martin Ľudvík |

| Program stretnutia: | 1. Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí 2. Diskusia k úlohám z predchádzajúceho stretnutia 3. Prehliadnutie prezentácie pre zákazníka 4. Diskusia o dizajne stránky 5. Diskusia o sekvenčných diagramoch 6. Konzultovanie otázok s vedúcim 7. Diskusia so zákazníkom 8. Pridelenie úloh na vypracovanie |
| --- | --- |

# Priebeh stretnutia

## 1. Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Stav úlohy | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Vytvorenie prezentácie pre zákazníka a ukážky dizajnu stránky | Čapla, Rončkevič | Ukončená | 26.10.2008 |
| 3.2 | Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku | Michal Hečko | Riešená | - |
| 3.3 | Získanie informácií o problematike cestovných kancelárií z diplomových prác na našej fakulty | Peter Holic | Riešená | - |
| 3.4 | Získanie informácií o problematike cestovných kancelárií z diplomových prác na FHI EU | Čapla, Holic | Zrušená | 28.10.2008 |
| 3.5 | Naštudovanie technológie pre UML sekvenčné diagramy | Martin Ľudvík | Ukončená | 28.10.2008 |

## 2. Diskusia k úlohám z predchádzajúceho stretnutia

Jednotliví členovia tímu podali správu o svojich úlohách zvyšným členom tímu. Neukončené úlohy:

1.	Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku - nepodarilo sa osobne kontaktovať vedúceho výpočtového strediska a tak ani nainštalovať potrebné softvérové prostriedky

2.	Získanie informácií o problematike cestovných kancelárií z diplomových prác na našej fakulty - staršie diplomové práce študentov našej fakulty nie sú dostupné v knižnici elektronickej ani tlačenej forme. Pre ich získanie bol kontaktovaný ich vedúci, ktorý ich však do začiatku stretnutia nedodal.

3.	Získanie informácií o problematike cestovných kancelárií z diplomových prác na FHI –nepodarilo sa nájsť práce na EU súvisiace s cestovnými kanceláriami, ktoré by sa zaoberali ich štruktúrou a tak nám pomohli k lepšiemu porozumeniu fungovania cestovných kancelárií

## 3. Prehliadnutie prezentácie pre zákazníka

Tím si spoločne prehliadol prezentáciu produktu pre zákazníka, ktorá bola k dispozícii v tlačenej forme. K prezentácii žiaden z členov nemal väčšie pripomienky.

## 4. Diskusia o dizajne stránky

Po zhodnutí sa tímu na dizajne stránky a rozložení jednotlivých používateľských prvkov sa začal preberať farebný dizajn stránky. Východisko tvoril farebný dizajn stránky navrhnutý v prezentácii pre zákazníka. Jednotlivý členovia tímu sa k nemu postupne vyjadrili a doplnili svoje návrhy.

Návrhy:

1.	Dizajn celého portálu podľa ročných období, farba loga a iných doplnkov.

2.	Systém farebného značenia jednotlivých zájazdov podľa krajiny ako v katalógu cestovných kancelárií. Zájazdy pre každú krajinu majú spoločné farebné značenie, pre lepšiu vizuálnu orientáciu sa v katalógu.

3.	Riešenie podfarbenia pomocou virtuálneho prehliadania katalógu cestovných kancelárií v portáli.

## 5. Diskusia o sekvenčných diagramoch

Martin Ľudvík prezentoval vytvorené ukážky sekvenčných diagramov pre „objednanie zájazdu cez vyhľadávanie v katalógu“ a „objednanie zájazdu s použitím vyhľadávacej mapy“, spolu s komentármi o sporných bodoch. Zvyšní členovia tímu nemali k predvedenej ukážke väčšie pripomienky a v sporných bodoch súhlasili s návrhmi na ich riešenie, ktoré boli tiež uvedené v komentároch.

## 6. Konzultovanie otázok s vedúcim

Otázky, ktoré sa vyskytli v predchádzajúcich bodoch boli konzultované s vedúcim projektu.

-	zmeniť názvoslovie prípadu použitia „košík“, ktorý presne nevystihuje podstatu zamýšľanej funkcionality a v terminológii cestovných kancelárií nie je používaný

-	odobrenie možnosti neprihlásených používateľov portálu cestovnej kancelárii hodnotiť jednotlivé zájazdy, ktoré sú v ponuke cestovnej kancelárie

-	odobrenie možnosti prihlásených používateľov portálu cestovnej kancelárii pridávať komentáre k jednotlivým zájazdom, ktoré sú v ponuke cestovnej kancelárie

-	nepoužívať v sekvenčných diagramoch riešenia skokom ale nahradiť ich slučkami

-	podrobnejší popis jednotlivých činností a slučiek v sekvenčných diagramoch

## 7. Diskusia so zákazníkom

Diskusia členov tímu so zákazníkom o webovom portáli cestovnej kancelárie. V diskusii zákazník potvrdil svoje požiadavky na produkt a súhlasil s navrhnutými riešeniami tímu. Zákazník by uvítal skoršie odovzdanie produktu do 28.2.2009, hlavne vyriešenú grafickú stránku, aj keď nie s úplnou funkcionalitou.

## 8. Zadelenie úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku | Michal Hečko | Správa | 5.11.2008 |
| 3.3 | Získanie informácií o problematike cestovných kancelárií z diplomových prác na našej fakulty | Peter Holic | Správa | 5.11.2008 |
| 4.1 | Vypracovanie sekvenčných diagramov pre vybrané úlohy | Čapla, Ľudvík | Diagramy | 5.11.2008 |
| 4.2 | Vytvorenie základnej kostry projektu, SVN | Michal Hečko | Kostra projektu | 5.11.2008 |
| 4.3 | Vytvorenie dátového modelu | Martin Pašmík | Model | 5.11.2008 |
| 4.4 | Vytvorenie grafického používateľského rozhrania portálu | Martin Rončkevič | GUI portálu | 5.11.2008 |
| 4.5 | Vytvorenie kostry pre projektovú dokumentáciu | Peter Holic | Kostra dokumentácie | 5.11.2008 |