Zápisnica zo stretnutia č. 6

| Dátum: 12.11.2008 | Miesto: D006 | Čas: 17:00 – 19:15 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Robert Čapla Bc. Martin Rončkevič Bc. Martin Ľudvík Bc. Michal Hečko Bc. Martin Pašmík Bc. Peter Holic |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Zadávateľ: | Alexandra |
| Stretnutie viedol: | Bc. Martin Pašmík |
| Zapisovateľ: | Bc. Robert Čapla |

| Program stretnutia: | - Stav úloh z predchádzajúcich stretnutí - Diskusia k úlohám z predchádzajúceho stretnutia - Diskusia k dokumentácii - Plánovanie úloh na vytvorenie prototypu - Diskusia k návrhu rozhraní so zákazníkom - Zadelenie úloh na vypracovanie |
| --- | --- |

# Priebeh stretnutia

## Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Stav úlohy | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku | Michal Hečko | Riešená | 12.11.2008 |
| 5.1 | Vytvorenie dokumentácie ku kontextu systému | Michal Hečko | Ukončená | 12.11.2008 |
| 5.2 | Vytvorenie dokumentácie k špecifikácii funkcií | Robert Čapla | Ukončená | 12.11.2008 |
| 5.3 | Vytvorenie dokumentácie k špecifikácii údajov v systéme | Martin Pašmík | Ukončená | 12.11.2008 |
| 5.4 | Vytvorenie dokumentácie k špecifikácii správania systému | Martin Ľudvík | Ukončená | 12.11.2008 |
| 5.5 | Dopracovanie grafického používateľského rozhrania portálu | Martin Rončkevič | Ukončená | 12.11.2008 |
| 5.6 | Dopracovanie sekvenčných diagramov pre vybrané úlohy | Martin, Ľudvík | Ukončená | 12.11.2008 |
| 5.7 | Dopracovanie dátového modelu | Martin Pašmík | Ukončená | 12.11.2008 |
| 5.8 | Doplnenie kostry dokumentácie | Peter Holic | Ukončená | 10.11.2008 |
| 5.9 | Zjednotenie jednotlivých častí dokumentácie | Peter Holic | Ukončená | 12.11.2008 |

## Diskusia k úlohám z predchádzajúceho stretnutia

Jednotliví členovia tímu podali správu o svojich úlohách zvyšným členom tímu. Neukončené úlohy:

-	Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku - nepodarilo sa osobne kontaktovať vedúceho výpočtového strediska a tak ani nainštalovať potrebné softvérové prostriedky.

## Diskusia k dokumentácii

Členovia tímu vyjadrili svoj názor na stav dokumentácie a navrhli sa zmeny na dopracovanie:

- dopísanie analýzy existujúcich webových stránok cestovných kancelárii

- dopísanie analýzy k technológii webových kamier a panoramatických záberov

- dopísanie analýzy k interaktívnej mape

- dopísanie sprievodného textu k návrhu rozhraní

## Plánovanie úloh na vytvorenie prototypu

Tím začal diskusiu k požiadavkám na prototyp. Navrhli sa technológie a kroky, ktoré bude treba podniknúť na vytvorenie prototypu.

- predloženie plánu na tvorbu prototypu

- vytvorenie kostry HTML a CSS

- hľadanie technológie na animovanie stránok – jQuery

- vytvorenie tabuliek pre databázu

## Diskusia k návrhu rozhraní so zákazníkom

Bola vykonaná prezentácia návrhu grafických rozhraní zadávateľovi a Dr. Poláškovi. Zadávateľ a Dr. Polášek sa vyjadrili k prezentovanému návrhu:

- pri vyhľadávaní cez filter rozšíriť formy turizmu (pobytové zájazdy, poznávacie zájazdy, agroturistika,… )

- pri vyhľadávaní cez filter vypísať informáciu o počte nájdených zájazdov spĺňajúcich zadané kritéria

- pri vyhľadávaní cez filter nedovoľovať vyhľadávanie bez zadaného žiadneho parametru

- pri detaile zájazdu spresniť položku „cena zájazdu“, doplniť informáciu o poplatkoch, ktoré sú v tejto cene zahrnuté a ktoré nie (doprava, strava, víza, poistenie…)

- pri detaile zájazdu zmeniť popis tlačidla „vyhliadnuť“ na vhodnejší popis

- pri prezeraní vyhliadnutých zájazdov rozlíšiť vyhliadnuté a už objednané zájazdy

- možnosť prepínanie portálu do iných jazykov

## Zadelenie úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku | Michal Hečko | Funkčné prostredie | 19.11.2008 |
| 6.1 | Analýza existujúcich webových stránok cestovných kancelárii | Martin Pašmík | Dokument | 13.11.2008 |
| 6.2 | Analýza technológii webových kamier a panoramatických záberov | Robert Čapla | Dokument | 13.11.2008 |
| 6.3 | Analýza k interaktívnej mape | Robert Čapla | Dokument | 13.11.2008 |
| 6.4 | Vytvorenie sprievodného textu k návrhu grafických rozhraní | Martin Rončkevič | Dokument | 13.11.2008 |
| 6.5 | Finalizácia dokumentácie | Peter Holic | Dokumentácia | 13.11.2008 |
| 6.6 | Vytvorenie úvodných stránok prototypu (CSS + HTML) | Martin Rončkevič | Kostra webových stránok | 19.11.2008 |
| 6.7 | Získanie prehľadu z technológie jQuery | Robert Čapla | Správa | 19.11.2008 |
| 6.8 | Dodanie informácií o formách turizmu a druhoch poplatkov pri cenách zájazdov | Zadávateľ | Informácie | 19.11.2008 |