Zápisnica zo stretnutia č. 9

| Dátum: 3.12.2008 | Miesto: D006 | Čas: 17:00 – 19:40 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Robert Čapla Bc. Martin Rončkevič Bc. Martin Ľudvík Bc. Michal Hečko Bc. Martin Pašmík Bc. Peter Holic |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Zadávateľ: | zadávateľ |
| Stretnutie viedol: | Bc. Martin Rončkevič |
| Zapisovateľ: | Bc. Michal Hečko |

| Program stretnutia: | - Stav úloh z predchádzajúcich stretnutí - Diskusia k úlohám z predchádzajúceho stretnutia - Prehľad stránok prototypu - Hľadanie alternatív pre grafiku návrhu - Prezentácia prototypu zadávateľovi - Diskusia k prototypu a návrhy na dopracovanie - Zadelenie úloh na vypracovanie |
| --- | --- |

# Priebeh stretnutia

## Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Stav úlohy | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku | Michal Hečko | Riešená | 3.12.2008 |
| 8.1 | Úprava CSS a vytvorenie stránok prototypu | Hečko, Rončkevič | Riešená | 3.12.2008 |
| 8.2 | Vytvorenie obrázkov mapy do prototypu | Martin Pašmík | Ukončená | 3.12.2008 |
| 8.3 | Vytvorenie návrhu „panáčikov“ | Martin Ľudvík | Riešená | 3.12.2008 |

## Diskusia k úlohám z predchádzajúceho stretnutia

Jednotliví členovia tímu podali správu o svojich úlohách zvyšným členom tímu. Neukončené úlohy:

-	Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku – nepodarilo sa osobne kontaktovať vedúceho výpočtového strediska ani v čase konzultačných hodín a tak ani nainštalovať potrebné softvérové prostriedky.

-	Úprava CSS a vytvorenie stránok prototypu – úprava CSS kostry bola vykonaná, boli vypracované stránky pre väčšinu zobrazení, je však ešte potrebné dopracovať niektoré stránky pri detaily destinácii

## Prehľad stránok prototypu

Martin Rončkevič prezentoval tímu vytvorené stránky prototypu. Vysvetlil postupnosť prezerania stránok prototypu, aby zobrazené stránky boli logicky správne a nasledovali na predchádzajúce voľby. Predviedol možné alternatívy prezerania vytvorených stránok, ktoré boli vytvorené.

## Hľadanie alternatív pre grafiku návrhu

Po prezentácii prototypu tím začal hľadať vhodné alternatívy pre postavičky na mape. Tie sa nezdali vhodné z grafického návrhu, pretože spôsobom vyobrazenia nezapadali do mapy, kde boli umiestnené. Tím našiel niekoľko vhodných riešení, cez zobrazenie „smilíkov“ až po ikony aktivít.

## Prezentácia prototypu zadávateľovi

Rovnako ako bola na začiatku stretnutia vykonaná prezentácia prototypu tímu, bola vykonaná aj prezentácia zadávateľovi. Bola vysvetlená funkčnosť a obmedzenie, ktoré plynú z prototypu. Zadávateľ nemal k predvedenému prototypu žiadne väčšie výhrady.

## 6.	Diskusia k prototypu a návrhy na dopracovanie

Na základe predvedeného prototypu vyjadril svoje pripomienky a návrhy aj vedúci tímu:

priestor – prezentácia priestoru pomocou interaktívnej mapy je vhodné riešenie ako zákazníkovi poskytnúť možnosť nájsť si zájazd iným spôsobom ako cez vypĺňanie filtra

čas – existujúci prototyp stránok neobsahuje možnosť zobrazenia informácii o čase. Vo výslednom produkte bude potrebné dopracovať vizuálnu prezentáciu času, v ktorom si používateľ vyberá pobyt. Zobrazenie motívov ročného obdobia na stránke (leto – slnko, pláž, more; zima – sneh, vločky, kopce).

typ postavičky na mape – v prototype boli 2 typy postavičiek pre zájazd v lete a zime. Do výsledného produktu bude potrebné dopracovať postavičky pre formy cestovného ruchu ako požadoval zadávateľ. Pre ich veľký počet však bude potrebné ich zgrupovanie do príbuzných skupín, aby veľký počet rôznych typov postavičiek nepôsobil na používateľa zmätočne.

záložky pri detaile – dopracovať záložky do prototypu aspoň pre jeden zájazd.

inteligentný poradca – v prototype inteligentný poradca zobrazoval na všetkých stránkach rovnaké informácie. Potreby dopracovať poradcu si bol tím vedomý a možné riešenia konzultoval s vedúcim. Z diskusie vyšli 3 možné funkcie, ktoré môže poradca používateľovi poskytovať:

- Vyhľadávanie zájazdu na základe vstupu od používateľa – používateľ zadá požiadavku na svoju dovolenku do „text boxu“ a po potvrdení vstupu poradca vykoná „full text” vyhľadávanie nad databázou (tagy, názvy, zájazdy)

- Dopytovanie sa používateľa a vyhľadanie zájazdu – poradca bude poskytovať používateľovi alternatívy, z ktorých si ten bude vyberať. Poradca bude na základe používateľových volieb postupne spresňovať svoje dotazy až po určitú úroveň, kedy zo získaných informácii bude možné vyhľadať obmedzený počet zájazdov.

- Nájdenie optimálnej dovolenky – poradca bude poskytovať na výber jednu z dvoch možností ako vyhľadať zájazd.

## 6.	Zadelenie úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku | Michal Hečko | Funkčné prostredie | 10.12.2008 |
| 9.1 | Dopracovanie stránok prototypu | Martin Rončkevič | Webové stránky | 10.12.2008 |
| 9.2 | Dopracovanie postavičiek do mapy | Martin Ľudvík | Obrázky | 10.12.2008 |