Zápisnica zo stretnutia č. 10

| Dátum: 10.12.2008 | Miesto: D006 | Čas: 17:00 – 18:45 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Robert Čapla Bc. Martin Rončkevič Bc. Martin Ľudvík Bc. Michal Hečko Bc. Martin Pašmík Bc. Peter Holic |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Stretnutie viedol: | Bc. Michal Hečko |
| Zapisovateľ: | Bc. Martin Pašmík |

| Program stretnutia: | - Stav úloh z predchádzajúcich stretnutí - Diskusia k úlohám z predchádzajúceho stretnutia - Diskusia k prototypu - Vypracovanie návrhu úprav do dokumentácie z posudku - Zadelenie úloh na vypracovanie |
| --- | --- |

# Priebeh stretnutia

## Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Stav úlohy | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku | Michal Hečko | Pozastavená | - |
| 8.1 | Úprava CSS a vytvorenie stránok prototypu | Hečko, Rončkevič | Ukončená | 3.12.2008 |
| 8.2 | Vytvorenie obrázkov mapy do prototypu | Martin Pašmík | Ukončená | 3.12.2008 |
| 8.3 | Vytvorenie návrhu ďalších postavičiek | Martin Ľudvík | Ukončená | 3.12.2008 |

## Diskusia k úlohám z predchádzajúceho stretnutia

Jednotliví členovia tímu podali správu o svojich úlohách zvyšným členom tímu. Neukončené úlohy:

-	Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku – nepodarilo sa osobne kontaktovať vedúceho výpočtového strediska ani v čase konzultačných hodín a tak ani nainštalovať potrebné softvérové prostriedky. Úloha je pozastavená do začiatku ďalšieho semestra.

-	Úprava CSS a vytvorenie stránok prototypu – úprava CSS kostry bola vykonaná, boli vypracované stránky pre väčšinu zobrazení, je však ešte potrebné dopracovať niektoré stránky pri detaily destinácii

## Diskusia k prototypu

Prehliadnutie poslednej verzie prototypu a spísanie detailov, ktoré je potrebné dopracovať. Zapracovanie mapy s novými postavičkami, vyplnenie doplňujúcich informácii o zájazdoch, dopracovanie galérie obrázkov a panoramatického pohľadu pre zájazdy.

## Vypracovanie návrhu úprav z posudku do dokumentácie

Tím spoločne postupne prečítal celý posudok a zhodol sa na relevantnosti jednotlivých pripomienok. Relevantné pripomienky boli poznačené do dokumentácie projektu a pred odovzdaním ich bude potrebné do dokumentácie zapracovať.

## 5.	Zadelenie úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Finalizovanie dokumentácie | Holic Peter | Dokumentácia | 15.12.2008 |
| 10.2 | Dopracovanie popisu logického modelu | Martin Pašmík | Dokument | 14.12.2008 |
| 10.3 | Dopracovanie postavičiek do mapy prototypu | Martin Pašmík | Mapa s postavičkami | 14.12.2008 |
| 10.4 | Úprava obrázku 3. v dokumentácii | Michal Hečko | Obrázok | 14.12.2008 |
| 10.5 | Vypracovanie dokumentu cieľov a výsledkov prototypu | Martin Ľudvík | Dokument | 14.12.2008 |