Zápisnica zo stretnutia č. 14

| Dátum: 18.3.2009 | Miesto: D006 | Čas: 16:00 – 19:10 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Martin Rončkevič Bc. Martin Ľudvík Bc. Michal Hečko Bc. Martin Pašmík Bc. Peter Holic Bc. Robert Čapla |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Stretnutie viedol: | Bc. Martin Rončkevič |
| Zapisovateľ: | Bc. Martin Ľudvík |

| Program stretnutia: | - Diskusia o finálnej verzii modelu DB - Diskusia o servisoch, ktoré majú byť vytvorené |
| --- | --- |

# Priebeh stretnutia

## Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Stav úlohy | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.4 | Vytvorenie DDL pre databázu | Martin Ľudvík | Riešená | 10.3.2009 |
| 12.3 | Vytvorenie back-endového modelu | Hečko, Holic | Ukončená | 17.3.2009 |
| 13.1 | Vyplnenie šablóny s údajmi do DB | Zadávateľ | Ukončená | 18.3.2009 |
| 13.2 | Naplnenie DB dočasnými dátami | Martin Ľudvík | Ukončená | 18.3.2009 |
| 13.3 | Implementácia a dynamizovanie stránky mapa.jsp | Robert Čapla | Ukončená | 18.3.2009 |
| 13.4 | Implementácia a dynamizovanie stránky katalog.jsp | Martin Rončkevič | Ukončená | 18.3.2009 |
| 13.5 | Implementácia a dynamizovanie „Tatranky“ | Martin Pašmík | Riešená | 18.3.2009 |

## Diskusia o finálnej verzii modelu DB

Pri vytváraní modelu v backende sa prišlo na niekoľko závažných nedostatkov, ktoré je potrebné odstrániť. Keďže model DB ešte nie je stále vo svojej finálnej podobe bola vyslovená obava, či budeme pri takomto tempe schopní implementovať a dokončiť celý projekt včas zadávateľke, keďže podľa plánu máme momentálne 2 týždne zdržanie. Taktiež boli vyslovené nedostatky ohľadom slabého zdokumentovania DLL databázy.

Martin Ľudvík, ktorý je za vytvorenie databázy zodpovedný všetkých uistil, že urýchlene opraví všetky nedostatky databázy a taktiež zlepší dokumentáciu k modelu.

## Komunikácia v tíme

Michal Hečko, manažér vývoja, vyslovil nespokojnosť s viacerými členmi tímu kvôli ich slabej komunikačnej schopnosti. Niektorí členovia tímu vôbec neplnili svoje úlohy alebo nebolo možné ich kontaktovať a vysvetliť im aktuálnu situáciu.

Členovia tímu sa zaviazali častejšie používať dohodnuté komunikačné prostriedky a viac sa zaujímať o dianie na projekte, keďže je nutné dobehnúť sklz oproti plánu

## 5.	Zadelenie úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.4 | Vytvorenie DDL pre databázu | Martin Ľudvík | DLL databázy | 10.3.2009 |
| 13.5 | Implementácia a dynamizovanie „Tatranky“ | Martin Pašmík | Implementácia „Tatranky“ | 18.3.2009 |
| 14.1 | Dopĺňanie údajov do DB | Martin Ľudvík | Dáta | 25.3.2009 |
| 14.2 | Oživenie funkčnosti inzerátov | Martin Pašmík | Implementácia inzerátov | 25.3.2009 |
| 14.3 | Presunutie všetkej funkcionality na index.jsp | Robert Čapla | Zdrojový kód | 25.3.2009 |
| 14.4 | Implementácia a dynamizovanie detailu | Čapla, Rončkevič | Zdrojový kód | 25.3.2009 |
| 14.5 | CSS štýly + dizajn (vlajky, atď.) | Čapla, Rončkevič | Zdrojový kód | 25.3.2009 |
| 14.6 | Catalogue Servis | Michal Hečko | Zdrojový kód | 25.3.2009 |
| 14.7 | Detail Servis | Michal Hečko | Zdrojový kód | 25.3.2009 |
| 14.8 | Map Servis | Peter Holic | Zdrojový kód | 25.3.2009 |