Zápisnica zo stretnutia č. 15

| Dátum: 25.3.2009 | Miesto: D006 | Čas: 16:00 – 19:10 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Martin Rončkevič Bc. Martin Ľudvík Bc. Michal Hečko Bc. Martin Pašmík Bc. Peter Holic Bc. Robert Čapla |
| --- | --- |
| Stretnutie viedol: | Bc. Martin Ľudvík |
| Zapisovateľ: | Bc. Michal Hečko |

| Program stretnutia: | - Diskusia o stránkach - Implementácia pravého panela - Diskusia o ostatných záležitostiach |
| --- | --- |

# Priebeh stretnutia

## Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Stav úlohy | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.4 | Vytvorenie DDL pre databázu | Martin Ľudvík | Ukončená | 10.3.2009 |
| 13.5 | Implementácia a dynamizovanie „Tatranky“ | Martin Pašmík | Ukončená | 18.3.2009 |
| 14.1 | Dopĺňanie údajov do DB | Martin Ľudvík | Riešená | 25.3.2009 |
| 14.2 | Oživenie funkčnosti inzerátov | Martin Pašmík | Ukončená | 25.3.2009 |
| 14.3 | Presunutie všetkej funkcionality na index.jsp | Robert Čapla | Ukončená | 25.3.2009 |
| 14.4 | Implementácia a dynamizovanie detailu | Čapla, Rončkevič | Ukončená | 25.3.2009 |
| 14.5 | CSS štýly + dizajn (vlajky, atď.) | Čapla, Rončkevič | Ukončená | 25.3.2009 |
| 14.6 | Catalogue Servis | Michal Hečko | Riešená | 25.3.2009 |
| 14.7 | Detail Servis | Michal Hečko | Ukončená | 25.3.2009 |
| 14.8 | Map Servis | Peter Holic | Ukončená | 25.3.2009 |

## Diskusia o stránkach

Pri diskusii vznikla myšlienka, aby celý portál nebol zložený z viacerých JSP stránok, ale všetky informácie by boli na jednej stránke a pomocou technológie AJAX a JavaScript aktualizovali, skrývali a ukazovali tie správne bloky informácií. O tomto riešenie budeme ešte ďalej uvažovať, aj keď viacero členov tímu sa vyjadrilo za tento návrh, najmä kvôli jednoduchšej implementácií a komunikácií medzi jednotlivými súčasťami stránky ako aj kvôli efektnejšiemu grafickému prevedeniu a dynamickosti.

## Implementácia pravého panela

V diskusii o implementácii pravého panela vzniklo viacero názorov, ako čo najlepšie vyriešiť problém komunikácie jednotlivých boxov s hlavnou stránkou:

- Vytvorenie samostatných JSP stránok, ktoré sa budú vkladať do hlavnej stránky

## Diskusia o ostatných záležitostiach

Na konci stretnutia prebiehalo niekoľko kratších diskusií, ohľadom niektorých nepresností a nejasností v projekte:

- Formát vstupu TourTypu do jednotlivých servisov

- Servisy – čas dokončenia jednotlivých servisov

- Nekonzistentnosť DB – ceny za stravu a dopravu

- Nemožnosť vytvorenia tunela na server

- Chyby v JS encodingu

Po vyjasnení týchto bodov sa stretnutia skončilo.

## 5.	Zadelenie úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Dopĺňanie údajov do DB | Martin Ľudvík | Dáta | 25.3.2009 |
| 14.6 | Catalogue Servis | Michal Hečko | Zdrojový kód | 25.3.2009 |
| 15.1 | Odstránenie chýb z existujúcich servisov (Map, Detail) | Hečko, Holic | Zdrojový kód | 1.4.2009 |
| 15.2 | Info o krajine a počasí (back-end + front-end) | Martin Pašmík | Zdrojový kód | 1.4.2009 |
| 15.3 | Pridanie obrazkov (hotely, počasie, krajiny) | Čapla, Ľudvík, Rončkevič | Obrázky | 1.4.2009 |
| 15.4 | Dokončenie celej funkčnosti front-endu | Čapla, Pašmík, Rončkevič | Zdrojový kód | 1.4.2009 |