Zápisnica zo stretnutia č. 19

| Dátum: 29.4.2009 | Miesto: D006 | Čas: 16:00 – 19:10 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Martin Rončkevič Bc. Martin Ľudvík Bc. Michal Hečko Bc. Martin Pašmík Bc. Peter Holic Bc. Robert Čapla |
| --- | --- |
| Stretnutie viedol: | Bc. Martin Ľudvík |
| Zapisovateľ: | Bc. Martin Rončkevič |

| Program stretnutia: | - Zhodnotenie momentálneho stavu projektu - Diskusia o konečnej funkcionalite stránky - Možné vylepšenia projektu |
| --- | --- |

# Priebeh stretnutia

## Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Stav úlohy | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Vypracovanie a kontrola zápisníc | Robert Čapla | Dokončená | 22.4.2009 |
| 18.2 | Dokončenie potrebných servisov | Michal Hečko | Dokončená | 29.4.2009 |
| 18.3 | Dokončenie funkcionality Tatranky | Martin Pašmík | Dokončená | 29.4.2009 |
| 18.4 | Vypracovanie testov | Martin Ľudvík | Dokončená | 29.4.2009 |
| 18.5 | Vypracovanie šablóny finálnej dokumentácie | Peter Holic | Dokončená | 29.4.2009 |
| 18.6 | Finálne dokončenie frontendu | Čapla, Pašmík | Dokončená | 29.4.2009 |

## Zhodnotenie momentálneho stavu projektu

Projekt je už takmer dokončený, preto tím spolu s vedúcim zhrnul, čo všetko je potrebné dorobiť a čo sa časových dôvodov dorobiť nestíha:

Dopracovať:

- Inzeráty – pridávanie inzerátov a odpovedí

- Personalizácia – zobrazenie preferencií v profile, použitie v Tatranke

- Tatranka – dovolenka v okolí

## Diskusia o konečnej funkcionalite stránky

Po krátkej diskusii medzi členmi tímu a vedúcim tímu sme sa zhodli, že oproti plánovanej funkcionalite upustíme aj od vyhľadávania zájazdu u iných providerov v prípade, že nami dostupné kapacity sú už plne obsadené. Túto funkcionalitu neimplementujeme najmä kvôli vysokej časovej ale aj implementačnej náročnosti.

Finálny zoznam neimplementovaných častí je nasledujúci:

- Web kamery

- Rozoznanie človeka

- Vyhľadanie zájazdu u iných providerov

## Možné vylepšenia projektu

V závere stretnutia vedúci tímu navrhol viaceré možnosti vylepšenia projektu v prípade, že by bolo na implementáciu viac času:

- Rozšírenie inteligencie Tatranky

  - sledovanie pohybu na stránke a vypĺňania filtrov a následné porozumeniu požiadaviek používateľa

  - použitie váhovacích algoritmov pri hľadaní ideálnej dovolenke

- Vyhľadávanie dovoleniek u externých providerov

## Termíny

Keďže finálna prezentácia produktu sa bude konať 19. júna a v tomto dátume sa vedúci tímu nebude môcť na prezentáciu dostaviť, tím sa spoločne s vedúcim dohodol, že prezentovať vedúcemu budeme v dátume od 15. do 18. júna podľa neskoršej dohody.

## 5.	Zadelenie úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | Dokončenie inzerátov | Hečko, Pašmík | Zdrojový kód | 13.5.2009 |
| 19.2 | Vypracovanie dokumentácie | Peter Holic | Dokumentácia | 13.5.2009 |
| 19.3 | Vypracovanie inštalačnej príručky | Michal Hečko | Inštalačná príručka | 13.5.2009 |
| 19.4 | Vypracovanie používateľskej príručky | Martin Ľudvík | Používateľská príručka | 13.5.2009 |
| 19.5 | Iné nájdené chyby počas testovania | Všetci | Zdrojový kód | 13.5.2009 |