Zápisnica zo stretnutia č. 20

| Dátum: 13.5.2009 | Miesto: D006 | Čas: 16:00 – 19:10 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Martin Rončkevič Bc. Martin Ľudvík Bc. Michal Hečko Bc. Martin Pašmík Bc. Peter Holic Bc. Robert Čapla |
| --- | --- |
| Stretnutie viedol: | Bc. Peter Holic |
| Zapisovateľ: | Bc. Robert Čapla |

| Program stretnutia: | - Zhodnotenie momentálneho stavu projektu - Dokumentácia - Termíny |
| --- | --- |

# Priebeh stretnutia

## Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Stav úlohy | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | Dokončenie inzerátov | Hečko, Pašmík | Dokončená | 13.5.2009 |
| 19.2 | Vypracovanie dokumentácie | Peter Holic | Dokončená | 13.5.2009 |
| 19.3 | Vypracovanie inštalačnej príručky | Michal Hečko | Dokončená | 13.5.2009 |
| 19.4 | Vypracovanie používateľskej príručky | Martin Ľudvík | Dokončená | 13.5.2009 |
| 19.5 | Iné nájdené chyby počas testovania | Všetci | Dokončená | 13.5.2009 |

## Zhodnotenie momentálneho stavu projektu

Projekt je už takmer dokončený, preto tím spolu s vedúcim zhrnul, čo všetko je potrebné dorobiť a čo sa časových dôvodov dorobiť nestíha:

Dopracovať:

- Tatranka – funkcionalita je uspokojivá, ale otázke je potrebné prepracovať (mal by vzniknúť strom otázok)

- Akceptačné testy – je potrebné spraviť viac akceptačných testov (mali by pokryť celú funkcionalitu stránok)

Tiež je potrebné dopracovať a vyriešiť nasledovné problémy:

- Otestovanie akceptačných testov – testovať produkt by mali ľudia mimo tímu

- Zhrnutie plánu úloh na letný semester

## Dokumentácia

Tím ukázal vedúcemu tímu dokumentáciu v rozpracovanom stave, aby sa k nej vyjadril a prípadne vyslovil pripomienky k jej obsahu. Vedúcemu tímu sa nepáčilo niekoľko častí, najmä pomenovávanie jednotlivých kapitol. Ďalšou výhradou bolo málo akceptačných testov a požadoval vytvorenie ďalších tak, aby pokryli celú funkcionalitu portálu. Tím sa zaviazal, že výhrady do projektu zapracuje.

## Termíny

Vedúci tímu spomenul, že sa pravdepodobne zmení systém prezentovania a hodnotenia tímov oponentmi vzhľadom na minulé roky. Posudok tímy vôbec nebudú robiť, za to bude väčší dôraz na prezentáciu. Tímy budú musieť vytvoriť propagačný leták a 2 prezentácie (jednu upútavaciu a druhú normálnu). Pravdepodobné termíny odovzdania, resp. prezentovania:

- 19.5.2009 – odovzdanie produktu aj dokumentácie vedúcemu tímu

- 4.6.2009 – dokončenie propagačného letáku

- 15. – 17.6.2009 – prezentácia produktu vedúcemu tímu

- 19.6.2009

  - Ráno – akčná upútavacia prezentácia trvajúca max. 2 minúty

  - 11:15 „veľká“ prezentácia celého produktu oboch tímov (náš + oponentský)

## 5.	Zadelenie úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1 | Prepracovanie otázok | Čapla, Rončkevič, Pašmík | Nové otázky, zdrojový kód | 19.5.2009 |
| 20.2 | Finalizácia dokumentácie | Peter Holic | Dokumentácia | 19.5.2009 |
| 20.3 | Skompletizovanie celého produktu | Robert Čapla | CD | 19.5.2009 |
| 20.4 | Prezentácie (krátka, dlhá) | Čapla, Rončkevič | Prezentácie | 14.6.2009 |
| 20.5 | Vytvorenie propagačného letáku | Čapla, Ľudvík, Rončkevič | Leták | 4.6.2009 |
| 20.6 | Testovanie, úprava zdrojového kódu | Všetci | Zdrojový kód | 19.5.2009 |