# Zápisnica č. 4

- Stretnutie sa konalo 20. 10. 2008 o 16:00 v Softvérovom štúdiu FIIT

- Prítomní: Peter Huska, Tomáš Kelemen, Richard Varga, Andrej Zelman

- Program:

  - Diskusia o fyzickom modeli dát

  - P. Huska a R. Varga predviedli analýzu svojich bakalárskych prác - diskusia

  - Web stránku tímu sme umiestnili na server labss2.fiit.stuba.sk, adresa stránky je http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2008/team04pss/

  - Spresnenie plánu na zimný semester, plán sa nachádza na webe

  - Úlohy na nasledujúce týždne:

  - Vypracovanie modelu údajov

  - Finalizácia časti „Analýza“

  - Práca na špecifikácii požiadaviek

  - Začať vypracovať hrubý návrh

    - Use case diagramy

    - Fyzický a logický model údajov

    - Sekvenčný diagram

    - Stavový diagram

  - Napísať úvod k projektu

Ďalšie stretnutie bude 27. 10. 2008 o 16:00 v Softvérovom štúdiu FIIT

Zápisnicu spísal: Tomáš Kelemen