# Zápisnica č. 1

| Téma stretnutia: | Úvodné stretnutie, výber témy | Účastníci: |
| --- | --- | --- |
| Miesto: | Škola, učebňa de-35 | Bc. Peter Nosko Bc. Dušan Rodina Bc. Daniel Slamka Bc. Peter Smolinský Bc. Ondrej Ševce Bc. Ivan Tomovič |
| Dátum: | 24. september 2008 |  |
| Čas trvania: | 16:30 – 17:30 |  |
| Zápisnicu vypracoval: | Bc. Peter Smolinský |  |
| Stretnutie viedol: | Bc. Ondrej Ševce |  |
| Prílohy: |  |  |

## Obsah stretnutia:

- Navzájom sme sa zoznámili a povymieňali si kontaktné údaje.

- Bc. Ondrej Ševce predstavil svoju víziu projektu s témou Digitálne mapy ako geografického informačného systému (ďalej len GIS) následne použitého pre komerčné účely.

- Zvážili sme možné alternatívne témy, naše osobné preferencie k ním a vytvorili si poradovník preferovaných tém.

- Pre budúcu implementáciu sme predbežne zvolili technológie spoločnosti Microsoft ako ASP.NET 3.5 SP1, ADO.NET Entity Framework, Silverlight a ako hlavné vývojárske prostredie Visual Studio 2008 Team Suite

- BC. Peter Smolinský navrhol použite nástrojov na prácu v tíme od spoločnosti MS a vývoj celého projektu s použitím serveru pre web, databázu a verziovací softvér v podobe virtuálneho stroja na jeho verejnom fyzickom serveri.

- Dohodli sme sa na budúcich stretnutiach a navzájom sa oboznámili s našimi rozvrhmi.

- Predbežne sme prediskutovali, kto by chcel akú úlohu (rolu) v tíme zastávať a čo je pre koho vhodne na základe jeho ambícií a predchádzajúcich skúsenosti.

- Prediskutovali sme budúci postup písania zápisníc a projektových denníkov členov tímu.

- Zamysleli sme sa nad obsahom ponuky pre vybranú tému projektu

## Zhodnotenie predchádzajúcich úloh

Neboli žiadne predchádzajúce úlohy, keďže sa jednalo o prvé stretnutie.

## Definovanie nových úloh a cieľov na ďalšie obdobie

| ID | Úloha | Začiatok | Koniec | Stav | Priorita | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Vytvorenie ponuky | 24.9. 2008 | - | Aktívna | Vysoká | Všetci |
| 1.2 | Vytvorenie prezentácie k ponuke na predmet Tímový projekt | 24.9. 2008 | - | Aktívna | Vysoká | Všetci |
| 1.3 | Získanie licencií dohodnutého vývojárskeho softvéru | 24.9. 2008 | - | Aktívna | Nízka | Bc. Peter Smolinský |
| 1.4 | Získanie presnejšej špecifikácie GIS | 24.9. 2008 | - | Aktívna | Stredná | Bc. Ondrej Ševce |
| 1.5 | Vytvorenie loga a webovej stránky tímu | 24.9. 2008 | - | Aktívna | Nízka | Bc. Dušan Rodina |
| 1.6 | Inštalácia serveru v VM | 24.9. 2008 | - | Aktívna | Nízka | Bc. Peter Smolinský |

## Zhrnutie

Stretnutie bolo prvým v poradí bezprostredne (2 hodiny) po zverejnení zloženia tímov. Jeho charakter preto bol iba informatívny. Avšak predstava členov o projekte je veľmi jasná a presná, hlavne vďaka možnosti pracovať na komerčnom projekte s exaktnými požiadavkami z praxe. O tomto nám podrobné informácie podal Bc. Ondrej Ševce, ktorého sme zvolili za vedúceho tímu. Výsledkom stretnutia je dohodnutie ďalšieho postupu hlavne pri vypracovaní ponuky, výber samotnej témy a predpoklad použitých technológií a nástrojov.