# Zápisnica č. 10

| Téma stretnutia: | Úvodné stretnutie, výber témy | Účastníci: |
| --- | --- | --- |
| Miesto: | FIIT STU, softvérové štúdio | Bc. Peter Nosko Bc. Dušan Rodina Bc. Daniel Slamka Bc. Peter Smolinský Bc. Ondrej Ševce Bc. Ivan Tomovič |
| Dátum: | 2. december 2008 |  |
| Čas trvania: | 09:00 – 12:00 |  |
| Zápisnicu vypracoval: | Bc. Dušan Rodina |  |
| Stretnutie viedol: | Bc. Ondrej Ševce |  |
| Prílohy: |  |  |

## Obsah stretnutia:

- Rozobranie výsledkov zo stretnutia s fyzikom z MATFYZu

  - Spôsob rátania ťažiska robota

- Prezentovanie pokroku práce na editore pohybov

  - Správne ukladanie a načítavanie pohybov

  - Znázornenie čiastkových pohybov na časovej osi

- Dohodnutie na dokončení kľúčových funkcií editora pohybov

  - Upravovanie pohybov

  - Mazanie pohybov

  - Náhľad celej akcie

- Prezentácia pohybu vykonaného zo súboru (vo formáte navrhnutom na predcházdajúcich stretnutiach)

- Sledovanie správ gyroskopu zo servera

- Určenie ďalších cieľov a úloh na projekte

  - vytvoriť vzorec ťažiska a naimplementovať ho do programu

  - vypočítať súradnice rozmiestnenie končatín v trojrozmernom priestore

  - vypočítať moment sily pôsobiaci na robota v danom momente

  - naštudovať konfiguračné súbory robota s cieľom zistiť veľkosť častí tela robota

## Zhodnotenie predchádzajúcich úloh

| ID | Úloha | Začiatok | Koniec | Stav | Priorita | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Vytvoriť framework na riadenie pohybov | 28.10. 2008 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Dušan Rodina, Bc. Peter Nosko |
| 5.3 | Implementovať jednotlivé pohyby | 28.10. 2008 | - | Aktívna | Nízka | Všetci |
| 5.3.1 | Implementácia chôdze (aj do kruhu) | 28.10. 2008 | - | Aktívna | Stredná | - |
| 5.3.3 | Implementácia vstávania | 28.10. 2008 | - | Aktívna | Stredná | Bc. Peter Nosko |
| 5.4 | Vyhľadať záznamy zápasov | 28.10. 2008 | - | Aktívna | Stredná | Všetci |
| 7.2 | Vytvoriť offline verzie našich zdrojových materiálov | 11.11. 2008 | 1.12. 2008 | Ukončená | Stredná | Všetci |
| 9.1 | Vykonať úpravy dokumentácie podľa pokynov uvedených v časti obsah stretnutia | 25. 11. 2008 | 1.12. 2008 | Ukončená | Vysoká | Bc. Daniel Slamka |
| 9.2 | Kontaktovanie fyzika z matfyzu, ktorý nám pomôže s modelom robota | 25. 11. 2008 | 1.12. 2008 | Ukončená | Stredná | Bc. Peter Smolinský |
| 9.3 | Zahrnúť do frameworku na pohyby riešenie problému paralelného vykonávania pohybov | 25. 11. 2008 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Dušan Rodina, Bc. Peter Nosko |
| 9.4 | Zistenie, či je časť tela robota teleso alebo hmotný bod | 25. 11. 2008 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Ondrej Ševce, Bc. Ivam Tomovič |
| 9.5 | Vytvoriť sadu funkcií na výpočet relatívnych polôh častí hráča oproti ťažisku | 25. 11. 2008 | - | Aktívna | Vysoká | Všetci |
| 9.6 | Vytvorenie funkcie určujúcej pohyb, ktorý vráti hráčove ťažisko do stabilnej polohy | 25. 11. 2008 | - | Aktívna | Stredná | - |

## Definovanie nových úloh a cieľov na ďalšie obdobie

| ID | Úloha | Začiatok | Koniec | Stav | Priorita | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Dokončiť dôležité funkcie editora pohybov umožňujúce reálne ho používať | 2. 12. 2008 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Dušan Rodina |
| 10.2 | Vytvoriť a implementovať vzorec na výpočet ťažiska | 2. 12. 2008 | - | Aktívna | Stredná | Bc. Peter Smolinský |
| 10.3 | Vytvoriť a implementovať vzorec na výpočet pozície končatín | 2. 12. 2008 | - | Aktívna | Stredná | Všetci |
| 10.4 | Vytvoriť a implementovať vzorec na výpočet momentu sily | 2. 12. 2008 | - | Aktívna | Stredná | Všetci |
| 10.5 | Zistiť veľkosti častí tela robota z konfiguračných súborov | 2. 12. 2008 | - | Aktívna | Stredná | Bc. Ondrej Ševce |
| 10.6 | Implementovanie vykonávania pohybov agentom z ľubovoľného súboru daného parametrom | 2. 12. 2008 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Peter Nosko |
| 10.7 | Dohodnúť prezentáciu prototypu | 2. 12. 2008 | 16. 12. 2008 | Aktívna | Vysoká | Všetci |

## Zhrnutie

Dôležitou súčasťou desiateho stretnutia bola prezentácia dosiahnutých výsledkov – vytvoreného editora pohybov a agenta doplneného o schopnosť vykonávať určité pohyby zo súboru. Prebrali sme výsledky zo stretnutia z fyzikom a stanovili ďalší postup – pridelili a definovali sme ďalšie konkrétnejšie úlohy súvisiace s fyzikálnym modelom hráča.