# Zápisnica č. 13

| Téma stretnutia: | Úvodné stretnutie, výber témy | Účastníci: |
| --- | --- | --- |
| Miesto: | Softvérové štúdio | Bc. Peter Nosko Bc. Dušan Rodina Bc. Daniel Slamka Bc. Peter Smolinský Bc. Ondrej Ševce Bc. Ivan Tomovič |
| Dátum: | 2. marec 2009 |  |
| Čas trvania: | 13:00 – 15:00 |  |
| Zápisnicu vypracoval: | Bc. Ivan Tomovič |  |
| Stretnutie viedol: | Bc. Peter Nosko |  |
| Prílohy: A – Úvahy pri návrhu rovnovážneho modelu |  |  |

## Obsah stretnutia:

- Bc. Dušan Rodina predviedol editor na vytváranie pohybov.

- Diskutovalo sa o riešení rovnovážneho modelu hráča ohľadom prepočítavania súradníc. Časť sa nachádza v prílohe.

- Hľadanie problému v implementácii hráča, ktorý spôsobuje, že sa nespráva podľa vopred nadefinovaných pravidiel.

- Rozdelili sme si úlohy na ďalšie obdobie.

## Zhodnotenie predchádzajúcich úloh

| ID | Úloha | Začiatok | Koniec | Stav | Priorita | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Práca na pohyboch robota | 9.3.2009 | - | Pozastavené | - | - |
| 13.2 | Rovnovážny modul | 9.3.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Peter Smolinský, Bc. Ondrej Ševce |
| 13.3 | Vývoj editora pohybov | 9.3.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Dušan Rodina |
| 13.4 | Odstránenie chyby v implementácii hráča | 2.3.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Peter Nosko |

## Definovanie nových úloh a cieľov na ďalšie obdobie

| ID | Úloha | Začiatok | Koniec | Stav | Priorita | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Refaktorizácia kódu | 9.3.2009 | - | Aktívna | Nízka | Bc. Peter Smolinský |
| 13.2 | Odstránenie chyby v implementácii hráča | 2.3.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Peter Nosko |
| 13.3 | Vývoj editora pohybov | 9.3.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Dušan Rodina |
| 13.4 | Rovnovážny modul | 9.3.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Peter Smolinský, Bc. Ondrej Ševce |

## Zhrnutie

Na stretnutí sme prezentovali výsledky doterajšej práce a rozdelili sme si nové úlohy. Dohodli sme sa na ďalšom smerovaní vývoja editora a riešili sme problém v implementácií hráča a rovnovážneho modelu. V prílohe je dokumentácia k rovnovážnemu modelu.

Príloha A - Úvahy pri návrhu rovnovážneho modelu