# Zápisnica č. 16

| Téma stretnutia: | Stretnutie k progresu projektu | Účastníci: |
| --- | --- | --- |
| Miesto: | Softvérové štúdio | Bc. Peter Nosko Bc. Dušan Rodina Bc. Daniel Slamka Bc. Peter Smolinský Bc. Ondrej Ševce Bc. Ivan Tomovič |
| Dátum: | 23. marec 2009 |  |
| Čas trvania: | 13:00 – 15:00 |  |
| Zápisnicu vypracoval: | Bc. Dušan Rodina |  |
| Stretnutie viedol: | Bc. Ondrej Ševce |  |
| Prílohy: |  |  |

## Obsah stretnutia:

- Bc. Dušan Rodina prezentoval nové vlastnosti editoru a vylepšenú vizualizáciu robota a farebné kódy v časovej osi editora pohybov.

- Finalizovali sme článok na IIT SRC.

- Bc. Peter Smolinský predviedol algoritmus výpočtu ťažiska

- Definovali sme množinu štandardných pohybov ktoré je potrebné vytvoriť, aby bol robot schopný hrať futbal.

- Rozdelili sme si úlohy na ďalšie obdobie, vrátane rozdelenia tvorby konkrétnych pohybov.

## Zhodnotenie predchádzajúcich úloh

| ID | Úloha | Začiatok | Koniec | Stav | Priorita | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.3 | Vývoj 3D modelu hráča v editore | 9.3.2009 | 23.3.2009 | Hotová | Vysoká | Bc. Dušan Rodina |
| 14.2 | Výpis pri debug móde hráča vykonávajúceho príkazy z editora | 9.3.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Peter Nosko, Bc. Ivan Tomovič |
| 12.1 | Práca na pohyboch Robota | 9.3.2009 | - | Aktívna | - | - |
| 12.2 | Práca na fyzikálnom a rovnovážnom module hráča | 9.3.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Peter Smolinský, Bc. Ondrej Ševce |
| 12.3 | Vývoj editora pohybov | 9.3.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Dušan Rodina |
| 15.1 | Vytvorenie štruktúrovanej wiki stránky projektu | 16.3.2009 | - | Aktívna | Nízka | Bc. Daniel Slamka |
| 15.2 | Parsovanie serverových správ v editore pohybov robota | 16.3.2009 | 23.3.2009 | Hotová | Vysoká | Bc. Ondrej Ševce |
| 15.3 | Doplnenie začiatočnej konfigurácie v editore | 16.3.2009 | 23.3.3009 | Hotová | Vysoká | Bc. Dušan Rodina |
| 15.4 | Zistenie uhlov gyroskopu | 16.3.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Peter Smolinský |
| 15.5 | Vytvorenie farebných kódov na končatiny v editore pohybov robota | 16.3.2009 | 23.3.2009 | Hotová | Vysoká | Bc. Dušan Rodina |
| 15.6 | Vytvorenie logovacieho mechanizmu v agentovi | 16.3.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Peter Nosko, Bc. Ivan Tomovič |

## Definovanie nových úloh a cieľov na ďalšie obdobie

| ID | Úloha | Začiatok | Koniec | Stav | Priorita | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | Vytvorenie pohybu Úkrok doboku | 23.3.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Daniel Slamka |
| 16.2 | Vytvorenie pohybu Vstatie zo zeme | 23.3.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Ivan Tomovič |
| 16.3 | Vytvorenie pohybu Otočenie sa | 23.3.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Daniel Slamka |
| 16.4 | Vytvorenie pohybu Chôdza | 23.3.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Ivan Tomovič |
| 16.5 | Animácia pohybu robota v editore | 23.3.2009 | - | Aktívna | Stredná | Bc. Dušan Rodina |

## Zhrnutie

V rámci stretnutia sme riešili časovo kritickú úlohu – finalizáciu článku na IIT SRC a jeho odovzdanie. Okrem toho sme dosiahli dôležitý míľnik – implementáciu algoritmu na výpočet ťažiska. Zhodnotili sme doterajší vývoj editora pohybov a navrhli jeho ďalšie smery zlepšovania. Keďže editor už bol naplno použiteľný na vytváranie pohybov, pridelili sme si úlohy na vytvorenie konkrétnych pohybov, vďaka ktorým sa bude môcť robot pohybovať na ihrisku.