# Zápisnica č. 17

| Téma stretnutia: | Stretnutie k progresu projektu | Účastníci: |
| --- | --- | --- |
| Miesto: | Softvérové štúdio | Bc. Peter Nosko Bc. Dušan Rodina Bc. Daniel Slamka Bc. Peter Smolinský Bc. Ondrej Ševce Bc. Ivan Tomovič |
| Dátum: | 6. apríl 2009 |  |
| Čas trvania: | 14:00 – 14:30 |  |
| Zápisnicu vypracoval: | Bc. Daniel Slamka |  |
| Stretnutie viedol: | Bc. Dušan Rodina |  |
| Prílohy: |  |  |

## Obsah stretnutia:

- Zadelenie úloh počas sviatkov.

- Ukážka progresu pri práci

## Zhodnotenie predchádzajúcich úloh

| ID | Úloha | Začiatok | Koniec |  | Stav | Priorita | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.2 | Výpis pri debug móde hráča vykonávajúceho príkazy z editora | 9.3.2009 | 29.3.2009 |  | Hotová | Vysoká | Bc. Peter Nosko, Bc. Ivan Tomovič |  |
| 12.1 | Práca na fyzikálnom a rovnovážnom module hráča | 23.2.2009 |  | - | Aktívna | Vysoká |  | Bc. Peter Smolinský, Bc. Ondrej Ševce |
| 12.2 | Vývoj editora pohybov | 23.2.2009 |  | - | Aktívna | Vysoká |  | Bc. Dušan Rodina |
| 15.1 | Vytvorenie štruktúrovanej wiki stránky projektu | 16.3.2009 |  | - | Aktívna | Nízka |  | Bc. Daniel Slamka |
| 15.4 | Zistenie uhlov gyroskopu | 16.3.2009 |  | - | Aktívna | Vysoká |  | Bc. Peter Smolinský |
| 15.6 | Vytvorenie logovacieho mechanizmu v agentovi | 16.3.2009 |  | - | Aktívna | Vysoká |  | Bc. Peter Nosko, Bc. Ivan Tomovič |
| 16.1 | Vytvorenie pohybu Úkrok do boku | 23.3.2009 |  | 1.4.2009 | Hotová | Vysoká |  | Bc. Daniel Slamka |
| 16.2 | Vytvorenie pohybu Vstanie zo zeme | 23.3.2009 |  | 3.4.2009 | Hotová | Vysoká |  | Bc. Ivan Tomovič |
| 16.3 | Vytvorenie pohybu Otočenie sa | 23.3.2009 |  | - | Aktívna | Vysoká |  | Bc. Daniel Slamka |
| 16.4 | Vytvorenie pohybu Chôdza | 23.3.2009 |  | - | Aktívna | Vysoká |  | Bc. Ivan Tomovič |
| 16.5 | Animácia pohybu robota v editore | 23.3.2009 |  | - | Aktívna | Stredná |  | Bc. Dušan Rodina |

## Zhrnutie

Stretnutie pred sviatkami bolo krátke, ale počas neho sme ukázali progres, ktorý sme urobili za minulé týždne. Následne sme na neho nadviazali a stanovili si postup práce počas sviatkov. Nakoľko niektoré staršie úlohy neboli splnené nedefinovali sme si nové úlohy. Hlavným cieľom bolo tvoriť pohyby pomocou editora a tým otestovať jeho funkcionalitu a zároveň odhalovať aj prípadné chyby a nedostatky.