# Zápisnica č. 18

| Téma stretnutia: | Stretnutie k progresu projektu | Účastníci: |
| --- | --- | --- |
| Miesto: | Softvérové štúdio | Bc. Peter Nosko Bc. Dušan Rodina Bc. Daniel Slamka Bc. Peter Smolinský Bc. Ondrej Ševce Bc. Ivan Tomovič |
| Dátum: | 20. apríl 2009 |  |
| Čas trvania: | 13:00 – 15:30 |  |
| Zápisnicu vypracoval: | Bc. Daniel Slamka |  |
| Stretnutie viedol: | Bc. Dušan Rodina |  |
| Prílohy: A – postup práce na projekte |  |  |

## Obsah stretnutia:

- Prezentácia práce na projekte študentovi, ktorý by mal záujem robiť bakalársky projekt spojený s RoboCup.

- Ukážka pohybov a práce s editorom.

- Diskusia o výpočtoch pomocou gyroskopu (akcelometer)

- Zadefinovanie hlavného postupu pri práci (11 škatuliek) viď príloha A

## Zhodnotenie predchádzajúcich úloh

| ID | Úloha | Začiatok | Koniec | Stav | Priorita | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Práca na fyzikálnom a rovnovážnom module hráča | 23.2.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Peter Smolinský, Bc. Ondrej Ševce |
| 12.2 | Vývoj editora pohybov | 23.2.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Dušan Rodina |
| 15.1 | Vytvorenie štruktúrovanej wiki stránky projektu | 16.3.2009 | - | Prerušená | Nízka | Bc. Daniel Slamka |
| 15.4 | Zistenie uhlov gyroskopu | 16.3.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Peter Smolinský |
| 15.6 | Vytvorenie logovacieho mechanizmu v agentovi | 16.3.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Peter Nosko, Bc. Ivan Tomovič |
| 16.3 | Vytvorenie pohybu Otočenie sa | 23.3.2009 | 19.4.2009 | Hotová | Vysoká | Bc. Daniel Slamka |
| 16.4 | Vytvorenie pohybu Chôdza | 23.3.2009 | 15.4.2009 | Hotová | Vysoká | Bc. Ivan Tomovič |
| 16.5 | Animácia pohybu robota v editore | 23.3.2009 | 17.4.2009 | Hotová | Stredná | Bc. Dušan Rodina |

## Definovanie nových úloh a cieľov na ďalšie obdobie

| ID | Úloha | Začiatok | Koniec | Stav | Priorita | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Práca na dokumentácií potrebnej k produktu | 20.4.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Daniel Slamka |
| 17.2 | Zistenie pozícií bránok | 20.4.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Ondrej Ševce, Bc. Ivan Tomovič |
| 17.3 | Rozdelenie spúšťania serveru a monitora | 20.4.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Všetci |
| 17.4 | Určenie stavu robota (leží, sedí,....) | 20.4.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Peter Smolinský |
| 17.5 | Vizualizácia a simulácia ťažiska | 20.4.2009 | - | Aktívna | Stredná | Bc. Peter Smolinský, Bc. Dušan Rodina |

## Zhrnutie

Na začiatku stretnutia sa ku nám pridal študent bakalárskeho štúdia, ktorý mal záujem ako bakalársku prácu robiť projekt spojený s RoboCup. Ukázali sme mu náš Editor pohybov a v ňom ukážku vytvorených pohybov. Následne sme prediskutovali zistenie, že gyroskop neposkytuje súradnice, ktoré potrebujeme ale je to len akcelometer. Vzhľadom na to treba presnejšie vypočítať umiestnenie robota a jeho stav. To plánujeme robiť pomocou vizuálnej informácie vzhľadom na statické body na ihrisku (bránky, rohy).  Podstatným bude taktiež vizualizácia a simulácia ťažiska robota v editore.

Príloha A: Postup práce na projekte