# Zápisnica č. 19

| Téma stretnutia: | Práca na projekte | Účastníci: |
| --- | --- | --- |
| Miesto: | Softvérové štúdio | Bc. Peter Nosko Bc. Dušan Rodina Bc. Daniel Slamka Bc. Peter Smolinský Bc. Ondrej Ševce Bc. Ivan Tomovič |
| Dátum: | 27. apríl 2009 |  |
| Čas trvania: | 13:00 – 15:00 |  |
| Zápisnicu vypracoval: | Bc. Peter Smolinský |  |
| Stretnutie viedol: | Bc. Daniel Slamka |  |
| Prílohy: A - Výpočty údajov z kamery hráča |  |  |

## Obsah stretnutia:

- Spoločne sme si prezreli vytlačený plagát na IIT SRC a dohodli sa na ďalšom postupe (registrácií, časoch prezentácie) ohľadom účasti na danej konferencií.

- Bc. Dušan Rodina predviedol novú funkcionalitu editovania pohybov v editory.

- Bc. Dušan Rodina predviedol 3D vizualizáciu hráča v editore, ktorá vychádzala z rozmerov zadaných v manuály a konfigurácii serveru. Bohužiaľ daný model na prvý pohľad nebol správny a nedokázal vhodne zobraziť ťažisko a plochu stability. Bc. Peter Smolinský navrhol prerobiť daný model z hráča poskladaného z kvádrov na „paličkový“, zobrazujúci iba pospájané hmotné body. Daný nápad zatiaľ nebol prijatý a Bc. Dušan Rodina má v pláne opraviť existujúci 3D model a vizualizáciu. Výsledkom tiež bolo rozhodnutie implementovať funkciu vypnutia/zapnutia ťažiska a jeho zobrazenie ako „hviezdice“.

- Bc. Daniel Slamka (zodpovedný za dokumentáciu) nás informoval o stave a postupe pri písaní dokumentácie a používateľskej príručky k editoru. Ďalej konzultoval s Ing. Mariánom Lekavým, Phd. spôsob a požadovaný obsah dokumentácie a jej odovzdania v nasledujúcom týždni.

- Bc. Ondrej Ševce nás oboznámil s výpočtami a problémami pri simulovaní gyroskopu z pohľadu/kamery hráča. Prezentoval postup získania hodnôt gyroskopu. Následne Bc. Ivan Tomovič, Bc. Daniel Slamka a Bc. Ondrej Ševce riešili spoločne s . Mariánom Lekavým, Phd. výpočet pozícii a hodnôt z údajov z kamery hráča. Sformulovali, že budeme riešiť natočenie kamery cez výpočet rotačnej matice, ktorú vypočítame cez určité operácie medzi dvoma maticami, kde jedna ma stĺpce čo sú základné umiestnenie bodov na ihrisku a druhá obsahuje vektory, ktoré aktuálne robot vidí zo svojej pozície. Pre dané výpočty sú potrebné absolútne pozície bodov (vlajok), ktoré hráč vidí. Bc. Peter Smolinský dostal za úlohu zistiť ich hodnoty (čo sa mu aj hneď podarilo) a pridať ich do zdrojových kódov.

- Bc. Peter Nosko porozprával o matematických funkciách, ktoré pridal do implementácie hráča (quaterniony, rotácie). Spolu s Bc. Ivanom Tomovičom riešil problémy s quaternionmy v našom modely hráča. Je potrebné ešte vyriešiť prevod quaternionov na sférické uhly.

- Dohodli sme sa na spôsobe a postupe testovania nášho produktu. Pre testovanie zdrojových kódov v C# použijeme VSTS Unit Testing. Pre C++ Bc. Peter Nosko spravil jednoduchý testovací rámec, ktorý ešte má v pláne ďalej zlepšovať. Pre testovanie z pohľadu koncového používateľa chceme využiť pomoc od študentov bakalárskeho štúdia, ktorý chcú riešiť RoboCup v rámci ich bakalárskej práce u Ing. Mariána Lekavého.

- Rozdelili sme si úlohy na ďalšie obdobie.

## Zhodnotenie predchádzajúcich úloh

| ID |  | Úloha |  | Začiatok |  | Koniec | Stav |  | Priorita | Zodpovedné osoby |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 |  | Práca na fyzikálnom a rovnovážnom module hráča |  | 23.2.2009 |  | - | Aktívna |  | Vysoká | Bc. Peter Smolinský, Bc. Ondrej Ševce |  |  |
| 12.2 |  | Vývoj editora pohybov |  | 23.2.2009 |  | - | Aktívna |  | Vysoká | Bc. Dušan Rodina |  |  |
| 15.1 |  | Vytvorenie štruktúrovanej wiki stránky projektu |  | 16.3.2009 |  | - | Prerušená |  | Nízka | Bc. Daniel Slamka |  |  |
| 15.4 |  | Zistenie uhlov gyroskopu |  | 16.3.2009 |  | 22.4.2009 | Hotová |  | Vysoká | Bc. Peter Smolinský |  |  |
| 15.6 |  | Vytvorenie logovacieho mechanizmu v agentovi |  | 16.3.2009 |  | 25.4.2009 | Hotová |  | Vysoká | Bc. Peter Nosko, Bc. Ivan Tomovič |  |  |
| 17.1 | Práca na dokumentácií potrebnej k produktu |  | 20.4.2009 |  | - |  |  | Aktívna | Vysoká |  | Bc. Daniel Slamka |  |
| 17.2 | Zistenie pozícií bránok |  | 20.4.2009 |  | - |  |  | Aktívna | Vysoká |  | Bc. Ondrej Ševce, Bc. Ivan Tomovič |  |
| 17.3 | Rozdelenie spúšťania serveru a monitora |  | 20.4.2009 |  | 24.4.2009 |  |  | Hotová | Vysoká |  | Všetci |  |
| 17.4 | Určenie stavu robota (leží, sedí,....) |  | 20.4.2009 |  | - |  |  | Aktívna | Vysoká |  | Bc. Peter Smolinský |  |
| 17.5 | Vizualizácia a simulácia ťažiska |  | 20.4.2009 |  | - |  |  | Aktívna | Stredná |  | Bc. Dušan Rodina |  |

## Definovanie nových úloh a cieľov na ďalšie obdobie

| ID | Úloha | Začiatok | Koniec | Stav | Priorita | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Testovanie výsledného produktu | 27.4.2009 | - | Aktívna | Vysoká | všetci |
| 18.2 | Testovanie interných funkcií | 27.4.2009 | - | Aktívna | Vysoká | všetci |
| 18.3 | Zmena vizualizácie ťažiska v editore a možnosť jeho zapnutia/vypnutia | 27.4.2009 | - | Aktívna | Stredná | Bc. Dušan Rodina |
| 18.4 | Kontaktovať osoby, ktoré majú záujem o riešenie RoboCupu v rámci Bakalárskej práce | 27.4.2009 | - | Aktívna | Stredná | všetci |
| 18.5 | Doplnenie dokumentácie k rovnovážnemu modulu | 27.4.2009 |  | Aktívna | Nízka | Bc. Peter Smolinský |
| 18.6 | Získanie a pridanie pozícií vlajok na ihrisku do zdrojových kódov | 27.4.2009 | - | Aktívna | Nízka | Bc. Peter Smolinský |
| 18.7 | Prevod quaternionov na sférické uhly | 27.4.2009 |  | Aktívna | Stredná | Bc. Peter Nosko |

## Zhrnutie

Počas stretnutia sme vyriešili mnohé problémy a otázky hlavne ohľadom matematických výpočtov a spôsobov ich použitia. Pripravili sme sa tiež na priebežné odovzdanie produktu a k nemu prislúchajúcej dokumentácie. Týmto prechádzame do fázy nasadenia produktu a jeho testovania. Tiež sme si vyjasnili posledné nezrovnalosti ohľadom konferencie IIT SRC a dohodli sa na presnom obsahu našej prezentácie. Do ďalšieho obdobia máme jasne stanovené ciele, ktoré sú vhodne rozdelené medzi členov tímu. Môžeme povedať, že úspešne napredujeme v riešení tímového projektu.

## Príloha A: Výpočty údajov z kamery hráča