# Zápisnica č. 20

| Téma stretnutia: | Práca na projekte | Účastníci: |
| --- | --- | --- |
| Miesto: | Softvérové štúdio | Bc. Peter Nosko Bc. Dušan Rodina Bc. Daniel Slamka Bc. Peter Smolinský Bc. Ondrej Ševce Bc. Ivan Tomovič |
| Dátum: | 4. mája 2009 |  |
| Čas trvania: | 13:00 – 16:00 |  |
| Zápisnicu vypracoval: | Bc. Dušan Rodina |  |
| Stretnutie viedol: | Bc. Peter Smolinský |  |
| Prílohy: |  |  |

## Obsah stretnutia:

- Bc. Ondrej Ševce informoval ostatných o maily, ktorý poslal Joschkovi Boedeckovi, ktorý vyvíja(l) Robocup server. Odpoveď od neho však neprišla – zistili sme, že na projekte už pravdepodobne nepracuje.

- Počas práce na agentovi za uplynulý týždeň sme zistili, že gyroskop hráča nedáva očakávané výsledky – uhly, ale uhlové rýchlosti. Rozhodli sme sa zrealizovať implementáciu, ktorá by zabezpečila také správanie gyroskopu, aké sme od neho očakávali – teda absolútne hodnoty uhlov.

- Na stretnutí sme preberali zabezpečenie vykonania akceptačného testovania – dohodli sme sa, že o testovanie požiadame študenta, ktorý si vybral tému Robocupu na svoju bakalársku prácu. Dali sme si za úlohu pripraviť pre neho spätnoväzboný dotazník k nášmu produktu a zoznam vecí, ktoré by sme chceli otestovať.

- Na stretnutí sme preberali aj stabilitu chôdze hráča a jeho pády, ktoré spôsobuje preskočenie určitého časového intervalu serverom, keď nestíha vyhodnocovať dáta. Plynulosť práce serveru sme sa rozhodli zabezpečiť vypnutím výpisov agenta na server. Túto funkcionalitu v editore správania prezentoval Bc. Dušan Rodina.

## Zhodnotenie predchádzajúcich úloh

| ID |  | Úloha |  | Začiatok |  | Koniec | Stav |  | Priorita | Zodpovedné osoby |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 |  | Práca na fyzikálnom a rovnovážnom module hráča |  | 23.2.2009 |  | - | Aktívna |  | Vysoká | Bc. Peter Smolinský, Bc. Ondrej Ševce |  |  |
| 12.2 |  | Vývoj editora pohybov |  | 23.2.2009 |  | - | Aktívna |  | Vysoká | Bc. Dušan Rodina |  |  |
| 17.1 |  | Práca na dokumentácií potrebnej k produktu |  | 20.4.2009 |  | - | Aktívna |  | Vysoká | Bc. Daniel Slamka |  |  |
| 17.2 |  | Zistenie pozícií bránok |  | 20.4.2009 |  | - | Aktívna |  | Vysoká | Bc. Ondrej Ševce, Bc. Ivan Tomovič |  |  |
| 17.4 |  | Určenie stavu robota (leží, sedí,....) |  | 20.4.2009 |  | - | Aktívna |  | Vysoká | Bc. Peter Smolinský |  |  |
| 17.5 | Vizualizácia a simulácia ťažiska |  | 20.4.2009 |  | - |  |  | Hotová | Stredná |  | Bc. Dušan Rodina |  |
| 18.1 | Testovanie výsledného produktu |  | 27.4.2009 |  | - |  |  | Hotová | Vysoká |  | všetci |  |
| 18.2 | Testovanie interných funkcií |  | 27.4.2009 |  | - |  |  | Hotová | Vysoká |  | všetci |  |
| 18.3 | Zmena vizualizácie ťažiska v editore a možnosť jeho zapnutia/vypnutia |  | 27.4.2009 |  | - |  |  | Hotová | Stredná |  | Bc. Dušan Rodina |  |
| 18.4 | Kontaktovať osoby, ktoré majú záujem o riešenie RoboCupu v rámci Bakalárskej práce |  | 27.4.2009 |  | - |  |  | Aktívna | Stredná |  | všetci |  |
| 18.5 | Doplnenie dokumentácie k rovnovážnemu modulu |  | 27.4.2009 |  |  |  |  | Hotová | Nízka |  | Bc. Peter Smolinský |  |
| 18.6 | Získanie a pridanie pozícií vlajok na ihrisku do zdrojových kódov |  | 27.4.2009 |  | - |  |  | Aktívna | Nízka |  | Bc. Peter Smolinský |  |
| 18.7 | Prevod quaternionov na sférické uhly |  | 27.4.2009 |  |  |  |  | Hotová | Stredná |  | Bc. Peter Nosko |  |

## Definovanie nových úloh a cieľov na ďalšie obdobie

| ID | Úloha | Začiatok | Koniec | Stav | Priorita | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | Kontaktovať bakalára ohľadom testovania a dohodnúť s ním stretnutie | 4.5.2009 |  | Aktívna | Vysoká | všetci |
| 19.2 | Vytvoriť spätnoväzobný dotazník k produktu | 4.5.2009 |  | Aktívna | Vysoká | všetci |
| 19.3 | Vytvoriť knižnicu matematických funkcií | 4.5.2009 |  | Aktívna | Stredná | Bc. Peter Nosko |
| 19.4 | Implementovať absolútny gyroskop | 4.5.2009 |  | Aktívna | Stredná | Bc. Peter Smolinský |
| 19.5 | Otestovať správnosť fungovania gyroskopu | 4.5.2009 |  | Aktívna | Stredná | Bc. Peter Smolinský |
| 19.6 | Zistiť ako sa vypína monitor Robocup servera | 4.5.2009 |  | Aktívna | Vysoká | Bc. Ivan Tomovič |
| 19.7 | Otestovať pozície končatín | 4.5.2009 |  | Aktívna | Stredná | Bc. Peter Smolinský |
| 19.8 | Vložiť do editora reálny model robota Nao | 4.5.2009 |  | Aktívna | Vysoká | Bc. Dušan Rodina |

## Zhrnutie

Na stretnutí sme sa venovali riešeniu problémov, ktoré priniesol predchádzajúci týždeň, tzn. neočakávané správanie gyroskopu a zabezpečenie plynulosti vykonávania pohybov s cieľom predísť padaniu robota. Okrem toho sme vyriešili otázku akceptačného testovania nášho produktu. Rozhodli sme sa zapojiť do neho študenta bakalárskeho štúdia. Stretnutie sme ukončili definovaním úloh na ďalší týždeň s cieľom finalizovať náš produkt do použiteľnej podoby.