# Zápisnica č. 21

| Téma stretnutia: | Práca na projekte | Účastníci: |
| --- | --- | --- |
| Miesto: | Softvérové štúdio | Bc. Peter Nosko Bc. Dušan Rodina Bc. Daniel Slamka Bc. Peter Smolinský Bc. Ondrej Ševce Bc. Ivan Tomovič |
| Dátum: | 11. mája 2009 |  |
| Čas trvania: | 13:00 – 16:00 |  |
| Zápisnicu vypracoval: | Bc. Ivan Tomovič |  |
| Stretnutie viedol: | Bc. Dušan Rodina |  |
| Prílohy: |  |  |

## Obsah stretnutia:

- Prediskutovali a vyhodnotili sme pripomienky z externého testovania. Dospeli sme k záveru, že výsledky boli dosť pozitívne.

- Peťo Smolinský predviedol výsledky testu počítania absolútnej polohy gyroskopu.

- Ondrej Ševce predviedol rotačnú maticu, ktorá má pomôcť pri určovaní polohy hráča na ihrisku.

- Dušan Rodina opravil zobrazovanie robota v editore, už „vyzerá reálnejšie“, ale ťažisko sa zatiaľ nevizualizuje správne.

- Rozdelili sme si prácu na „vyššej logike“ a dospeli sme k týmto záverom:

  - Pohyby:

    - Názov súboru bude pomenovávať názov pohybu

    - Ak sa pohyb bude skladať z viacerých stavov a bude potrebné niektoré opakovať, tak tieto stavy sa uložia ako zvlášť súbory

  - Výber pohybu:

    - Vytvoriť f-cie, ktoré vyberú vhodný pohyb na vykonanie podľa stavu robota

  - Pozrieť sa na zdrojáky, čo nám poskytol Ján Kolesár.

## Zhodnotenie predchádzajúcich úloh

| ID |  | Úloha | Začiatok | Koniec | Stav | Priorita | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 |  | Práca na fyzikálnom a rovnovážnom module hráča | 23.2.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Peter Smolinský, Bc. Ondrej Ševce |
| 12.2 |  | Vývoj editora pohybov | 23.2.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Dušan Rodina |
| 17.1 |  | Práca na dokumentácií potrebnej k produktu | 20.4.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Daniel Slamka |
| 17.2 |  | Zistenie pozícií bránok | 20.4.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Ondrej Ševce, Bc. Ivan Tomovič |
| 17.4 |  | Určenie stavu robota (leží, sedí,....) | 20.4.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Peter Smolinský |
| 18.5 | Doplnenie dokumentácie k rovnovážnemu modulu |  | 27.4.2009 | 10.5.2009 | Hotová | Nízka | Bc. Peter Smolinský |
| 18.6 | Získanie a pridanie pozícií vlajok na ihrisku do zdrojových kódov |  | 27.4.2009 | 6.5.2009 | Hotová | Nízka | Bc. Peter Smolinský |
| 19.1 | Kontaktovať bakalára ohľadom testovania a dohodnúť s ním stretnutie |  | 4.5.2009 | 8.5.2009 | Hotová | Vysoká | všetci |
| 19.3 | Vytvoriť knižnicu matematických funkcií |  | 4.5.2009 |  | Aktívna | Stredná | Bc. Peter Nosko |
| 19.4 | Implementovať absolútny gyroskop |  | 4.5.2009 |  | Aktívna | Stredná | Bc. Peter Smolinský |
| 19.5 | Otestovať správnosť fungovania gyroskopu |  | 4.5.2009 | 10.5.2009 | Hotová | Stredná | Bc. Peter Smolinský |
| 19.6 | Zistiť ako sa vypína monitor Robocup servera |  | 4.5.2009 | 10.5.2009 | Hotová | Vysoká | Bc. Ivan Tomovič |
| 19.7 | Otestovať pozície končatín |  | 4.5.2009 | 10.5.2009 | Hotová | Stredná | Bc. Peter Smolinský |
| 19.8 | Vložiť do editora reálny model robota Nao |  | 4.5.2009 |  | Aktívna | Vysoká | Bc. Dušan Rodina |

## Definovanie nových úloh a cieľov na ďalšie obdobie

| ID | Úloha | Začiatok | Koniec | Stav | Priorita | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1 | Dokončenie riadenia | 11.5.2009 |  | Aktívna | Stredná | Bc. Daniel Slamka |
| 21.2 | Upraviť agenta, aby vedel načítať všetky pohyby z adresára | 11.5.2009 |  | Aktívna | Vysoká | Bc. Peter Nosko Bc. Ivan Tomovič |
| 21.3 | Analyzovať zdrojáky od J. Kolesára | 11.5.2009 |  | Aktívna | Vysoká | Bc. Ondrej Ševce |
| 21.4 | Upraviť pohyby – rozdelenie stavov | 11.5.2009 |  | Aktívna | Vysoká | Bc. Daniel Slamka Bc. Ivan Tomovič |
| 21.5 | F-cie na vybratie vhodnej akcie ba základe stavu robota | 11.5.2009 |  | Aktívna | Vysoká | Bc. Peter Smolinský |
| 21.4 | Zistiť, ako vidím orientačné body na začiatku hry | 11.5.2009 |  | Aktívna | Vysoká | všetci |

## Zhrnutie

Na stretnutí sme najskôr zhodnotili prácu, ktorá mala byť hotová na tento týždeň a potom sme sa venovali vzniknutým problémom. Taktiež sme vyhodnotili externé testovanie, ktoré hodnotíme ako pozitívne. Nakoniec sme si rozdelili úlohy, ktoré treba vykonať do budúceho týždňa a keďže sa blíži odovzdávanie, tak sme si stanovili celkom reálne úlohy, ktoré by sme mali byť schopní stihnúť vyriešiť. Po úspešnom vyriešení týchto úloh by mal byť projekt v stave pripravenom na odovzdanie a budú dosiahnuté takmer všetky ciele, ktoré sme si stanovili na začiatku projektu.