# Zápisnica č. 4

| Téma stretnutia: | Existujúce riešenia | Účastníci: |
| --- | --- | --- |
| Miesto: | D-212 | Bc. Peter Nosko Bc. Dušan Rodina Bc. Peter Smolinský Bc. Ondrej Ševce Bc. Ivan Tomovič |
| Dátum: | 21. október 2008 |  |
| Čas trvania: | 9:00 – 12:00 |  |
| Zápisnicu vypracoval: | Bc. Dušan Rodina |  |
| Stretnutie viedol: | Bc. Ondrej Ševce |  |
| Prílohy: |  |  |

## Obsah stretnutia:

- Výber implementačného prostredia a vývojárskych nástrojov (C++, Visual Studio 2008).

- Diskusia o existujúcich riešeniach.

- Úvahy o základnej architektúre vytváraného agenta (modulárny prístup, vrstvový model). Predbežne sme sa dohodli na modulárnom prístupe. Vysokú dôležitosť sme priradili modulu, ktorý sa bude starať o udržiavanie rovnováhy hráča.

- Zvažovanie možností zlepšenia manažovania tímu s cieľom zlepšiť výstupy práce tímu

## Zhodnotenie predchádzajúcich úloh

| ID | Úloha | Začiatok | Koniec | Stav | Priorita | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Výber vhodného materiálu z predošlých tímových projektov so zadaním RoboCup 3D | 14.10. 2008 | 19.10.2008 | Dokončená | Vysoká | Bc. Peter Smolinský |
| 3.2 | Zistiť, či nový server k RoboCup 3D funguje na OS Linux | 14.10. 2008 | 20.10.2008 | Dokončená | Vysoká | Všetci |
| 3.3 | Inštalácia softvéru pre manažment projektu | 14.10. 2008 | 20.10.2008 | Dokončená | Stredná | Bc. Peter Smolinský |
| 3.4 | Analýza predošlých tímov RoboCup 3D na úrovni zdrojových kódov, identifikácia použiteľných častí | 14.10. 2008 | - | Aktívna | Vysoká | Všetci |
| 3.5 | Preštudovanie manuálu servera a referovanie o dôležitých veciach ostatným | 14.10. 2008 | - | Aktívna | Vysoká | Všetci |
| 3.6 | Analyzovať štruktúru hráča (kam pridávať správania, ako fungujú) | 14.10. 2008 | - | Aktívna | Vysoká | Všetci |

## Definovanie nových úloh a cieľov na ďalšie obdobie

| ID | Úloha | Začiatok | Koniec | Stav | Priorita | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Coding standards | 21.10. 2008 | 28.10. 2008 | Aktívna | Stredná | Všetci |
| 4.2 | Preštudovanie manuálu servera, zistenie jeho správanie a referovanie ostatným | 21.10. 2008 | 28.10. 2008 | Aktívna | Vysoká | Bc. Ondrej Ševce |
| 4.3 | Nájsť existujúce riešenia ostatných tímov a prideliť ich na analýzu jednotlivým členom tímu | 21.10. 2008 | 23.10. 2008 | Aktívna | Vysoká | Bc. Dušan Rodina |
| 4.4 | Zoznámenie sa so zdrojovým kódom našich predchodcov, demonštrovanie -implementovaním mávania ruky | 21.10. 2008 | 28.10. 2008 | Aktívna | Stredná | Bc. Peter Nosko |
| 4.5 | Naplánovanie dlhodobejších a vzdialenejších úloh | 21.10. 2008 | 28.10. 2008 | Aktívna | Stredná | Bc. Peter Smolinský |
| 4.6 | Aktualizácia stránky | 21.10. 2008 | 28.10. 2008 | Aktívna | Nízka | Bc. Dušan Rodina |
| 4.7 | Analýza existujúcich riešení | 21.10. 2008 | 28.10. 2008 | Aktívna | Vysoká | Všetci |
| 4.8 | Vytvorenie zoznamu nápadov, modulov a riešení, ktoré by sme mohli využiť vo svojom hráčovi | 21.10. 2008 | 28.10. 2008 | Aktívna | Vysoká | Všetci |

## Zhrnutie

Na stretnutí sme sa zhodli na rovnakom vývojárskom nástroji, ktorý budeme používať pri implementácii hráča. Predbežne sme tiež prediskutovali smer, ktorým by sme sa mohli uberať pri návrhu architektúry nášho riešenia. Výsledkom bolo rozhodnutie uprednostniť modulárne členenie pred vrstvovým. Tiež sme sa dohodli na presných dátumoch pre jednotlivé úlohy s cieľom zlepšiť efektívnosť práce tímu.