# Zápisnica č. 5

| Téma stretnutia: | Úvodné stretnutie, výber témy | Účastníci: |
| --- | --- | --- |
| Miesto: | FIIT STU, softvérové štúdio | Bc. Peter Nosko Bc. Dušan Rodina Bc. Daniel Slamka Bc. Peter Smolinský Bc. Ondrej Ševce Bc. Ivan Tomovič |
| Dátum: | 28. október 2008 |  |
| Čas trvania: | 9:00 – 10:20 |  |
| Zápisnicu vypracoval: | Bc. Peter Nosko |  |
| Stretnutie viedol: | Bc. Dušan Rodina |  |
| Prílohy: |  |  |

## Obsah stretnutia:

- Dohodli sme sa, že prerobíme súčasnú architektúru správania hráča tak, že jednotlivé úkony(akcie) budú v samostatných moduloch.

- Rozdelili sme si medzi sebou úlohy a vybrali si tímy na analýzu.

- Zamysleli sme sa nad predbežným návrhom novej architektúry frameworku na pohyby.

- Niektorí členovia sa podujali na implementáciu jednotlivých pohybov.

## Zhodnotenie predchádzajúcich úloh

| ID | Úloha | Začiatok | Koniec | Stav | Priorita | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Analyzovať štruktúru hráča (kam pridávať správania, ako fungujú) | 14.10. 2008 | - | Aktívna | Vysoká | Všetci |
| 4.1 | Coding standards | 21.10. 2008 | - | Aktívna | Stredná | Všetci |
| 4.2 | Preštudovanie manuálu servera, zistenie jeho správania a referovanie ostatným | 21.10. 2008 | 28.10. 2008 | Aktívna | Vysoká | Bc. Ondrej Ševce |
| 4.3 | Nájsť existujúce riešenia ostatných tímov a prideliť ich na analýzu jednotlivým členom tímu | 21.10. 2008 | 23.10. 2008 | Dokončená | Vysoká | Bc. Dušan Rodina |
| 4.4 | Zoznámenie sa so zdrojovým kódom našich predchodcov, demonštrovanie -implementovaním mávania ruky | 21.10. 2008 | - | Zrušená | Stredná | Bc. Peter Nosko |
| 4.5 | Naplánovanie dlhodobejších a vzdialenejších úloh | 21.10. 2008 | 28.10. 2008 | Dokončená | Stredná | Bc. Peter Smolinský |
| 4.6 | Aktualizácia stránky | 21.10. 2008 | 28.10. 2008 | Aktívna | Nízka | Bc. Dušan Rodina |
| 4.7 | Analýza existujúcich riešení | 21.10. 2008 | 28.10. 2008 | Dokončená | Vysoká | Všetci |
| 4.8 | Vytvorenie zoznamu nápadov, modulov a riešení, ktoré by sme mohli využiť vo svojom hráčovi | 21.10. 2008 | 28.10. 2008 | Aktívna | Vysoká | Všetci |

## Definovanie nových úloh a cieľov na ďalšie obdobie

| ID | Úloha | Začiatok | Koniec | Stav | Priorita | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Vytvoriť modul na výpočet stability robota | - | - | Neaktívna | Stredná | - |
| 5.2 | Vytvoriť framework na riadenie pohybov | 28.10. 2008 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Dušan Rodina, Bc. Peter Nosko |
| 5.3 | Implementovať jednotlivé pohyby | 28.10. 2008 | - | Aktívna | Nízka | Všetci |
| 5.3.1 | Implementácia chôdze (aj do kruhu) | 28.10. 2008 | - | Aktívna | Stredná | - |
| 5.3.2 | Implementácia kopania do lopty | 28.10. 2008 | - | Nektívna | Stredná | - |
| 5.3.3 | Implementácia vstávania | 28.10. 2008 | - | Aktívna | Stredná | Bc. Peter Nosko |
| 5.4 | Vyhľadať záznamy zápasov | 28.10. 2008 | - | Aktívna | Stredná | Všetci |
| 5.5 | Vytvoriť analyzátor pohybov | - | - | Neaktívna | Nízka | - |
| 5.6 | Spísať špecifikáciu a návrh | 28.10. 2008 | 13.11. 2008 | Aktívna | Vysoká | Bc. Daniel Slamka |

## Zhrnutie

Na tomto stretnutí si mohol každý člen tímu overiť, či vie, aké sú jeho úlohy a do kedy je potrebné ich dokončiť. Stretnutie taktiež poskytlo nové možnosti na diskusiu ohľadom frameworku na pohyby.