# Zápisnica č. 7

| Téma stretnutia: | Úvodné stretnutie, výber témy | Účastníci: |
| --- | --- | --- |
| Miesto: | FIIT STU, softvérové štúdio | Bc. Peter Nosko Bc. Dušan Rodina Bc. Daniel Slamka Bc. Peter Smolinský Bc. Ondrej Ševce Bc. Ivan Tomovič |
| Dátum: | 11. november 2008 |  |
| Čas trvania: | 9:00 – 12:00 |  |
| Zápisnicu vypracoval: | Bc. Peter Smolinský |  |
| Stretnutie viedol: | Bc. Ivan Tomovič |  |
| Prílohy: |  |  |

## Obsah stretnutia:

- Odsúhlasili sme nové logo tímu a začali ho aktívne používať

- Bc. Dušan Rodina predviedol prototyp editora pohybov vytvorený podľa dohodnutej špecifikácie. Jeho ďalší plán je pripojiť editor pohybov na server v reálnom čase tak, aby okamžite dokázal vizualizovať editovaný pohyb.

- Bc. Peter Nosko predviedol správanie sa hráča schopného vykonať pohyb spadnutie na zem.

- Ing. Marian Lekavý si prezrel predbežnú verziu dokumentácie (ktorá sa odovzdávala o 2 dni) a dal nám detailnejšie pokyny k jej odovzdaniu.

- Dohodli sme sa s Ing. Mariánom Lekavým na spôsobe odovzdania tlačenej verzie dokumentácie a tiež odovzdaní a posudzovaní dokumentácie tímu 1.

- Určili sme ďalšie ciele a obsah dorobenia dokumentácie ako je pridanie použitej literatúry, formátovanie, štýly a pod.

- Definitívne sme sa dohodli na spoločných štandardoch písania dokumentácie, zdrojových kódov, práce s SVN a iných postupoch práce v tíme.

- Diskutovali sme o reálnom modely robota Nao používanom v RoboCupe 3D a so záľubou sme sa dohodli pohľadať na internete, či náhodou ho niekto nepredáva.

## Zhodnotenie predchádzajúcich úloh

| ID | Úloha | Začiatok | Koniec | Stav | Priorita | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Coding standards | 21.10. 2008 | 11.11. 2008 | Ukončená | Stredná | Všetci |
| 5.1 | Vytvoriť modul na výpočet stability robota | - | - | Neaktívna | Stredná | - |
| 5.2 | Vytvoriť framework na riadenie pohybov | 28.10. 2008 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Dušan Rodina, Bc. Peter Nosko |
| 5.3 | Implementovať jednotlivé pohyby | 28.10. 2008 | - | Aktívna | Nízka | Všetci |
| 5.3.1 | Implementácia chôdze (aj do kruhu) | 28.10. 2008 | - | Aktívna | Stredná | - |
| 5.3.2 | Implementácia kopania do lopty | 28.10. 2008 | - | Neaktívna | Stredná | - |
| 5.3.3 | Implementácia vstávania | 28.10. 2008 | - | Aktívna | Stredná | Bc. Peter Nosko |
| 5.4 | Vyhľadať záznamy zápasov | 28.10. 2008 | - | Aktívna | Stredná | Všetci |
| 5.5 | Vytvoriť analyzátor pohybov | - | - | Neaktívna | Nízka | - |
| 5.6 | Integrovať dokumentáciu | 28.10. 2008 | 13.11. 2008 | Aktívna | Vysoká | Bc. Daniel Slamka |
| 6.1 | Upratanie SVN | 4.11. 2008 | 11.11. 2008 | Ukončená | Nízka | Bc. Peter Smolinský |
| 6.2 | Refaktorizácia kódu | 4.11. 2008 | 11.11. 2008 | Ukončená | Stredná | Bc. Peter Nosko |

## Definovanie nových úloh a cieľov na ďalšie obdobie

| ID | Úloha | Začiatok | Koniec | Stav | Priorita | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Dorobiť a odovzdať dokumentáciu analýzy, špecifikácie a návrhu | 11.11. 2008 | 13.11. 2008 | Aktívna | Vysoká | Všetci |
| 7.2 | Vytvoriť offline verzie našich zdrojových materiálov (hlavne z analýzy iných tímov) | 11.11. 2008 | - | Aktívna | Stredná | Všetci |
| 7.3 | Pohľadať na internete model robota Nao, ktorý je na predaj | 11.11. 2008 | - | Aktívna | Nízka | Všetci |

## Zhrnutie

Naše siedme spoločné stretnutie bolo zamerané hlavne na riešenie problémov a technických detailov ohľadov odovzdávania prvej predbežnej verzie dokumentácie analýzy, návrhu a špecifikácie. Všetko nasvedčuje tomu, že túto časť tímového projektu úspešne zvládneme. Navyše sme zhodnotili mnohé úlohy z minulého obdobia, ktoré už boli vyriešené a stanovili nové.