# Zápisnica č. 9

| Téma stretnutia: | Úvodné stretnutie, výber témy | Účastníci: |
| --- | --- | --- |
| Miesto: | FIIT STU, softvérové štúdio | Bc. Peter Nosko Bc. Dušan Rodina Bc. Daniel Slamka Bc. Peter Smolinský Bc. Ondrej Ševce Bc. Ivan Tomovič |
| Dátum: | 25. november 2008 |  |
| Čas trvania: | 09:00 – 12:00 |  |
| Zápisnicu vypracoval: | Bc. Ondrej Ševce |  |
| Stretnutie viedol: | Bc. Daniel Slamka |  |
| Prílohy: |  |  |

## Obsah stretnutia:

- Diskusia ohľadom prezentácie riadenia projektu pre predmet MSI

- Diskusia ohľadom vyjadrenia sa k posudku od tímu č. 1

- Ing. Marián Lekavý navrhol v dokumentácií projektu nasledovné zmeny:

  - do dokumentácie k riadeniu doplniť autorstvo jednotlivých kapitol

  - doplniť plán projektu – mal by obsahovať konkrétne úlohy a graf ich plnenia

  - doplniť plán aj na letný semester

  - detailnejšie technické časti dokumentácie uvádzať ako prílohy, do hlavnej časti dávať koncepty riešení

- Diskusia ohľadom prihlášky do súťaže ISI TP Cup.

- Bc. Peter Smolinský ponúkol možnosť kontaktovať svojho kamaráta z matfyzu, aby nám pomohol s návrhom fyzikálneho modelu robota

- Činorodá diskusia ohľadom konkrétnych krokov pri návrhu a implementácií riešenia:

  - Ing. Marián Lekavý načrtol problém paralelného vykonávania pohybov (malo by byť riešené na strane robota), ktorým sa budú dávať príznaky indikujúce, ktoré pohyby je možné vykonávať naraz a ktoré nie (sú protichodné, resp. inak konfliktné)

  - Rozhodnutie o alternatíve pre rovnovážny model padlo na fyzikálne vzorce, ktoré budú cyklicky počítané a zoskupené do rovníc charakterizujúcich stav robota

  - Rozobratie čiastkových problémov ohľadom rovnováhy robota:

    - Výpočet relatívnej polohy bodov hráča oproti ťažisku

    - Určenie pohybu, ktorý posunie ťažisko robota do stabilnej oblasti

    - Eliminácia rotácie celého robota

    - Výpočet relatívnych/absolútnych rýchlostí robota a jeho častí

    - Diskusia, či je časť tela robota braná ako hmotný bod alebo priestorové teleso (s rozloženou hmotnosťou do celého objemu)

## Zhodnotenie predchádzajúcich úloh

| ID |  | Úloha |  | Začiatok |  | Koniec | Stav |  |  | Priorita |  | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 |  | Vytvoriť modul na výpočet stability robota |  | - |  | - | Neaktívna |  |  | Vysoká |  | Bc. Ondrej Ševce, Bc. Peter Smolinský, Bc. Ivan Tomovič |
| 5.2 |  | Vytvoriť framework na riadenie pohybov |  | 28.10. 2008 |  | - | Aktívna |  |  | Vysoká |  | Bc. Dušan Rodina, Bc. Peter Nosko |
| 5.3 |  | Implementovať jednotlivé pohyby |  | 28.10. 2008 |  | - | Aktívna |  |  | Nízka |  | Všetci |
| 5.3.1 |  | Implementácia chôdze (aj do kruhu) |  | 28.10. 2008 |  | - | Aktívna |  |  | Stredná |  | - |
| 5.3.2 |  | Implementácia kopania do lopty |  | 28.10. 2008 |  | - | Neaktívna |  |  | Stredná |  | - |
| 5.3.3 |  | Implementácia vstávania |  | 28.10. 2008 |  | - | Aktívna |  |  | Stredná |  | Bc. Peter Nosko |
| 5.4 |  | Vyhľadať záznamy zápasov |  | 28.10. 2008 |  | - | Aktívna |  |  | Stredná |  | Všetci |
| 5.5 |  | Vytvoriť analyzátor pohybov |  | - |  | - | Neaktívna |  |  | Nízka |  | - |
| 7.1 |  | Dorobiť a odovzdať dokumentáciu a riadenie projektu |  | 11.11. 2008 |  | 13.11. 2008 | Ukončená |  |  | Vysoká |  | Všetci |
| 7.2 |  | Vytvoriť offline verzie našich zdrojových materiálov |  | 11.11. 2008 |  | - | Aktívna |  |  | Stredná |  | Všetci |
| 7.3 |  | Pohľadať na internete model robota Nao, ktorý je na predaj |  | 11.11. 2008 |  | 16.11. 2008 | Aktívna |  |  | Nízka |  | Všetci |
| 8.1 | Vypracovať posudok pre tím č.1 |  | 18.11. 2008 |  | 21. 11. 2008 |  |  | Ukončená | Vysoká |  | Všetci |  |
| 8.2 | Vypracovanie prihlášky do súťaže ISI TP Cup a jej odovzdanie |  | 18.11. 2008 |  | 21. 11. 2008 |  |  | Ukončená | Vysoká |  | Bc. Daniel Slamka, Bc. Ivan Tomovič |  |

## Definovanie nových úloh a cieľov na ďalšie obdobie

| ID | Úloha | Začiatok | Koniec | Stav | Priorita | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Vykonať úpravy dokumentácie podľa pokynov uvedených v časti obsah stretnutia | 25. 11. 2008 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Daniel Slamka |
| 9.2 | Kontaktovanie fyzika z matfyzu, ktorý nám pomôže s modelom robota | 25. 11. 2008 | - | Aktívna | Stredná | Bc. Peter Smolinský |
| 9.3 | Zahrnúť do frameworku na pohyby riešenie problému paralelného vykonávania pohybov | 25. 11. 2008 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Dušan Rodina, Bc. Peter Nosko |
| 9.4 | Zistenie, či je časť tela robota teleso alebo hmotný bod | 25. 11. 2008 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Ondrej Ševce, Bc. Ivam Tomovič |
| 9.5 | Vytvoriť sadu funkcií na výpočet relatívnych polôh častí hráča oproti ťažisku | 25. 11. 2008 | - | Aktívna | Vysoká | Všetci |
| 9.6 | Vytvorenie funkcie určujúcej pohyb, ktorý vráti hráčove ťažisko do stabilnej polohy | 25. 11. 2008 | - | Aktívna | Stredná | - |

## Zhrnutie

Naše deviate stretnutie bolo veľmi činorodé, načrtlo nové smery, ktorými sa bude uberať návrh a implementácia jednotlivých častí robota. Došlo k definovaniu konkrétnej sady úloh, za ktoré sú zodpovední konkrétni členovia tímu. Takisto sme dostali spätnú väzby na dokumentáciu od Ing. Mariána Lekavého, ktorý aj navrhol zmeny do ďalšej verzie dokumentácie. Stretnutie hodnotíme ako veľmi podnetné a prínosné.