# Zápis zo stretnutia č. 2

Dátum: 14.10.2008
Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)
Prítomní:
	Pedagóg: RNDr. Valéria Šimáková
	Členovia tímu: Bc. Bálint Farkas, Bc. Michal Holub, Bc. Juraj Kollár, Bc. Vojtech Villaris, 
	Bc. Martin Virik
Neprítomní: -
Hostia: -
Zápis vyhotovil: Bc. Juraj Kollár
Téma stretnutia: Analýza starších projektov a literatúry

## Vyhodnotenie minulých úloh

| Č. | Úloha | Osoba | Dátum zadania | Termín ukončenia | Skutočné ukončenie | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Vytvoriť logo tímu, doplniť plagát | Bálint | 7.10.2008 | 14.10.2008 | 14.10.2008 | splnená |
| 1.2 | Vytvoriť prvý návrh webu | Martin | 7.10.2008 | 14.10.2008 | 14.10.2008 | splnená |
| 1.3 | Preštudovať zborníky z uplynulých konferencií Znalosti príp. diplomové práce s podobnou tematikou | Mišo, Vojto, Juro | 7.10.2008 | 14.10.2008 | 14.10.2008 | splnená |
| 1.4 | Preštudovať minulé tímové projekty s podobnou témou | všetci | 7.10.2008 | 14.10.2008 |  | rieši sa |

## Priebeh stretnutia

### Mišo

Preštudoval zborník Znalosti 2007 a našiel dva zaujímavé príspevky. Našiel formát FoaF (Friend of a Friend), ktorý sa javí ako vhodný na ukladanie sociálnych vzťahov, preštuduje podrobnejšie.

### Martin

Vytvoril prvú verziu  webového sídla tímu. Vyskytol sa ale problém s diakritikou, ktorý treba ešte vyriešiť.

### Juro

Preštudoval zborníky Znalosti 2005, 2006, no nenašiel v nich nič, čo by sa dalo použiť v tímovom projekte. Ďalej preštudoval staršie tímové projekty, ktoré sa zaoberali rovnakou témou, a to projekt od tímu Černé ofce (2007/2008) a projekt od tímu _elf_ (2006/2007). Projekt od tímu _elf_ sa mu zdal celkom dobrý, projekt od tímu Černé ofce bol podľa neho už slabší.

### Vojto

Tiež preštudoval zborníky znalosti, ale nenašiel nič vhodné.

### Bálint

Vytvoril logo o plagát tímu. Preštudoval staršie tímové projekty.

### Pani Šimáková

- Ďalej študovať materiály

  - bakalárske projekty, tímové projekty, diplomové projekty na našu tému

  - sústrediť sa hlavne na vyhľadávanie, váhovanie údajov

  - pozrieť TP, BP, TP od Barlu a Poláška

  - výsledky, nájdené informácie spísať

- Preskúmať existujúce systémy

  - AIS – ako integrovať – vraj nedostaneme dáta alebo iba nejaký XLS súbor, možno iba logický model – treba poslať mail Gnipovej

  - Yonban – čo eviduje, ako integrovať - Filkorn

  - Moodle - čo eviduje, ako integrovať

- Na základe preštudovaných materiálov vytvoriť analýzu a hrubý návrh

## Nové úlohy

| Č. | Úloha | Osoba | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Zistiť od Gnipovej, ako sa dá integrovať s AISom | Mišo | 21.10.2008 |
| 2.2 | Analýza Yonbanu a Moodlu | Martin | 21.10.2008 |
| 2.3 | Pokračovať v tvorbe webu | Martin | 21.10.2008 |
| 2.4 | Napísať výťah článkov zo zborníkov, čo sa nám môže hodiť | Mišo | 21.10.2008 |
| 2.6 | Napísať, čo sa nám hodí z práce tímu _elf_ | Juro | 21.10.2008 |
| 2.7 | Analyzovať BP, DP, TP od Barlu a Poláška | Vojto | 21.10.2008 |
| 2.8 | Nájsť a napísať, čo môžeme použiť z práce tímu Černé ofce | Bálint | 21.10.2008 |
| 2.9 | Analyzovať podporné prostriedky, zistiť či sa dajú nainštalovať v softvérovom štúdiu | Bálint | 21.10.2008 |
| 2.10 | Hľadať nejaký dizajn, CSS na stránku | všetci | 21.10.2008 |
| 2.11 | Napísať analýzu a hrubý návrh | všetci | 21.10.2008 |