# Zápis zo stretnutia č. 6

Dátum: 11.11.2008
Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)
Prítomní:
	Pedagóg: RNDr. Valéria Šimáková
	Členovia tímu: Bc. Bálint Farkas, Bc. Michal Holub, Bc. Juraj Kollár, Bc. Vojtech Villaris, 
	Bc. Martin Virik
Neprítomní: -
Hostia: -
Zápis vyhotovil: Bc. Michal Holub
Téma stretnutia: Zhodnotenie dokumentácie pripravenej na odovzdanie

## Vyhodnotenie minulých úloh

| Č. | Úloha | Osoba | Dátum zadania | Termín ukončenia | Skutočné ukončenie | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Skompletizovať analýzu | Mišo | 4.11.2008 | 11.11.2008 | 10.11.2008 | splnená |
| 5.2 | Sumarizácia špecifikácie | Juro | 4.11.2008 | 11.11.2008 | 8.11.2008 | splnená |
| 5.3 | Rozšíriť logický model | Vojto | 4.11.2008 | 11.11.2008 | 8.11.2008 | splnená |
| 5.4 | Prekresliť návrh architektúry | Bálint | 4.11.2008 | 11.11.2008 | 8.11.2008 | splnená |
| 5.5 | Skontrolovať use-case diagramy | Bálint | 4.11.2008 | 11.11.2008 | 10.11.2008 | splnená |
| 5.6 | Napísať definíciu znalosti a zručnosti | Martin | 4.11.2008 | 11.11.2008 | 11.11.2008 | splnená |
| 5.7 | Skompletizovať dokumentáciu na odovzdanie | Mišo | 4.11.2008 | 11.11.2008 | 11.11.2008 | splnená |
| 5.8 | Vytvoriť preberací protokol | Vojto | 4.11.2008 | 11.11.2008 | 7.11.2008 | splnená |
| 5.9 | Dokumentácia k webu | Martin | 4.11.2008 | 11.11.2008 | 11.11.2008 | splnená |
| 5.10 | Doplniť plán projektu | Martin | 4.11.2008 | 11.11.2008 | 10.11.2008 | splnená |

## Priebeh stretnutia

- Pani Šimáková prečítala a pochválila dokumentáciu. Spomenula, že sa máme pozrieť, ako sa skloňuje slovo „rola“, aby sme v ňom nemali chybu. Zistili sme, že sa skloňuje podľa vzoru žena, takže ho v dokumentácii používame správne (rola – G mn. č. rolí/rol).

- Pani Šimáková odporučila upraviť formátovanie tak, aby bola medzi jednotlivými kapitolami väčšia medzera. Tiež upozornila, aby sme výslednú dokumentáciu nezabudli dať do 13.11.2008 na webstránku tímu.

- Na ďalšie stretnutie nám prinesie pokyny k tvorbe posudkov. Do stredy 12.11.2008 jej máme e-mailom poslať obsah dokumentácie.

- Dohodli sme sa, že do časti riadenie pridáme krátkodobé roly jednotlivých členov ako snímky obrazovky zo systému dotProject. Tiež pridáme krátky popis tohto systému a Ganttov diagram celého projektu.

- Sformulovali sme podiely členov na jednotlivých častiach dokumentácie. Vojto navrhol, aby sme uviedli podiely triedené podľa kapitol, nie podľa členov tímu (teda nebude pri členovi tímu vymenovaný zoznam kapitol, ale pri kapitole bude uvedený zoznam jej autorov).

## Nové úlohy

| Č. | Úloha | Osoba | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Upraviť medzery medzi kapitolami | Mišo | 13.11.2008 |
| 6.2 | Pridať riadok na podpis pedagóga do preberacieho protokolu | Vojto | 13.11.2008 |
| 6.3 | Umiestniť výslednú dokumentáciu na web | Martin | 13.11.2008 |
| 6.4 | Poslať obsah dokumentácie pani Šimákovej | Mišo | 12.11.2008 |
| 6.5 | Napáliť dokumentáciu na CD pre druhý tím | Vojto | 13.11.2008 |
| 6.6 | Napísať stručný popis dotProjectu spolu s Ganttovym diagramom | Bálint | 13.11.2008 |