# Zápis zo stretnutia č. 9

Dátum: 02.12.2008
Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)
Prítomní:
	Pedagóg: RNDr. Valéria Šimáková
	Členovia tímu: Bc. Bálint Farkas, Bc. Michal Holub, Bc. Juraj Kollár, Bc. Vojtech Villaris, 
	Bc. Martin Virik
Neprítomní: -
Hostia: -
Zápis vyhotovil: Bc. Martin Virik
Téma stretnutia: Pokračovanie v implementácií prototypu

## Vyhodnotenie minulých úloh

| Č. | Úloha | Osoba | Dátum zadania | Termín ukončenia | Skutočné ukončenie | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Vytvoriť si kontá na SVN | všetci | 25.11.2008 | 2.12.2008 | 25.11.2008 | splnená |
| 8.2 | Pridať nás ako používateľov nášho SVN | Bálint | 25.11.2008 | 2.12.2008 | 25.11.2008 | splnená |
| 8.3 | Vytvoriť implementáciu tried identifikovaných v logickom modeli | Vojto | 25.11.2008 | 2.12.2008 |  | rieši sa |
| 8.4 | Vytvoriť biznis rozhrania | Juraj | 25.11.2008 | 2.12.2008 | 29.11.2008 | splnená |
| 8.5 | Implementácia rozhraní | Mišo | 25.11.2008 | 2.12.2008 |  | rieši sa |
| 8.6 | Tvorba statických / dynamických stránok | všetci | 25.11.2008 | 2.12.2008 |  | rieši sa |
| 8.6.1 | -Profil používateľa | Bálint | 25.11.2008 | 2.12.2008 |  | rieši sa |
| 8.6.2 | -Prehľad faktov viazaných na používateľa | Martin | 25.11.2008 | 2.12.2008 |  | rieši sa |
| 8.6.3 | -Pridanie faktu | Martin | 25.11.2008 | 2.12.2008 |  | rieši sa |
| 8.6.4 | -Prehľad znalostí používateľa | Vojto | 25.11.2008 | 2.12.2008 |  | rieši sa |

## Priebeh stretnutia

- Rozprávali sme sa o množstve času na implementáciu prototypu. Zostávajú dva týždne.

- Pani Šimáková navrhla, aby sme sa prihlásili do súťaže IIT SRC. Mišo poukázal na to, že účasť na tejto súťaži je súčasťou súťaže ISI TP Cup, do ktorej už sme prihlásení. K tomu bude treba dodať 2 stranový rozšírený abstrakt, ktorý bude pre akceptované prezentácie uvedený v zborníku z konferencie.

- Pani Šimáková nám rozdala papieriky, na ktoré sme anonymne uviedli odhad podielu práce jednotlivcov na celkovej doteraz vykonanej práci na projekte.

- Našou hlavnou úlohou do nasledujúceho týždňa je pokračovať v implementácii prototypu.

- Zmeny v návrhu uvedieme v dokumentácii až po implementácii prototypu a analýzy získaných poznatkov.

- Juraj nám vysvetľoval spôsob spracovania formulárov pomocou Tapestry frameworku a spolu s Vojtom pokračovali v implementácii tried identifikovaných v logickom modeli.

- Znovu sme otvorili diskusiu o rolách používateľov v systéme. Zhodli sme sa na troch rolách.

  - Defualt – základná rola pre každý typ používateľa

  - Administrátor

  - Konfigurátor

## Nové úlohy

| Č. | Úloha | Osoba | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Napísať vyjadrenie k posudku od tímu 15. | Mišo | 04.11.2008 |