# Zápis zo stretnutia č. 14

Dátum: 16.03.2009
Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)
Prítomní:
	Pedagóg: RNDr. Valéria Šimáková
	Členovia tímu: Bc. Bálint Farkas, Bc. Michal Holub, Bc. Juraj Kollár, Bc. Vojtech Villaris, 
	Bc. Martin Virik
Neprítomní: -
Hostia: -
Zápis vyhotovil: Bc. Martin Virik
Téma stretnutia: Pokračovanie v implementácií.

## Vyhodnotenie minulých úloh

| Č. | Úloha | Osoba | Dátum zadania | Termín ukončenia | Skutočné ukončenie | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Prejsť špecifikáciu požiadaviek a doplniť nové veci a upraviť staré | Michal Martin | 2.3.2009 | 9.3.2009 |  | rieši sa |
| 12.2 | Pomeniť Java triedy tak, aby vyhovovali novému logickému modelu a požiadavkám, doplniť atribúty | Vojto | 2.3.2009 | 9.3.2009 | 19.3.2009 | splnená |
| 12.4 | Vytvoriť databázu a prepojiť ju s Java triedami a celým systémom | Bálint, Juraj | 2.3.2009 | 16.3.2009 |  | rieši sa |
| 12.4.1 | Vytvoriť databázu a jej schému tak, aby vyhovovala logickému modelu | Bálint, Juraj | 2.3.2009 | 9.3.2009 |  | rieši sa |
| 12.4.2 | Namapovať Java triedy na tabuľky v databáze | Bálint, Juraj | 2.3.2009 | 16.3.2009 |  | rieši sa |
| 12.5 | Naštudovať ako funguje Spring framework | Vojto | 2.3.2009 | 16.3.2009 |  | zrušená |
| 12.6 | Premyslieť ako sa bude pracovať s atribútmi, ktoré budú číselníky (enum) a ako sa to bude mapovať do DB | Juro | 2.3.2009 | 9.3.2009 | 15.3.2009 | splnená |
| 12.7 | Navrhnúť/prehodnotiť štruktúru stránok, navrhnúť UI | Martin | 2.3.2009 | 16.3.2009 |  | rieši sa |
| 12.8 | Urobiť detailný návrh systému, UML diagramy | Juraj, Michal | 2.3.2009 | 16.3.2009 |  | rieši sa |
| 13.1 | Upraviť zdrojové kódy v súlade so štandardami kódovania. | Michal | 9.3.2009 | 16.3.2009 | 15.3.2009 | splnená |
| 13.2 | Nainštalovať a nastaviť nástroj na buildovanie. | Juraj | 9.3.2009 | 16.3.2009 | 12.3.2009 | splnená |
| 13.3 | Vytvoriť detail a edit nadstránky. | Juraj | 9.3.2009 | 16.3.2009 | 12.3.2009 | splnená |
| 13.4 | Dopísať Javadoc pre triedy v dátovom modeli. | Vojto | 9.3.2009 | 16.3.2009 |  | rieši sa |

## Priebeh stretnutia

- Stretnutie sme začali sumarizáciou aktuálneho stavu projektu. Jeho ukončenie sme odhadli na 1 mesiac, pričom nám ostanú 2 týždne na testovanie a doladenie dokumentácie pred konferenciou.

- Definovali sme hlavný výstup ako zoznam študentov, usporiadaný podľa  hodnoty miery splnenia kritérií určených znalosťami. Pohyb v tomto zozname by mali uľahčiť filtre.

- Dohodli sme sa na tom, že jeden fakt bude patriť práve jednému študentovi. V prípade, že sa na jednom fakte podieľalo viac študentov (napr. projekt), každý si ho musí zaznamenať ako samostatný fakt.

- Napadlo nás užitočné vylepšenie – umožniť konfigurátorovi zapnúť automatickú extrakciu kľúčových slov z atribútov pri definovaní typov faktov.

- Zmenilo sa rozdelenie dlhodobých úloh pre implementáciu. Vojto sa pripojí aj k tvorbe prezentačnej vrstvy a Michal si vezme na starosť Hibernate.

- Zvyšok stretnutia sme pokračovali v implementácii.

## Nové úlohy

| Č. | Úloha | Osoba | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Prerobiť stránku PridajFakt ako editovaciu stránku | Vojto | 23.3.2009 |
| 14.2 | Dokončiť skripty pre definovanie vzorca a kľúčových slov | Martin | 23.3.2009 |
| 14.3 | Vytvoriť stránky pre vytváranie typov faktov | Juro, Martin | 6.4.2009 |