# Zápis zo stretnutia č. 15

Dátum: 23.03.2009
Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)
Prítomní:
	Pedagóg: RNDr. Valéria Šimáková
	Členovia tímu: Bc. Bálint Farkas, Bc. Michal Holub, Bc. Juraj Kollár, Bc. Vojtech Villaris, 
	Bc. Martin Virik
Neprítomní: -
Hostia: -
Zápis vyhotovil: Bc. Bálint Farkas
Téma stretnutia: Pokračovanie v implementácii.

## Vyhodnotenie minulých úloh

| Č. | Úloha | Osoba | Dátum zadania | Termín ukončenia | Skutočné ukončenie | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Prejsť špecifikáciu požiadaviek a doplniť nové veci a upraviť staré | Michal Martin | 2.3.2009 | 9.3.2009 |  | rieši sa |
| 12.4 | Vytvoriť databázu a prepojiť ju s Java triedami a celým systémom | Bálint, Juraj | 2.3.2009 | 16.3.2009 | 22.3.2009 | splnená |
| 12.4.1 | Vytvoriť databázu a jej schému tak, aby vyhovovala logickému modelu | Bálint, Juraj | 2.3.2009 | 9.3.2009 | 22.3.2009 | splnená |
| 12.4.2 | Namapovať Java triedy na tabuľky v databáze | Bálint, Juraj | 2.3.2009 | 16.3.2009 | 22.3.2009 | splnená |
| 12.7 | Navrhnúť/prehodnotiť štruktúru stránok a navrhnúť UI | Martin | 2.3.2009 | 16.3.2009 |  | rieši sa |
| 12.8 | Urobiť detailný návrh systému, UML diagramy | Juraj, Michal | 2.3.2009 | 16.3.2009 |  | rieši sa |
| 13.4 | Dopísať Javadoc pre triedy v dátovom modeli. | Vojto | 9.3.2009 | 16.3.2009 |  | rieši sa |
| 14.1 | Prerobiť stránku PridajFakt ako editovaciu stránku | Vojto | 16.3.2009 | 23.3.2009 |  | rieši sa |
| 14.2. | Dokončiť skripty pre definovanie vzorca a kľúčových slov | Martin | 16.3.2009 | 23.3.2009 | 23.3.2009 | splnená |
| 14.3 | Vytvoriť stránky pre vytváranie typov faktov | Juraj, Martin | 16.3.2009 | 6.4.2009 |  | rieši sa |

## Priebeh stretnutia

- Programový výbor konferencie IIT.SRC 2009 vyhodnotil príspevky a zaradil náš príspevok na prezentáciu v zborníku  vo forme rozšíreného abstraktu v rozsahu dvoch strán do prezentácie na konferencii v špeciálnej sekcii TP Cup.

- Dostali sme dobré hodnotenie, pani Šimáková bola spokojná.  Otvorili sme diskusiu o zistených nedostatkoch, ktoré ešte môžeme upraviť do 26.3.2009. Boli to nasledovné nedostatky:

  - ako bude systém overený

  - chýbali subjektívne hodnotenia študentov od pedagógov

- Pani Šimáková navrhla, aby sme používali spätnú väzbu na pedagóga. Zhodli sme sa v tom, že keď študent  vyplní svoje znalosti, tak ich pedagóg musí potvrdiť, čo nám pomôže vyhnúť sa nadhodnoteniu študentov.

- Dostali sme od pána Barlu prihlasovacie údaje na prístup k dátam z AIS, ale aby sme dostali finálne práva,  pani Šimáková ešte musí overiť podpisom papier, čo nám poskytne pán Barla.

- Martin nám predviedol svoj editor vzorcov.

- Zvyšok stretnutia sme pokračovali v implementácii.

## Nové úlohy

| Č. | Úloha | Osoba | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Upraviť a vložiť príspevok na IIT.SRC | Michal | 26.3.2009 |
| 15.2 | Vytvoriť poster na IIT.SRC | Bálint | 20.4.2009 |
| 15.3 | Doplnenie funkcionality dátovej vrstvy | Michal, Bálint | 6.4.2009 |