# Zápis zo stretnutia č. 19

Dátum: 27.04.2009
Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)
Prítomní:
	Pedagóg: RNDr. Valéria Šimáková
	Členovia tímu: Bc. Bálint Farkas, Bc. Michal Holub, Bc. Juraj Kollár, Bc. Vojtech Villaris, 
	Bc. Martin Virik
Neprítomní: -
Hostia: -
Zápis vyhotovil: Bc. Martin Virik
Téma stretnutia: Príprava na konferenciu

## Vyhodnotenie minulých úloh

| Č. | Úloha | Osoba | Dátum zadania | Termín ukončenia | Skutočné ukončenie | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.4 | Dopísať Javadoc pre triedy v dátovom modeli. | Vojto | 9.3.2009 | 16.3.2009 |  | rieši sa |
| 14.1 | Prerobiť stránku PridajFakt ako editovaciu stránku | Vojto | 16.3.2009 | 23.3.2009 |  | rieši sa |
| 14.2 | Dokončiť skripty pre definovanie vzorca a kľúčových slov | Martin | 16.3.2009 | 23.3.2009 | 4.4.2009 | splnená |
| 14.3 | Vytvoriť stránky pre vytváranie typov faktov | Juraj Martin | 16.3.2009 | 6.4.2009 | 6.4.2009 | splnená |
| 15.2 | Vytvoriť poster na IIT.SRC | Bálint | 23.3.2009 | 20.4.2009 | 4.4.2009 | splnená |
| 16.4 | Premyslieť viacjazyčnosť | Juraj | 30.3.2009 | 8.4.2009 |  | rieši sa |

## Priebeh stretnutia

- Pani Šimáková nás upozornila na nezrovnalosti v pláne na webe, ktoré Martin v priebehu stretnutia opravil.

- Dohodli sme sa, že na konferenciu prídeme v predstihu už na 8:00, aby sme stihli nainštalovať plagát a oboznámiť sa s prostredím.

- Zosumarizovali sme funkcionalitu, ktorú sa nám podarilo úspešne implementovať

- Zisťovali sme čo všetko potrebujeme na odovzdanie produktu (odovzdávací protokol, používateľskú príručku, CD s produktom).

- Externe testovanie budeme vykonávať na vlastných strojoch, keďže náš server nie je prístupný mimo laboratória.

- Rozdelili sme si jednotlivé kapitoly používateľskej príručky.

## Nové úlohy

| Č. | Úloha | Osoba | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | Pripraviť používateľskú príručku | všetci | 29.4.2009 |
| 19.1.1 | - inštalácie a spustenie systému | Juraj | 29.4.2009 |
| 19.1.2 | - pre administrátora a študenta | Martin | 29.4.2009 |
| 19.1.3 | - pre pedagóga | Vojto | 29.4.2009 |
| 19.1.4 | - pre konfigurátora | Michal | 29.4.2009 |
| 19.1.5 | - obrazovky (screenshots) | Bálint | 29.4.2009 |