# Zápis zo stretnutia č. 20

Dátum: 04.05.2009
Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)
Prítomní:
	Pedagóg: RNDr. Valéria Šimáková
	Členovia tímu: Bc. Bálint Farkas, Bc. Michal Holub, Bc. Juraj Kollár, Bc. Vojtech Villaris, 
	Bc. Martin Virik
Neprítomní: -
Hostia: -
Zápis vyhotovil: Bc. Bálint Farkas
Téma stretnutia: Pokračovanie v implementácii produktu a testovanie

## Vyhodnotenie minulých úloh

| Č. | Úloha | Osoba | Dátum zadania | Termín ukončenia | Skutočné ukončenie | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.7 | Navrhnúť/prehodnotiť štruktúru stránok a navrhnúť UI | Martin | 2.3.2009 | 16.3.2009 |  | rieši sa |
| 13.4 | Dopísať Javadoc pre triedy v dátovom modeli. | Vojto | 9.3.2009 | 16.3.2009 |  | rieši sa |
| 16.4 | Premyslieť viacjazyčnosť | Juraj | 30.3.2009 | 8.4.2009 | 3.5.2009 | splnená |
| 19.1 | Pripraviť používateľskú príručku | všetci | 27.4.2009 | 29.4.2009 | 29.4.2009 | splnená |
| 19.1.1 | -inštalácie a spustenie systému | Juraj | 27.4.2009 | 29.4.2009 | 29.4.2009 | splnená |
| 19.1.2 | -pre administrátora a študenta | Martin | 27.4.2009 | 29.4.2009 | 29.4.2009 | splnená |
| 19.1.3 | -pre pedagóga | Vojto | 27.4.2009 | 29.4.2009 | 29.4.2009 | splnená |
| 19.1.4 | -pre konfigurátora | Michal | 27.4.2009 | 29.4.2009 | 29.4.2009 | splnená |
| 19.1.5 | -obrazovky (screenshots) | Bálint | 27.4.2009 | 29.4.2009 | 29.4.2009 | splnená |

## Priebeh stretnutia

- Dohodli sme sa, že budúci týždeň v utorok o 10:00 (12.05.2009) predvedieme projekt  druhému tímu. Pani Šimáková a pani Považanová budú spoločne testovať našu a aj aplikáciu druhého tímu. Stačí prítomnosť jedného študenta.

- Mišo vybavil s pánom Tvarôžkom, aby sme mohli nainštalovať náš systém na ich server. Potom bude náš systém prístupný pre verejnosť.

- Pani Šimáková sa bližšie oboznámila s našou aplikáciu, vyskúšala jednotlivé funkcie systému.

- Našli sme dve chyby počas testovania.

  - Rola pedagóg / stránka fakty na potvrdenie / - tlačidlo „späť“ vráti domovskú stránku a nie predchádzajúcu.

  - Rola pedagóg / stránka vyhľadávanie študentov / - znalosti nie sú usporiadané podľa abecedy.

- Zisťovali sme, čo všetko potrebujeme na odovzdanie celkového výsledku projektu.

- Rozdelili sme si jednotlivé kapitoly finálnej dokumentácie.

## Nové úlohy

| Č. | Úloha | Osoba | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.1 | Pripraviť finálnu dokumentáciu | všetci | 11.5.2009 |
| 20.1.1 | - architektúra systému, popísať diagramy | Juraj | 11.5.2009 |
| 20.1.2 | - zdôvodniť výber implementačného prostredia, popis algoritmov | Martin | 11.5.2009 |
| 20.1.3 | - logický model, use casy, fyzický model | Vojto | 11.5.2009 |
| 20.1.4 | - overenie výsledku, plán do budúcna, záver a prílohy | Michal | 11.5.2009 |
| 20.1.5 | - obrázok 4.1 (architektúra) namapovať na balíky a triedy, popísať všetko | Bálint | 11.5.2009 |