# Zápis zo stretnutia č. 21

Dátum: 11.05.2009
Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)
Prítomní:
	Pedagóg: RNDr. Valéria Šimáková
	Členovia tímu: Bc. Bálint Farkas, Bc. Michal Holub, Bc. Juraj Kollár, Bc. Vojtech Villaris, 
	Bc. Martin Virik
Neprítomní: -
Hostia: -
Zápis vyhotovil: Bc. Michal Holub
Téma stretnutia: Ukončenie projektu a prezentácia

## Vyhodnotenie minulých úloh

| Č. | Úloha | Osoba | Dátum zadania | Termín ukončenia | Skutočné ukončenie | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.7 | Navrhnúť/prehodnotiť štruktúru stránok a navrhnúť UI | Martin | 2.3.2009 | 16.3.2009 |  | rieši sa |
| 13.4 | Dopísať Javadoc pre triedy v dátovom modeli. | Vojto | 9.3.2009 | 16.3.2009 |  | rieši sa |
| 20.1 | Pripraviť finálnu dokumentáciu | všetci | 4.5.2009 | 11.5.2009 |  | rieši sa |
| 20.1.1 | -architektúra systému, popísať diagramy | Juraj | 4.5.2009 | 11.5.2009 | 11.5.2009 | splnená |
| 20.1.2 | -zdôvodniť výber implementačného prostredia, popis algoritmov | Martin | 4.5.2009 | 11.5.2009 |  | rieši sa |
| 20.1.3 | -logický model, use casy, fyzický model | Vojto | 4.5.2009 | 11.5.2009 |  | rieši sa |
| 20.1.4 | -overenie výsledku, plán do budúcna, záver a prílohy | Michal | 4.5.2009 | 11.5.2009 |  | rieši sa |
| 20.1.5 | -obrázok 4.1 (architektúra) namapovať na balíky a triedy | Bálint | 4.5.2009 | 11.5.2009 |  | rieši sa |

## Priebeh stretnutia

- Pani Šimáková nás upozornila na nové pokyny v rámci súťaže TP Cup. Výsledok neodovzdávame na posúdenie druhému tímu, ani nepíšeme posudok na ich produkt. Taktiež máme zverejnené dátumy a časy prezentácie – prezentujeme 18.6.2009 o 17:00. Ak postúpime do finále, to sa bude konať 19.6.2009 od 9:30.

- Potrebujeme vytvoriť ešte tri prezentácie – 25 minútovú prezentáciu na 18.6.2009 (20 min. prezentácia, 5 min. predvedenie systému), akčnú dvojminútovú prezentáciu na 19.6.2009 ráno a 13 minútovú prezentáciu na finále (uskutoční sa v prípade postupu do finále 19.6.2009).

- Na prezentácie je vhodné vytvoriť pozývací plagát.

- S pani Šimákovou sme sa dohodli sme sa na odovzdaní výslednej dokumentácie k projektu spolu s CD prílohou – 19.5.2009 o 11:00. Vojto napíše preberací protokol.

- Máme hotové formuláre pre akceptačné testy, systém sme sprístupnili niektorým známym z iných tímov na testovanie. To by malo byť hotové do konca týždňa.

## Nové úlohy

| Č. | Úloha | Osoba | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.1 | Napísať preberací protokol | Vojto | 15.5.2009 |
| 21.2 | Vytvoriť statickú verziu stránky | Martin | 18.5.2009 |
| 21.3 | Vytvoriť anglické texty pre systém | Michal | 16.5.2009 |